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[bookmark: _Toc25784]第一部分 部门概况
[bookmark: _Toc14556]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc7513]（一）主要职能。
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。
2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
3.承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。
4.承担水上交通安全监管责任。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。
11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
[bookmark: _Toc32659]（二）2020年重点工作完成情况。
1.柯龙路水毁维修工程。投入资金487万元，拆除原桥重建桥梁1座，新建桥梁1座；路基病害处治：坑凼修补、路基垮方清理、边沟清理、改河道、铅丝笼防护、原破损涵洞拆除重建、涵洞进出水口修复、桥梁八字墙维修等。目前主体完工，正进行收尾工程。
2.S217线安曲镇至马尔康界公路改扩建工程。年度计划投资1000万元，改扩建81.867公里，目前已完成路基填筑25公里左右，正进行路基桥涵施工。
3.红原县龙日镇壤噶夺玛桥建设项目。投入资金365.4万元，新建桥梁一座2-16，引道437.171米，长39.54米。目前主体完工，正在进工程扫尾。
4.红原县龙日镇壤噶夺玛村村内道路提升改造工程。投入资金93.2万元，对壤噶夺玛村柯龙路原有2公里道路的改造，项目已完工。
5.红原县邛溪镇热多村村内道路提升改造工程。投入资金410.2万元，对5条村内道路黑化提升改造共计2.581公里；停车场黑化改造1处782平方米；路灯维修20座；新增路灯40座；已建种畜场大桥的桥头增加波形梁护栏及混凝土护栏。项目已完工。
6.红原县安曲镇下哈拉玛村、夺龙村、哈拉玛村、邛溪镇热坤村道路基础设施建设项目。投入资金1416.9万元，对热坤村新建及提升改造村内道路4.73公里；哈拉玛村新建及提升改造村内道路7.88公里；夺龙村新建及提升改造村内道路5公里；下哈拉玛村新建及提升改造村内道路4.66公里。项目已完工。
7.红原县邛溪镇热坤村人居环境综合整治及人行道建设项目。投入资金381.2万元，对48条村内道路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积41410平方米；入村主干路两侧各增加2米宽人行道铺装及路面排水系统，长1.01公里；入口设标志石1座。项目已完工。
8.红原县安曲镇下哈拉玛村、夺龙村、哈拉玛村人居环境综合整治项目。投入资金485.3万元，对下哈拉玛村入村主干路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积34750平方米，入口设标志石1座；哈拉玛村2条村内道路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积22978平方米，排水沟渠化45米；夺龙村6条村内道路两侧带状绿化及村委会绿化，共计绿化面积24662平方米，排水沟渠化195米。项目已完工。
9.红原县色地镇茸塔玛村桥梁建设及村内道路提升改造工程。投入资金440.5万元，新建桥梁1座,一座长18米、宽5.5米；道路基础设施改（扩）新建1-13米板桥及桥头引道、桥梁全长22米、桥头引道长12.193米，建设全长34.193米；6条村内道路提升改造共计2.285公里。项目已完工。
10.红原县拉木咯尔桥改建工程。投入资金494.5万元，新建3-20米中桥一座，桥梁全长70.04米，桥头引道长35米。目前正进行桥面铺装施工。
11.红原县查江路达格则寺至江茸乡段改建工程。投入资金2020万元，改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米。目前主体完工，正在进行项目收尾工作。
12.红原县龙日种畜场桥梁建设项目。投入资金519.66万元，新建2-13米预应力钢筋砼简支空心板桥及桥头引道，桥梁全宽7.5米，长31.04米，路线全长300米。目前全部梁板已吊装完工。
13.久马高速。久马高速县内从海子山南侧到刷马路共86公里，总投资约104.07亿元，涉及刷经寺、龙日、安曲3个乡镇，设有刷经寺、中壤口、龙日坝3个互通和开放式服务区，涉及永久占用红线用地7504.39亩，临时占用土地2922.45亩。征地拆迁方面：截至目前，累计交付临时用地2520.38亩，交付率86%；红线用地7376.89亩，交付率98.3%。运输保障方面：坚持公开、公平、公正原则，坚持安全第一、运输有序、文明服务原则，制定运输管理办法，落实运输保障方案，多部门联动配合项目单位抓好运输日常监管，确保久马高速公路建设安全有序。地材供应方面：一是选定刷经寺镇加当沟1处采料场作为久马高速（红原段）项目建设地材配置点，二是采取梭磨河流域疏浚（消除国省干道汛期安全隐患）的方式为久马高速项目建设提供砂石材料，并确定由县国投公司作为地材保障供应主体与久马高速公司合作。
14.加强党的建设工作。认真做好机关党建工作，积极抓好党员发展工作。按时召开党员组织生活会，严格落实各项规章制度，队伍建设进一步加强。紧密结合交通运输工作，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”工作，继续开展深化“两学一做”学习教育，坚持“三会一课”制度，突出学习重点，加强党务政务公开工作，开展老党员老干部慰问活动，组织党员志愿者参加社区“双报到”等活动，深入联系村查尔玛乡什布龙村持续开展帮扶活动，做好富民惠民政策，真心真意为群众办好事、办实事，积极做好干部一对一帮扶工作，努力帮助联系村群众实现“三好两富”目标，做到了两手抓、两促进。
15.加强党风廉政建设。扎实抓好党风廉政建设责任制的落实，坚持把党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同考核、同落实。深入推进廉政文化进机关活动，加强廉洁自律警示教育，严格执行财经制度，规范财务工作流程，严格预算管理、专款专用，合理有效的使用建设资金，确保了交通建设资金的安全。认真开展“正风肃纪专项整治”、“廉政谈话”等工作，同时积极配合县委脱贫攻坚专项巡察组开展巡察工作。
16.深入推进机关工作。积积开展工、青、妇工作，严格落实各项规章制度，自觉服从和支持国防建设，积极支持邛溪镇应急民兵连建设，队伍建设进一步加强；加大“两联一进”工作力度,认真落实“交通精准扶贫”工作，规范公文办理流程，做好印鉴、文书档案管理工作，无泄密事件发生，档案管理规范，未发生群体上访事件；扎实推进机关作风和效能建设。
17严格把控疫情防控工作。为坚决贯彻落实中央、省委、州委和县委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作决策部署，严格把控交通运输关口，做好群众正常出行车辆运输保障，疫情防控应急车辆运输保障等防控工作。
18.源头管理，扎实开展交通安全管理。全面落实“一岗双责”，调整补充安全生产领导小组成员，逐级签订《交通安全管理目标责任书》，及时召开安全工作会议，传达学习上级文件精神，安排交通安全生产工作，形成各司其职、齐抓共管的工作格局；强化源头监管，落实企业的安全主体责任，履行道路交通运输安全“三关一监督”职责，强化GPS的动态监控，大力开展“打非治违”活动，全面整顿道路客运市场秩序，杜绝“三超”等违章违规行为，加强对货运车辆的安全监管；加强重点时段、重点区域和重点环节的安全监管，加大安全隐患排查整治力度，推进应急管理体系建设，组织开展辖区危险路段、桥梁安全隐患排查，积极排查整治安全隐患路段，完善安保设施，确保“五一”、“国庆”等重大节日活动、汛期等的道路安全工作顺利进行；每季度定期不定期联合县公安、安监、工商食药监等部门开展境内邮政寄递物流企业安全监管工作，确保各寄递物流企业作到100%实名登记、100%开箱验视、100%过X光机安检；按照“安全优质、平稳有序、客货兼顾”的总体要求，加强领导、落实责任、严明纪律，使交通运输工作优质有序；做好地质灾害及汛期安全工作，严格执行24小时值班和领导带班制度，了解天气动态及时向系统各单位和在建工地传达,以便妥善安排。 
19.加强农村公路交通基础设施建设管理。成立由局主要负责人为组长负总责，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的领导小组,由副组长统筹监管督查所有项目进度和质量，逐一签订公路建设管理责任书，严格执行农村公路建设操作规范确保每个项目有人协调、有人监管、有人督查。一是积极做好项目前期准备工作；抓好质量监管，首先是对所有项目进行动态管理，建立了参建单位（业主、监理、施工、交通运输局）的微信群，对项目情况及时通报，其次是坚持关口前移、重心下沉，组织人员常态化、多频率检查施工现场，把好进场材料、路基成型、桥涵施工等关口，确保项目始终处于可控状态、可视范围内，确保在预期完成建设任务。
20.强化公路管养工作。坚持“建养并重，强化管理；深入改革，调整结构；依靠科技，提高质量；依法治路，确保畅通”36字工作方针，强化“以人为本”管理理念和“以车为本”服务理念，以抢通保畅为己任，加强公路养护与管理。加大路检路查力度，规范路政执法行为，切实提高路政执法人员的执法水平和办案效率，维护路产路权，严查各种违章占用、侵占、挖掘、损坏公路和公路安保设施行为。
21.持续开展依法行政，推进依法治县工作的开展。以加大法律法规宣传教育为切入点，强化依法行政意识，加强对行政执法人员的教育和培训，提高行政执法人员的素质，进一步规范行政执法人员的执法行为和执法风纪，不断提升交通运输行政执法队伍的良好形象。    
22.开展城乡环境综合整治。把城乡环境专项整治工作与局其他重要工作同安排、同部署、同落实，结合实际成立领导小组、制定实施方案，组织干部职工定期对公共责任区和办公区域进行全面清洁，规范院内车辆、设施摆放，努力美化院内环境，突出整治非公路标识标牌及附属设施（店招店牌）、公路沿线垃圾、清理违规搭建、乱停乱放行为、规范牧家乐和零散摊点，改善辖区路域环境。重点整治各村牧户房前屋后、交通干道沿线、河道沟渠、田间地头等处各类垃圾。治理各村农户房前屋后、施工单位、公路沿线乱堆乱放、乱搭乱建、车辆乱停等杂乱现象。全面清理“一店多招”“非法广告”“违规设立”和具有安全隐患的标识标牌。推进县域内企业、学校、各村等环境卫生整治工作，开展主题党日活动和学雷锋志愿服务月活动，在各乡镇公共区域、沿河沿路卫生死角开展环境卫生整治工作。
[bookmark: _Toc21119]二、机构设置
阿坝州红原县交通运输局（汇总）下属二级单位2个，其中行政单位1个（交通局本级），其他事业单位1个（交通工程质量监督站）。
纳入阿坝州红原县交通运输局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 交通局本级
2. 交通工程质量监督站
截止2020年底我单位共有编制17个，其中公务员编制9个，行政工勤编制1个，事业编制7个，在职16人，公务员8人，事业编制8人，比上年增加1人。
[bookmark: _Toc13026]第二部分 2020年度部门决算情况说明
[bookmark: _Toc29815]一、 收入支出决算总体情况说明
本年度收入3608.64万元，上年度收入1360.16万元，本年收入比上年收入增加2248.48，上升165.31%，上升主要原因是2020年新增1734.38万元查江路工程收入及农村人居环境改造等项目,2019年无该批项目支出。本年度支出4630.17万元，上年度支出3596.16万元，本年支出比上年支出增加1034.01万元，上升28.75，上升主要原因是2020年新增1734.38万元查江路工程支出，扣除该因素影响整体支出略有下降；本年度项目结转结余118.02万元，主要是代管农村道路建设资金11.07万元，省级道路交通补助资金70.2万元，公路养护工程款36.75万元；本年度无基本支出结转。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）


[bookmark: _Toc31979]二、收入决算情况说明
[bookmark: _Toc20659]2020年本年收入合计3608.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3464.64万元，占96.01%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入144万元，占3.99%。
[bookmark: _Toc7536]上年结转结余1139.54万元。
[bookmark: _Toc4937]（图2：收入决算结构图）（饼状图）






[bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc23460]三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4630.17万元，其中：基本支出299.47万元，占6.47%；项目支出4330.7万元，占93.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年118.02万元
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc30767]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3464.64万元，上年度收入1360.16万元，本年收入比上年收入增加2104.48万元，上升154.72%，上升主要原因是上升主要原因是2020年新增1734.38万元查江路工程收入，2019年无该项目收入。
2020年度支出4497.24万元，上年度支出3596.56万元，本年支出比上年支出增加900.68万元，上升25.04%，上升主要原因是上升主要原因是2020年新增1734.38万元查江路工程支出，2019年无该项目支出。
[bookmark: _Toc21916]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc19607]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度支出4497.24万元，占本年支出合计的 97.13%。本年支出比上年支出增加900.68万元，上升25.04%，上升主要原因是上升主要原因是2020年新增1734.38万元查江路工程支出，2019年无该项目支出。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc146]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4,497.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出36.95万元，占0.82%；卫生健康支出（类）17.15万元，占0.38%%；农林水支出（类）3,341.91万元，占74.31%；交通运输支出（类）860.29万元，占19.13%；住房保障支出（类）22.33万元，占0.50%，其他支出（类）218.61万元，占4.86%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[bookmark: _Toc1490]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4,497.24，完成预算97.68%。其中：
1.社会保障和就业支出208:支出决算为36.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于职工养老保险及职业年金。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为24.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。全部用于在职职工养老保险单位部分缴纳；
（2）机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为12.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于在职职工职业年金单位部分缴纳；
2.医疗卫生与计划生育支出210:支出决算为17.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。全部用于缴纳职工保险。
（1）行政单位医疗2101101: 支出决算为8.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于行政在职职工单位部分医保；
（2）事业单位医疗2101102: 支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于事业在职职工单位部分医保；
（3）公务员医疗补助2101103：支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于行政职工公务员医疗补助单位部分；
（4）其他行政事业单位医疗支出2101199：支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于事业在职职工公务员医疗补助单位部分；
3.农林水支出213:支出决算为3341.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于农村道路等基础设施建设。
（1）农村道路建设2130142: 支出决算为71万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于刷经寺康玛寺公路维修；
（2）其他林业和草原支出2130299：支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于缴纳音乐季道路工程草原植被恢复经费
（3）农村基础设施建设2130504：支出决算为2832.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于查江路建设；
（4） 生产发展2130505：支出决算为166.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于查江路建设；
（5） 其他扶贫支出2130599：支出决算为268万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于查江路建设；
4.交通运输支出214:支出决算为860.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于保障基本运作及相关交通基础设施项目建设等。
（1）行政运行支出2140101: 支出决算为137.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于行政在职职工工资，工伤失业保险，公用经费；
（2）  一般行政管理事务2140102: 支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于罗楚珩同志丧葬抚恤费；
（3）公路建设支出2140104：支出决算为473.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数， 主要用于柯龙路建设及招呼站建设；
（4）公路养护支出2140106：支出决算为155.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要用于支付公路养护工程款；
（4）其他公路水路运输支出2140199: 支出决算为85.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于在职事业职工工资，工伤失业保险及公用经费；
5.住房保障支出221:支出决算为22.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于职工公积金单位部分缴纳。
（1）住房公积金支出2210201: 支出决算为22.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于职工公积金单位部分缴纳；
6.其他支出229：支出决算为218.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数，全部用于龙日种蓄场桥梁建设。
[bookmark: _Toc3758]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2020年一般公共预算财政拨款基本支出299.47万元，其中：
人员经费279.67万元，主要包括：基本工资57.9万元、津贴补贴107.3万元、奖金5.14万元、绩效工资20.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.62万元、职业年金缴费12.32万元、基本医疗保险12.77万元、公务员医疗补助4.38万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金22.33万元、医疗费1.73万元、生活补助7.12万元、救济费0.09万元、奖励金0.03万元。
　 日常公用经费19.79万元，主要包括：办公费2.8万元、邮电费3.76万元、差旅费10.61万元、公务用车运行维护费2.62万元。
[bookmark: _Toc30132]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc6527]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc19065]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，占 1.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占 0.00%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）


1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.01万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加-0.59万元，增长-12.74%。主要原因是厉行节约减少不必要的开支，其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车 1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
公务用车运行维护费支出4.01万元。主要用公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。
国内公务接待支出0.00万元。
外事接待支出0.00 万元。
[bookmark: _Toc11695]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
[bookmark: _Toc14]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
[bookmark: _Toc14750]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc19673]（一）机关运行经费支出情况
2020年，阿坝州红原县交通运输局（汇总）机关运行经费支出12.91万元，比2019年减少14.59万元，下降53.05%。主要原因是厉行节约减少不必要的开支。
[bookmark: _Toc7570]（二）政府采购支出情况
2020年，阿坝州红原县交通运输局（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企 业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
[bookmark: _Toc28059]（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，阿坝州红原县交通运输局（汇总）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。主要是用于开展日常业务使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
[bookmark: _Toc21142]（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公路管理费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位较好的履行了职务，确保了的单位的正常运转，各项目资金合理有限使用。积极履行职责，强化本单位预算管理，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“红原县邛溪镇热坤村人居环境综合整治及人行道建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）红原县邛溪镇热坤村人居环境综合整治及人行道建设项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。通过项目新建48条村内道路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积41410平方米；入村主干路两侧各增加2米宽人行道铺装及路面排水系统，长1.01公里；入口设标志石1座。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县邛溪镇热坤村人居环境综合整治及人行道建设项目

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	360
	执行数:
	360

	
	其中-财政拨款:
	360
	其中-财政拨款:
	360

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建48条村内道路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积41410平方米；入村主干路两侧各增加2米宽人行道铺装及路面排水系统，长1.01公里；入口设标志石1座。
	新建48条村内道路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积41410平方米；入村主干路两侧各增加2米宽人行道铺装及路面排水系统，长1.01公里；入口设标志石1座。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	方便群众出行
	方便群众出行（

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	有
	已完成目标

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	无
	无

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	方是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	无调整
	无调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2020年12月
	2020年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	方便农牧民群众的出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	已完工有效的方便了农牧民群众的出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议



（2）红原县安曲镇下哈拉玛村、夺龙村、哈拉玛村人居环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数500万元，执行数为459.19万元，完成预算的91.84%。通过项目实施新建下哈拉玛村入村主干路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积34750平方米，入口设标志石1座；哈拉玛村2条村内道路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积22978平方米，排水沟渠化45米；夺龙村6条村内道路两侧带状绿化及村委会绿化，共计绿化面积24662平方米，排水沟渠化195米。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县安曲镇下哈拉玛村、夺龙村、哈拉玛村人居环境综合整治项目

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	500
	执行数:
	459.19

	
	其中-财政拨款:
	500
	其中-财政拨款:
	459.19

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建下哈拉玛村入村主干路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积34750平方米，入口设标志石1座；哈拉玛村2条村内道路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积22978平方米，排水沟渠化45米；夺龙村6条村内道路两侧带状绿化及村委会绿化，共计绿化面积24662平方米，排水沟渠化195米。

	新建下哈拉玛村入村主干路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积34750平方米，入口设标志石1座；哈拉玛村2条村内道路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积22978平方米，排水沟渠化45米；夺龙村6条村内道路两侧带状绿化及村委会绿化，共计绿化面积24662平方米，排水沟渠化195米。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	方便群众出行
	方便群众出行

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	是
	已完成目标

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	无
	无

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	无调整
	无调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	是
	是

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2020年12月
	2020年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	方便农牧民群众的出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	已完工有效的方便了农牧民群众的出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议


（3）红原县龙日种畜场桥梁建设项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。通过项目实施新建2-13米预应力钢筋砼简支空心板桥及桥头引道，桥梁全宽7.5米，长31.04米，路线全长300米。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县龙日种畜场桥梁建设项目

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	360
	执行数:
	360

	
	其中-财政拨款:
	360
	其中-财政拨款:
	360

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建2-13米预应力钢筋砼简支空心板桥及桥头引道，桥梁全宽7.5米，长31.04米，路线全长300米。
	新建2-13米预应力钢筋砼简支空心板桥及桥头引道，桥梁全宽7.5米，长31.04米，路线全长300米。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确
	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	方便群众出行
	方便群众出行

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	是
	是

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	无
	无

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	无调整
	无调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	95%
	96%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2020年12月
	2020年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	方便农牧民群众的出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	已完工有效的方便了农牧民群众的出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议


（4）红原县柯龙路阿木乡至龙日乡段水毁恢复工程绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数487万元，执行数为387.71万元，完成预算的79.57%。通过项目实施拆除原危桥重建1-10米板桥1座、桥梁全长18米；新建1-10米板桥1座、桥梁全长18米；30处水毁工点处治；全线路面坑凼修补；全线边沟清理。发现的主要问题：资料归档不太规范。下一步改进措施：完善资料归档。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县柯龙路阿木乡至龙日乡段水毁恢复工程

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	487
	执行数:
	387.71

	
	其中-财政拨款:
	487
	其中-财政拨款:
	387.71

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	拆除原危桥重建1-10米板桥1座、桥梁全长18米；新建1-10米板桥1座、桥梁全长18米；30处水毁工点处治；全线路面坑凼修补；全线边沟清理。

	拆除原危桥重建1-10米板桥1座、桥梁全长18米；新建1-10米板桥1座、桥梁全长18米；30处水毁工点处治；全线路面坑凼修补；全线边沟清理。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%


	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确


	明确


	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	100%
	100%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	方便群众出行（
	方便群众出行

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	是
	是

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	无
	无

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	无调整
	无调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	95%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2020年12月
	2020年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	方便农牧民群众的出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	已完工有效的方便了农牧民群众的出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议


（5）红原县色地镇茸塔玛村桥梁建设及村内道路提升改造工程绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数550万元，执行数为538.4338万元，完成预算的97.9%。通过项目实施新建1-13米板桥及桥头引道、桥梁全长22米、桥头引道长12.193米，建设全长34.193米；6条村内道路提升改造共计2.285公里。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县色地镇茸塔玛村桥梁建设及村内道路提升改造工程

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	550
	执行数:
	538.4338

	
	其中-财政拨款:
	550
	其中-财政拨款:
	538.4338

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	通过项目实施新建1-13米板桥及桥头引道、桥梁全长22米、桥头引道长12.193米，建设全长34.193米；6条村内道路提升改造共计2.285公里。
	通过项目实施新建1-13米板桥及桥头引道、桥梁全长22米、桥头引道长12.193米，建设全长34.193米；6条村内道路提升改造共计2.285公里。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	明确

	明确

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	98%
	98%

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	方便群众出行
	方便群众出行

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	是
	是

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	无
	无

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	方便群众出行
	方便群众出行

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	无调整
	无调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2020年12月
	2020年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	方便农牧民群众的出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	已完工有效的方便了农牧民群众的出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议



2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
[bookmark: _Toc16104][bookmark: _Toc30384][bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]本部门自行组织对红原县查江路达格则寺至江茸乡段改建工程等10个项目开展了绩效评价，详见《红原县交通运输局2020年项目支出绩效自评报告》见附件。


[bookmark: _Toc4432]第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育：指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.节能环保：指反映政府节能环保支出。
9.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。
10.农林水：指反映正度农林水事务支出。
11.交通运输：反映交通运输和邮政业方面的支出。
12.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。










[bookmark: _Toc1357]第四部分 附件
附件1
[bookmark: _Toc27976]红原县交通局2020年部门整体支出
绩效报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县交通局为独立核算全额拨款行政单位，共设4个内设机构：综合办公室、财务审计股、规划建设股、运输安全监督股。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。
2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
3.承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。
4.承担水上交通安全监管责任。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。
11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。
本单位截止2020年底共有在职职工16人，其中公务员8人，事业人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度财政拨款收入总计3464.65万元（其中：社会保障和就业支出36.95万元，主要为各项保险；医疗卫生与计划生育支出17.15万元，全部为医疗保险、公务员医疗补助；农林水支出2711.55万元，主要为上级专款农村道路建设资金；交通运输支出458.06万元，主要为人员工资、体检费、工伤失业保险，办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、公务用车运维费及道路基础设施建设费等；住房保障支出22.33万元，全部为住房公积金；其他支出218.61万元，全部为龙日种蓄场建设资金）。与2019年相比，收入增加了2104.48万元，上升了154.72%，主要变动原因2020年增加久马高速及安曲到马尔康省道建设相关支出。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年度财政拨款支出4497.24万元（含存量安排支出1139.54万元，其中：社会保障和就业支出36.95万元，主要为各项保险；医疗卫生支出17.15万元，全部为医疗保险、公务员医疗补助；农林水支出3341.91，主要为上级农村道路及久马高速专款；交通运输支出860.29万元，主要为人员工资、体检费、工伤失业保险，办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、公务用车运维费及道路基础设施建设费等；住房保障支出22.33万元，全部为住房公积金；其他支出218.61万元，全部为龙日种蓄场建设资金）。与2019年相比，支出增加了900.68万元，上升了25.04%。主要变动原因2020年新建久马高速及马尔康安曲省道。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
红原县交通局预算编制严格按照《预算法》相关规定，结合全县预算编制口径，结合我单位实际情况，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及红原县交通局相关工作而编制。
基本支出，是用于保障红原县交通局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费。
专项预算项目支出，主要用于农村公路管理相关油费，养护费，差旅费等。
（二）执行管理情况。	
1.因公出国(境)经费
2020年因公出国(境)费0.00元，因公出国(境) 0人，与上年持平。
2.公务接待费
2020年公务接待费0万元。公务接待费支出决算与2019年持平。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支，严格审批管理接待费。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车运行维护费4.01万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.01万元。主要用于单位因公出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出4.01万元,完成预算87.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.59万元，下降12.83%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。
（三）综合管理情况。
根据《会计法》《预算法》、《行政单位会计制》等法律和财政部及其省财政厅有关财务规章的规定，明确了单位经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等相关规定。按规定对本单位财务信息依法进行公开。
1.资产管理
由于现在的日常工作已逐步普及办公自动化，加快了办公设备淘汰更新，这就需要对固定资产进行年年清查盘点，使固定资产清查工作经常化、常态化，更好的从源头上对单位固定资产进行监控和管理。 
2.单位内控管理
在财务管理过程中逐步建立健全财务管理制度、财务核算制度、财务报销制度等，严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，各项经济活动均真实、合法、准确、及时的反应在会计账目上，建立健全内部控制制度，积极配合财政部门开展预算、决算考评工作。
3.部门预算管理
严格按照综合预算原则。统一编制、统一管理、统筹安排资金，将单位所有安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。    
4.绩效管理
我单位领导高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，采取座谈等方式听取相关情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料，并对资料进行分析，形成评价结论。
    （1）部门预算严格按照上级部门预算编制通知和有关要求，结合单位具体工作及县级相关规定编制，按时完成基础、项目报送工作，单位预算按时在红原门户网站公开。
   （2）严格执行支出预算，“三公经费”本着节约、高效的原则严格控制支出，严格把握“三公经费”只减不增的原则。
   （3）认真开展部门绩效评价工作，绩效评价规章制度逐渐健全;严格按照相关法律、法规进行会计核算，严格资金管理，专款专用，资金拨付严格按相关程序报批后支付。认真开展整体绩效评价及项目绩效评价工作，在项目决策、项目完成、项目管理、项目效果中，绩效评价工作正逐步完善。    
（四）整体绩效。
通过整体绩效自评，反映本部门能按照交通运输局管理相关职责要求有效履行职责，圆满完成了各项工作任务，绩效评价结果为优，群众及相关部门等对县交通局的各项工作满意度较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《红原县部门整体支出绩效评价指标体系》自查的分93.62分，总体评价较好。
（二）存在问题。
由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度大，即使可以量化，但实际操作中很多项目间缺乏可比性且指标本身也在逐步变化，需要逐步完善。
   存在的问题:在平时工作推进过程中，缺乏技术人员进行专业指导及培训，工作推进存在一定困难，预算编制还需更加精准。
（三）改进建议。
1.通过各种途径加强绩效管理学习，科学合理编制预算，严格执行预算。
2.规范账务处理，提高财务信息质量。
3.做好项目事前、事中、事后绩效管理，规范项目管理。







附件2
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一、项目概况
（一）红原县邛溪镇热多村村内道路提升改造工程，5条村内道路黑化提升改造共计2.581公里；停车场黑化改造1处782平方米；路灯维修20座；新增路灯40座；已建种畜场大桥的桥头增加波形梁护栏及混凝土护栏
（二）红原县邛溪镇热坤村人居环境综合整治及人行道建设项目，48条村内道路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积41410平方米；入村主干路两侧各增加2米宽人行道铺装及路面排水系统，长1.01公里；入口设标志石1座。
（三）红原县安曲镇下哈拉玛村、夺龙村、哈拉玛村人居环境综合整治项目，下哈拉玛村入村主干路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积34750平方米，入口设标志石1座；哈拉玛村2条村内道路两侧带状绿化、村内广场及村委会绿化，共计绿化面积22978平方米，排水沟渠化45米；夺龙村6条村内道路两侧带状绿化及村委会绿化，共计绿化面积24662平方米，排水沟渠化195米。
（四）红原县安曲镇哈拉玛村、夺龙村、下哈拉玛村、邛溪镇热坤村、夺龙村道路基础设施建设项目，哈拉玛村新改建道路7.877公里、夺龙村新改建道路5.067公里；邛溪镇热坤村新改建道路4.727公里、下哈拉玛村新改建道路4.658公里。
（五）红原县拉木咯尔桥改建工程，新建3-20米中桥一座，桥梁全长72.02米，桥头引道长35米。
（六）红原县龙日镇壤噶夺玛桥梁建设项目，新建2-16米，桥梁总长39.54 米桥梁一座，引道长 437.171 米。
（七）红原县龙日镇壤噶夺玛村村内道路提升改造工程，对柯龙路原有2公里道路进行改造。
（八）红原县色地镇茸塔玛村桥梁建设及村内道路提升改造工程，新建1-13米板桥及桥头引道、桥梁全长22米、桥头引道长12.193米，建设全长34.193米；6条村内道路提升改造共计2.285公里。
（九）红原县柯龙路阿木乡至龙日乡段水毁恢复工程，拆除原危桥重建1-10米板桥1座、桥梁全长18米；新建1-10米板桥1座、桥梁全长18米；30处水毁工点处治；全线路面坑凼修补；全线边沟清理。
（十）红原县龙日种畜场桥梁建设项目，新建2-13米预应力钢筋砼简支空心板桥及桥头引道，桥梁全宽7.5米，长31.04米，路线全长300米。
二、资金支付情况
（1） 项目资金申报及批复情况。对整合下达的涉农项目资金严格实行红原县财政局报账制相关规定。
（二）项目绩效目标。依据设计文件及财评金额按招投标法规定进行公开招投标。在合同期限内完成了设计文件及合同约定的所有建设内容，达到预期脱贫攻坚基础设施建设成效，以上项目均进行了交竣工验收达到合格，资金拨付率除个别因审计结论未下达，资金拨付率均达到95%。
（三）项目资金申报相符性。所有项目均根据实际建设内容进行勘察设计及预算编制，下达资金量与建设规模相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。红原县交通局10个项目资金中红原县龙日种畜场桥梁建设项目为上级补助资金资金下达文号为阿州财建〔2019〕161号下达资金360万元。其余项目为2020年涉农整合资金，金额为4480万元。
（二）项目财务管理情况。
以上交通扶贫建设项目资金均为涉农资金，按照“渠道不变、充分授权、重点突出、各司其职”的原则，由县财政局对涉农整合资金进行重点监管，在资金使用时由红原县交通运输局提供计量支付单据及拨付资金的请示向财政局申请资金指标，待财政局批准后由红原县财政局支付中心将计量工程款直接拨付到施工单位账户，红原县交通运输局作拨款账务处理，实行财政报账制有效的保障了财政扶贫资金的安全。
对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
在项目实施过程中实行项目法人制，社会监理制，公开公示。在项目管理过程中建立参建单位的微信群（业主、监理、施工单位、质监站、所在乡镇等单位），各个项目成立由分管副局长为项目办主任，技术员为具体经办人的质量管理体系。严格从原材料把关，控制施工工艺、工序、进度、质量等。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
在合同期限内完成了设计文件及合同约定的所有建设内容，达到预期脱贫攻坚基础设施建设成效，以上项目均进行了交竣工验收达到合格，资金拨付率除个别因审计结论未下达，资金拨付率均达到95%。
（2） 项目效益情况。
项目实施完成后方便了广大农牧民出行及生产效率提高，有效促进农牧民增收，确保脱贫攻坚成果。
（3） 评价结论
经我局全面评估，综合衡量，我单位项目绩效得分为
93.5分，较好的实现了项目目标，节约了财政资金。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
由于高原气候，有限施工期短，造成项目进度难以达到上级要求。
（二）相关建议。
根据我县实际，制定确实可行的进度计划，确保工程质量。
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三公经费财政拨款支出结构图
销售额	公务用车运行维护费	8.2	

收支总体变动情况表
2019年	收入	支出	1360.16	3596.16	2020年	收入	支出	3608.64	4630.17	收入	支出	1	



收入决算结构图
销售额	一般公共财政拨款收入	其他收入	3464.64	144	

支出决算结构图
销售额	基本支出	项目支出	299.47	4330.7	

一般公共财政拨款支出决算变动图
2019年	一般公共财政拨款支出	3596.56	2020年	一般公共财政拨款支出	4497.24	一般公共财政拨款支出	1	



一般公共财政拨款支出结构图
销售额	208	210	213	214	221	229	36.95	17.15	3341.91	860.29	22.33	218.61	

1

