# 2022年度

# 阿坝州红原县自然资源局部门决算公开说明

# 保密审查情况：已审查，内容审定

# 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 部门概况	4

一、部门职责	4

二、当年取得的主要事业成效	5

三、机构设置	6

第二部分 2022年度部门决算情况说明	10

一、 收入支出决算总体情况说明	10

二、 收入决算情况说明	10

三、 支出决算情况说明	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	12

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	16

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	16

八、政府性基金预算支出决算情况说明	18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	18

十、 其他重要事项的情况说明	18

（一）机关运行经费支出情况	18

（二）政府采购支出情况	18

（三）国有资产占有使用情况	18

（四）预算绩效管理情况	19

（五）由养老保险机构发放养老金的退休人员	19

第三部分 名词解释	20

第四部分 附件	24

附件1：红原县自然资源局关于2022年整体支出绩效的报告………………………………………………………………………………………………24

附件2：红原县自然资源局关于红原县阿木乡峨扎村废弃取料点生态修复项目支出绩效的自评报告……………………………………………………………………………………………34

附件3：红原县自然资源局关于黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复项目支出绩效自评报告……………………………………………………………………………………………37

附件4：红原县自然资源局关于红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复子项目（第二批）绩效自评报告……………………………………………………………………40

第五部分 附表……………………………………………………………………………	43

一、收入支出决算总表	43

二、收入决算表	43

三、支出决算表	43

四、财政拨款收入支出决算总表	43

五、财政拨款支出决算明细表	43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 部门概况

- 部门职责

## （一）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

## （二）讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

## （三）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

- （四）履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

- 当年取得的主要事业成效。

- 国土空间规划

- 一是差别化、个性化编制国土空间规划。安曲清洁能源空港片区规划成果紧扣片区特色定位，坚持生态优先、绿色发展的总体思路，坚持符合实际、具有可操作性、实用性的国土空间规划编制原则，以黄河流域高质量发展为导向，规划围绕“高原空港、牧旅家园”主题，对产业、城镇、乡村空间布局做出安排，落实清洁能源—光伏用地、牧草种植用地、畜牧养殖基地等用地安排，并在城镇空间上预留发展空间，以留白用地形式应对规划期内用地的不确定性，以镇乡村均衡化构建公共服务体系、以“强弱补短”强化基础设施配套建设。二是最大程度使用脱贫攻坚指标，全力保障乡村振兴。在规划编制过程中，我县积极探索新发展思路，强化新发展理念。为保障县域片区高质量发展，最大程度使用州级下达600亩脱贫攻坚年度用地指标，该项指标主要用于红原县城市供暖（二期）项目、黄河流域生活垃圾无害化技术处理建设项目、红原县垃圾焚烧飞灰固化填埋场建设项目、红原县高原绿色环保基地基础设施建设项目以及红原县安曲镇瓯越供暖设备加工调试建设项目、红原县月亮湾景区游客中心建设等项目，全力保障乡村振兴用地需求。

- 山水项目

一是示范项目打造，结合红原总体布局，因地制宜，按照特色亮点多、修复效果好的标准，扎实做好“山水工程”项目的编制和申报，谋划储备一批打基础、管长远、利全局的“山水工程”项目示范样板。二是扩充项目储备。山水工程”项目对照州下达指标进行编制和申报，为防止申报项目被调整删减或财评核减等情况发生，将进一步强化项目储备，谋划储备一批打基础、管长远、利全局的重大项目，为及时补充申报做好项目储备保障，确保山水工程项目能精准对标州级绩效目标考核任务。

三、机构设置

(一)办公室

负责文电、会务、档案、机要、后勤等机关日常运转工作；承担保密、安全、信息、信访、绩效管理、政务公开、新闻宣传工作；做好党建、党风廉政建设、意识形态、群团、信访等工作；承担有关文稿、报告、调研和史志年鉴编撰工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；承担机构编制、离退休人员、干部培训和人事等工作；指导本行业综合行政执法，承担有关行政应诉、行政复议、行政调解、规范性文件的合法性审核与报备等工作；牵头协调推进本系统“放管服’改革，承担审批服务便民化有关工作；落实党中央、国务院、省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。

承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理的规章，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，提出重大备选项目。

(二)建设用地和规划股

依法管理土地资产，组织实施土地利用使用权出让、转让、招标、拍卖、作价出资、入股、交易和政府收购、储备管理工作；组织实施土地资源调查，动态监测和统计。拟订并实施全县耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担生态保护补偿相关工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展全县自然资源分等定级价格评估。拟订自然资源开发利用地方标准，开展评价考核，指导节约集约利用。国有土地资产处置相关工作。

承担组织实施编制自然资源发展战略、中长期规划。督促实施国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省政府和州政府审批的国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的全县重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出全县土地年度利用计划并组织实施。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策和管理规定，承担全县建设项目用地预审工作。拟订开展城乡规划管理和主体功能区规划编制等用途管制政策并监督实施。

(三)资源环境和矿产管理股

管理全县地质勘查行业和地质工作，拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。负责全县公益性地质调查和矿产资源调查评价。承担全县地质勘查行业统计和成果统计，监督管理矿产资源勘查行为。

拟订全县矿业权管理政策并组织实施，负责县级发证的矿产资源矿业权出让及审批登记。统计分析并指导全县探矿权、采矿权审批登记，调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康工作。

拟订全县矿产资源战略、政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。

负责全县地质灾害防治、组织、协调、指导和监督工作。开展地质灾害防治知识的宣传教育；加强对地质灾害险情的动态监测和群测群防工作；确保广大群众的生命财产安全。承担国土空间综合整治，矿产地质环境恢复治理，承担生态保护补偿相关工作，生态环境保护工作。

红原县自然资源局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 阿坝州红原县自然资源局（本级）

- 阿坝州红原县不动产登记中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6418.88万元，与2021年4335.57万元对比增长2083.31万元，增长48%，主要原因是增加了项目专款资金收入。支出总计6418.88万元，与2021年2,321.41万元对比增长4097.47万元，增长175.51%，主要原因是增加了山水林田湖草专项资金支付和生态修复等项目资金支出。

- 收入决算情况说明

## 2022年本年收入合计6418.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6091.9万元，占94.91%；政府性基金预算财政拨款收入326.87万元，占5.1%；其他收入0.11万元，占0.001%。

## （图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

## 2022年本年支出合计6418.88万元，其中：基本支出575.82万元，占8.97%；项目支出5843.06万元，占91.03%；

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计6418.77万元，与2021年2005.39万元相比增加4413.38万元，增加220.07%，主要原因是本年度增加专项资金收入：例如：山水林田湖草项目专款资金、生态保护专项资金、地质灾害治理等专项资金等。2022年财政拨款支出总计6418.77万元，与2021年2126.71万元增加4292.06万元，增加201.82%，主要原因是是增加项目专款支出，如：耕地占补平衡支出、泥石流治理、生态修复、红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料店生态修复项目、2022年普适性监测预警项目等项目专款支出。具体收支情况为：社会保障和就业支出	68.40万元、卫生健康支出30.84万元、节能环保支出	63.30万元、城乡社区支出326.87万元、农林水支出	75.93万元、自然资源海洋气象等支出5511.70万元、住房保障支出37.66万元、灾害防治及应急管理支出304.20万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6091.9万元，占本年支出合计的95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出2126.71万元增加3965.19万元，增长186.45%。主要变动原因是本年增加工资性支出、保险调整、公积金缴费增长及项目、专项等资金支出，具体支出如下表。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6091.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出68.4万元，占1.12%；卫生健康支出30.84万元，占0.5%；节能环保支出63.3万元，占1.04%；农林水支出75.93万元，占1.25%；自然资源海洋气象等支出5511.58万元，占90.47%；住房保障支出37.66万元，占0.6%；灾害防治及应急管理支出304.2万元，占4.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2022年一般公共预算支出决算数为6091.9万元，完成预算100%。其中：

### 1.208-社会保障和就业支出决算为68.4万元，完成预算100%，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.6万元，全部用于职工缴纳养老保险单位部分；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出22.8万元，全部用于职工缴纳职业年金单位部分。

### 2.210-卫生健康支出30.84万元，完成预算100%，其中：2101101-行政单位医疗13.99万元，全部用于行政职工缴纳医疗保险单位部分；2101102-事业单位医疗10.88万元，全部用于职工缴纳医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助3.27万元，全部用于职工公务员补充医保。2101199-其他行政事业单位医疗支出2.69万元，全部用于事业职工补充医保。

### 3.220-自然资源海洋气象等支出5511.59万元，完成预算100%，其中：2200101-行政运行237.12万元，2200104-自然资源规划及管理1388.8万元，2200106-自然资源利用与保护3111.7万元，2200150-事业运行201.69万元，2200199-其他自然资源事务支出491.02万元，用于开支日常公用经费及人员经费及与我局土地管理日常费用等开支。

### 4.221-住房保障支出37.66万元，完成预算100%，其中：2210201-住房公积金37.66万元，全部用于职工缴纳住房公积金单位部分。

5.224-灾害防治及应急管理支出304.2万元，完成预算100%，其中：2240601-地质灾害防治233.46万元、2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出70.74万元，全部用于防治地质灾害工程实施及泥石流滑坡治理工程等开支。

6.213-农林水支出75.93万元，完成预算100%，其中：2130504-农村基础设施建设68.70万元、2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出7.23万元，全部用于增减挂钩项目、中央扶贫发展资金(刷经寺镇三家寨村生态修复项目)、久马高速（红原境内）公路主线及临时用地核查项目等项目支出。

7.211-节能环保支出63.3万元，完成预算100%，其中：2110405-草原生态修复治理63.30万元，全部用于红原县阿木乡峨扎村废弃矿山生态修复项目、瓦切达峨村、麦洼砂厂、阿木采砂厂等5个生态修复。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出575.71万元，其中：

人员经费529.41万元，主要包括：基本工资97.73万元、津贴补贴237.29万元、奖金7.23万元、绩效工资35.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.6万元、职业年金缴费22.88万元、职工基本医疗保险缴费24.87万元、公务员医疗补助缴费5.97万元、其他社会保障缴费5.31万元、  住房公积金	37.66万元、医疗费0.36万元、对个人和家庭的补助8.72万元、生活补助8.22万元、医疗费补助0.5万元、奖励金	0.01万元。

公用经费46.3万元，主要包括:办公费11.37万元、  水费0.36万元、电费2.99万元、邮电费	5.26万元、取暖费0.17万元、差旅费16.49万元、公务接待费	0.38万元、  工会经费3.08万元、公务用车运行维护费5.52万元、其他交通费用0.68万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算100%，较上年4.34万元增加1.56万元，增长35.94%。主要原因是我局日常业务繁重，由县政府调剂1辆公务用车用于日常工作，2022年运行车辆共计2辆，公务用车加油、维修、保险等相应增加故导致“三公”经费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.52万元，占93.56%；公务接待费支出决算0.38万元，占6.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

- 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

- 公务用车购置及运行维护费支出5.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年3.91万元增加1.61万元，增长41.17%。主要原因是由县政府调剂1辆公务用车用于日常工作，2022年2辆运行车辆，相应增加公务用车加油、维修、保险等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位车辆编制为1辆，截止年末使用公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.52万元。主要用于单位“两联一进”、查看地质灾害隐患点、山水工程、土地查看、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、洗车费、保险费等支出。

- 公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年0.42万元减少0.04万元，下降10.53%。主要原因一是严格执行“中央八项规定”、二是因疫情原因，上级检查及调研减少，故减少接待费支出。

国内公务接待支出0.38万元，国内公务接待3批次，25人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：阿坝州自然资源局2022年度片区工作组地质灾害汛前检查工作0.21万元、阿坝州自然资源局开展打击“洗洞”盗采专项整治督导检查0.17万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出326.87万元，完成预算100%，较上年增长326.87万元，增长100%，主要用于红原县龙域酒店投资管理有限公司部分土地使用权补偿资金286.87万元和土地评估测绘费40万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

- 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，红原县自然资源局机关运行经费支出19.68万元，比2021年21.75万元减少2.07万元，下降9.52%，主要原因是厉行节约，压缩日常工作不必要的开支。

### （二）政府采购支出情况

2022年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于单位“两联一进”、查看地质灾害隐患点、山水林田湖项目、生态修复项目、土地查看、执法等。截止2022年12月31日，我局固定资产总价为229.31万元，其中房屋及建筑物76.77万元、通用设备141.93万元、家具10.61万元、单价100万元以上专用设备0台（套），。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对红原县阿木乡峨扎村废弃取料点生态修复项目、红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复项目、红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复项目（第二批）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成红原县自然资源局部门整体绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分，绩效自评报告详见附件。

- （五）由养老保险机构发放养老金的退休人员

截至2022年12月31日，本单位由养老保险机构发放养老金的退休人员8人，较上年增加1人，为2022年到龄退休人员。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。

11.行政事业单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

12.国土资源事务：指国土资源管理等方面的支出。

13.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中兴、医务室等附属事业单位。

15.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

16.住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

18.国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

19.一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.地质灾害防治：指地质灾害防治项目支出。

21.地震监测：指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

22.其他国土海洋气象等支出：指其他用于国土海洋气象等方面的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29.委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

# 第四部分 附件

附件1：

红原县自然资源局

关于2022年整体支出绩效的报告

一、部门概况

（一）机构组成。

红原县自然资源局现有办公室、资源环境和矿产管理股、建设用地和规划股三个股室组成。

- 机构职能。

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。

（十二）负责全县测绘地理信息工作。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。

（三）人员概况。

我单位为独立核算全额拨款行政单位，2022年底我单位年末实有人数为24人，比上年减少2人，为调离单位2人；年末实有离退休人数为8人。

（四）当年取得的主要事业成效。

- 1.用地保障工作

一是开展全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作，拟定了《红原县贯彻落实全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点方案重点任务分工方案》并征求了相关部门意见，按照意见进行了修改完善，将修改完善方案印发相关部门；二是开展全县自然资源资产清查工作。已完成统计、核算各类自然资源资产并形成了资产价值核算的阶段性成果；三是报批报建工作，已完成红原县第1批次、第2批次、第4批次建设用地农用地转用上报工作，并取得州政府批复，面积为3.9029公顷；已完成组卷并上报州局审查的批次用地有4个批次，审核面积为7.8644公顷；暂未组卷的有8个报件项目（含1个独立选址项目）正在开展前期资料收集工作，面积为5.478公顷（含独立选址项目0.9813公顷）；四是临时用地审批工作，目前，已完成久马高速路8标段、9标段2宗临时用地审批、共计面积5.3995公顷（林地面积1.698公顷、草地面积3.7015公顷）；俄尔干砂场临时用地2宗，共计面积10.178公顷（林地面积8.4348公顷、草地面积1.7432公顷）；查尔玛乡哈炯沟料场临时用地2宗，共计面积11.1004公顷（草地面积11.1004公顷）；五是耕地占补平衡工作，与广安市自然资源和规划局达成意向协议，购买耕地占补平衡指标620亩。耕地占补平衡资料已完成组卷装档，待省自然资源厅核查，核查完后继续交易；六是红原县区片综合地价修订工作的初步成果已于8月27日提交州局，经过省科研院4轮技术审查的问题反馈与成果修改完善后，于9月23日提交修改后的成果与区片地价论证报告，目前待省厅确定时间组织开展省级专家审查会。

2.国土空间规划编制工作

一是红原县国土空间规划工作。四川省级、阿坝州级、红原县级国土空间规划尚未正式公布，“三区三线”工作目前一直处于推进中，将按照省厅相关要求继续做好“三区三线”划定工作；二是乡村片区国土空间规划工作。我县于2022年5月底开始规划编制工作，截止目前已初步完成安曲片区国土空间总体规划编制和壤口、龙日两个村级片区编制。第二批次的瓦切长征文化片区、邛溪城乡融合乡镇片区和第一批热坤、德香、下哈拉玛3个村级片区成果正在编制过程中，预计到2022年底完成全县60%的乡镇片区国土空间规划、28%的村级片区国土空间规划。

3.规划审批工作

审批项目29项，办理选址意见书20份，办理用地规划许可证29份，工程规划许可证29份，下达规划条件函7份。

4.执法监察工作

一是县域内乱搭乱建乱占整治工作，我局会同相关部门在县城规划区内开展了非法占地、乱圈乱占、乱搭乱建清理排查工作。经摸排，县城规划区内在建自建房15处，非法占地、乱圈乱占、乱搭乱建违法行为违法行为19处。发出《责令拆除违法建筑通知书》18份。二是乱采乱挖整治工作，4月20日，在色地镇日西村发现非法盗采泥炭资源1起，目前，该案件已移交森林公安进行督办；6月2日，查处非法盗采泥炭资源案件1起，罚款1.5万元；7月20日，查处色地非法采挖土石料案件一起罚款4.5万元；9月21日，查处安曲镇非法占用土地案件一起，罚款2894017.56元，以上罚没收入均已上交。此外，久马高速TJ9标段和TJ6标段共有三处涉嫌在临时用地内非法采挖土石料的违法行为，目前方量已核实完毕，正在立案调查。三是卫片执法，完成了66个土地卫片图斑外业核查工作，完成1个土地卫片连线举证工作，现已通过省厅验收。完成2021年度119个耕地流向建设用地问题图斑外业核查。

5.不动产登记工作

开展全县“农村房地一体”权籍调查及入库工作，共计测绘7663户，完成数据入库6792户。开展了我县2021土地变更调查，完成了龙日镇龙日坝村改制草原确权发包工作和全县寺庙打桩定界工作外业测绘。

6.地质灾害防治工作

一是开展了全县地灾隐患排查工作、全县秋雨秋汛地质灾害隐患风险排查、先后开展了两轮“6.10”马尔康地震灾后应急排查以及“9·5”泸定县地震震后次生地质灾害排查。向受地灾威胁的群众发放《防灾预案表》、《防灾明白卡》和《避险明白卡》366份。二是开展了地质灾害防治知识宣传培训，全年开展地灾防治知识宣传培训67场，参与人数1894人，发放宣传资料1200余份。三是在地质灾害隐患点开展逐点应急演练42场，参与人数793人。通过开展地质灾害防治知识宣传培训和应急演练工作，切实提高了我县人民群众防灾避灾能力。四是加强项目监管，本年度我局共实施地质灾害治理项目2个，“阿木乡麦洼寺玛仲玛泥石流治理工程”已竣工，“色地镇从都街入口处滑坡治理工程”正在施工，计划10月底前完工。完成了红原县群专结合监测预警体系建设，全面提升了我县的防灾减灾能力。五是积极推进“6·10”马尔康6.0级震群地震灾后恢复重建工作。开展了震后地质灾害风险排查及安置点评估，排查报告已编制完成；红原县查尔玛乡查龙村村委会后山滑坡应急排危项目已完成评审，目前正在根据专家意见进行调整。

7.山水林田湖草沙冰项目

我局共申报“山水工程”项目3个，一是红原县地质灾害生态综合整治修复子项目，项目资金324万元，涉及两个子项目，阿木乡麦洼寺玛仲玛泥石流治理工程项目已于6月中旬竣工。色地镇丛都街入口处滑坡治理工程项目已进场施工，目前已完成工作量95%；二是红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复子项目，总投资2713万元，为申请中央奖补项目，目前施工招标挂网已完成，开标结果正在公示中。三是红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复子项目（第二批），总投资4000万元，为申请中央奖补项目，9月29日已开标，开标结果正在公示中。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（1） 本单位本年度收入为6418.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,091.90万元，占总收入的94.906%；政府性基金预算财政拨款收入326.87万元，占总收入的5.092%。其他收入0.11万元，占总收入的0.002%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度总支出为6418.88万元，其中：社会保障和就业支出为68.40万元，占比1.07%；卫生健康支出为30.84万元，占比0.48%；农林水支出为75.93万元，占比1.18%；自然资源海洋气象等支出为5511.70万元，占比85.87%；住房保障支出为37.66万元，占比0.59%；灾害防治及应急管理支出为304.2万元，占比4.74%；节能环保支出63.30万元，占比0.99%；城乡社区支出326.87万元，占比5.09%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我局严格按照《预算法》及相关财经法规和政策编制本年度预算，严格控制编报质量，保证所有资金合法合规，严格按照相关规定进行预算编制，中央转移支付资金按照文件要求下达，专项转移支付严格根据分地区分项目进行编制。预算中基本支出，是用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费。2022年绩效目标执行率96%以上完成度较好，2022年我单位及时公开部门预算、决算、绩效报告等，对预算编制进一步细化。

（二）执行管理情况。

我局预算执行到位，严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行，预算数为6.61万元，决算数为5.9万元，预算完成度为89.26%，其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数为5.52万元，相比上年度3.91增加1.61万元，主要原因是因为我局单位车辆年限较长，车辆维修维护费用增加且本年度通过县政府借用一辆公务用车，增加相关费用；公务接待费支出决算数为0.38万元，相比上年度0.42万元减少0.04万元，主要原因是我局贯彻落实“中央八项规定”、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，避免不必要的接待开支。

（三）综合管理情况。

在财务管理过程中建立健全财务核算制度、严格执行国家相关财经法规，加强了会计基础工作、逐渐规范了财务管理行为。严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置的会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，均真实、合法、准确的反映各项收支活动；建立健全了内控制度，加强和完善了经费收支和财务管理，积极配合各级财政部门开展相关经费的考评工作；本局在资金使用过程中，合理使用各项资金，严格执行各项经费开支范围和标准。对中央、省转移支付资金的使用全部用于与自然资源事务，并确保专款专用；在账务报销过程中贯彻执行国家颁布的有关财务制度，严格按照《会计法》规定以完整、合法的原始凭证及财务报销手续进行报账、核算，做到了手续齐备、内容真实、数据准确、账目清晰，认真及时的填报了各项年度统计报表；在整个财务收支管理中做到了会计核算与财政收支账一致，实现了会计电算化，在采购资金支出时手续齐备，采购的固定资产及时登记并入账；严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，进一步规范了“三公经费”的管理并严格控制了“三公经费”的支出。

（四）整体绩效。

2022年全年非税收入总计507.88万元，其中：收缴证书费、不动产登记收费共计4.46万元、收缴罚没款503.42万元。2022年我局完成红原县瓦切镇10等6个废弃矿山生态修复项目、红原县地质灾害风险调查与评价项目、红原县久马高速黑沟、红原县K191+300、6标段K120三个取土场储量核实项目刷经寺镇三家寨村生态修复项目、久马高速（红原境内）公路主线及临时用地核查项目、2022年地质灾害群测群防专职监测、红原县哈炯沟料场砂岩矿项目等项目。我局整体支出绩效目标较好，完成今年预定工作目标，有效的保护了自然资源。各项费用支出严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行。在全面贯彻落实党的二十大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力提升人民群众满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2022年红原县部门整体支出绩效评价指标体系》评分得分96.5分，其中：固定资产在用率扣除1分，原因为：我局固定资产存在部分老旧的未使用，也未报废；不动产权证书登记、发放的服务对象或受益对象满意度扣除1分，原因为：群众满意度较高，但未达100%，存在极少个别疑难问题待解决；申报绩效目标的量化程度扣除0.5分，原因为专项均设定了量化，但量化指标还不够精细；年初预算安排的准确性扣除1分，原因为：单位在年中存在追加公用经费及专项资金的情况。

- 存在问题。

1.由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度大，即使可以量化，但实际操作中很多项目间缺乏可比性且指标本身也在逐步变化，需要逐步完善。
   2.在平时工作推进过程中，缺乏技术人员进行专业指导及培训，工作推进存在一定困难，预算编制还需更加精准。

- 改进建议。

1.加强组织领导，增强预算编制的准确性，提高对预算编制与执行的认识，为绩效评价工作开展创造更好的条件。

2.建立长效机制，加强管理提高部门支出的绩效成果，为更好的服务工作发挥最大效益。

附件2：

红原县自然资源局

关于红原县阿木乡峨扎村废弃取料点生态修复项目支出绩效的自评报告

# 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为全面贯彻习近平生态文明思想，认真落实中央和省、州、县关于全面加强生态环境保护要求，扎实做好突出生态环境问题整改工作，我局于2022年4月20日以《红原县自然资源局关于解决红原县阿木乡峨扎村废弃取料点生态修复项目经费的请示（红自然资〔2022〕64号）》向县政府申报项目资金25.6万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

完成该项目勘查设计及施工工作。计划采用场地平整、客土、覆土、植草等工作手段完成生态修复面积1.4公顷。该项目已竣工，并通过验收。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

# 二、项目实施及管理情况

## （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目资金计划25.6万元，县级调剂资金，为2022年黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补项目资金，实际使用资金25.6万元，实际到位资金25.6万元，到位率100%。

2.资金使用。

截止目前该项目资金已按照合同全部拨付完成，支付依据合规合法，资金支付与合同金额相符，共计25.6万元。

## （二）项目财务管理情况。

该项目资金来源均系县财政调剂资金，具有严格的财务管理制度，在项目实施过程中也严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

## （三）项目组织实施情况。

严格按照《四川省历史遗留废弃矿山生态修复项目管理办法》、《省级重点生态保护修复治理资金管理办法》等各项规章制度进行招投标、施工、监管等工作。在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

该项目计划完成修复面积1.4公顷，实际完成1.4公顷；已全面完成，质量符合相关要求，通过验收，计划支出25.6万元，实际支出25.6万元。

## （二）项目效益情况。

通过废弃矿山生态修复工作，有效改善了废弃矿山周围生态环境，新增了大片草地，植被覆盖率大大提高，实现了植被防风固沙，减轻了水土流失，提高了附近人民群众生产生活质量，同时扩大的草原面积可使当地牧民更好的发展畜牧业，得到了矿区附近群众积极拥护和支持，助推了红原旅游业的健康有序发展，有利于维护当地社会的和谐与稳定，实现地方经济绿色健康发展，取得了良好的社会效益、环境效益和经济效益。

# 四、问题及建议

## （一）存在的问题。

无。

## （二）相关建议。

无。

# 附件3：

# 红原县自然资源局

# 关于红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复项目支出绩效自评报告

# 一、项目概况

## （一）项目资金申报及批复情况。

为全面贯彻习近平生态文明思想，认真落实中央和省、州、县关于全面加强生态环境保护要求，切实做好生态保护工作，我局开展了红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复项目，2022年9月28日以《关于请求评审四川黄河上游若尔盖草原湿地山水林田湖草沙冰一体化保护和修复工程-红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复项目招标控制价评审的批复红财评（2022）176号》。

## （二）项目绩效目标。

修复历史废弃工矿取料点51处，面积35.35hm²。

## （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

# 二、项目实施及管理情况

## （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目计划总投资2713万元，为中央奖补资金。2022年计划投资1553万元，截止2022年12月31日实际到位资金1553万元，到位率100%。

2.资金使用。

截止2022年12月31日该项目资金已按照合同拨付，共计支付1539.75万元，支付依据合规合法。

## （二）项目财务管理情况。

项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，严格按照《会计法》、财经法规执行，确保专款专用，专人负责，不挪用、截留、坐支项目资金，规范会计核算程序。

## （三）项目组织实施情况。

严格按照《四川省历史遗留废弃矿山生态修复项目管理办法》、《省级重点生态保护修复治理资金管理办法》等各项规章制度进行招投标等工作，在项目开始阶段，严格执行国家法律和行业法规，按照基本建设程序进行管理，及时办理各种建设手续，包括项目概算、建设用地、图纸审查、开工报告等，各项手续齐全，确保工程顺利进行。施工过程中对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行科学管理，质量上严格执行国家标准，进度上采用现代网络技术，安全执行国家安全生产条例，投资严格按照预算标准执行，保证工程目标实现。项目建设单位主体资格、管理人员资质满足项目质量管理要求。建设单位依法进行了工程发包，通过公开招标等法定程序选定参建单位并签定了有效设承包合同。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

该项目主体工程已全面完成，等待验收。

## （二）项目效益情况。

该项目修复历史废弃工矿取料点51处，面积35.35hm²，为我县开展历史遗留废弃工矿取料点生态修复提供了依据。助推了红原旅游业的健康有序发展，有利于维护当地社会的和谐与稳定，实现地方经济绿色健康发展，取得了良好的社会效益、环境效益和经济效益。

# 四、问题及建议

## （一）存在的问题。

无。

## （二）相关建议。

无。

附件4：

红原县自然资源局

关于红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复子项目（第二批）绩效

自评报告

# 一、项目概况

## （一）项目资金申报及批复情况。

为全面贯彻习近平生态文明思想，认真落实中央和省、州、县关于全面加强生态环境保护要求，切实做好生态保护工作，我局开展了红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复项目，2022年9月28日以《关于请求评审红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复项目（第二批）预算招标控制价评审的批复红财评（2022）239号》。

## (二)项目绩效目标。

修复历史废弃工矿取料点122处，面积88.22hm²。

## （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

# 二、项目实施及管理情况

## （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目计划总投资4000万元，为中央奖补资金。2022年计划投资1600万元，截止2022年12月31日实际到位资金1600万元，到位率100%。

2.资金使用。

截止2022年12月31日该项目资金已按照合同拨付，共计支付1522.07万元，支付依据合规合法。

## （二）项目财务管理情况。

项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，严格按照《会计法》、财经法规执行，确保专款专用，专人负责，不挪用、截留、坐支项目资金，规范会计核算程序。

## （三）项目组织实施情况。

严格按照《四川省历史遗留废弃矿山生态修复项目管理办法》、《省级重点生态保护修复治理资金管理办法》等各项规章制度进行招投标等工作，在项目开始阶段，严格执行国家法律和行业法规，按照基本建设程序进行管理，及时办理各种建设手续，包括项目概算、建设用地、图纸审查、开工报告等，各项手续齐全，确保工程顺利进行。施工过程中对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行科学管理，质量上严格执行国家标准，进度上采用现代网络技术，安全执行国家安全生产条例，投资严格按照预算标准执行，保证工程目标实现。项目建设单位主体资格、管理人员资质满足项目质量管理要求。建设单位依法进行了工程发包，通过公开招标等法定程序选定参建单位并签定了有效设承包合同。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

该项目主体工程已全面完成，等待验收。

## （二）项目效益情况。

该项目完成修复历史废弃工矿取料点122处，面积88.22hm²，为我县开展历史遗留废弃工矿取料点生态修复提供了依据。助推了红原旅游业的健康有序发展，有利于维护当地社会的和谐与稳定，实现地方经济绿色健康发展，取得了良好的社会效益、环境效益和经济效益。

# 四、问题及建议

## （一）存在的问题。

无。

## （二）相关建议。

无。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表