2021年度

# 四川省阿坝州

# 红原县水务局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目  录

第一部分 部门概况	3

一、基本职能及主要工作	3

二、机构设置	5

三、收入支出决算总体情况说明	5

四、收入决算情况说明	6

五、支出决算情况说明	6

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11

九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12

十、政府性基金预算支出决算情况说明	14

十一、国有资本经营预算支出决算情况说明	14

十二、其他重要事项的情况说明	14

第二部分 绩效目标完成情况	18

第三部分 名词解释	28

第四部分 附件	33

第五部分 附表	37

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

- 负责管理全县水资源（含地表水、地下水）开发、利用、保护工作；负责全县水利基本建设项目工作；组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；负责全县水行政执法工作；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作,组织实施地方农村水利管理工作；负责全县河道砂石管理；河、湖管理工作；负责全县水土保持预防监督、水土流失监测、水土流失综合治理工作；指导重点水土保持建设项目的实施;承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.重点项目推进工作

今年我单位共计实施新续建项目9个，共计投入资金6850万元，项目总体推进情况较好。

2.新建项目推进情况

（1）红原县雅克音乐牧场供水工程：项目总投资240万元，该项目已竣工验收并投入使用。

（2）红原县月亮湾景区供水工程项目：项目总投资80万元，该项目已竣工验收并投入使用。

（3）红原县邛溪镇热坤村产业道路维修项目：项目总投资500万元，该项目已竣工验收并投入使用。

（4）红原县2021年农村饮水安全运行维护采购项目：项目总投资200万，运行维护单位分4个片区成立了维修维护服务队，常态化的对全县农村供水设施进行维护，对各乡镇反映的供水问题进行及时的维修。

（5）哈曲麦洼乡滚塘村段防洪治理工程：项目总投资1876万元，截止目前该项目该项目已完成总工程量的35%。

（6）雅克音乐牧场、虎头山安多部落民族风情村及安曲镇防汛度汛应急工程、国省干道20处的河道疏浚项目：项目总投资200万元，该项目已竣工验收并投入使用。

（7）色地镇新建取水枢纽及输水工程：项目总投资800万元，该项目已竣工验收并交付使用。

3.续建项目

（1）红原县查尔玛乡日阿曲防洪治理工程：项目总投资1760万元，该项目已竣工验收并交付使用。

（2）红原县滨河路延伸段堤防工程：项目总投资1194万元，该项目已完工验收并交付使用。

二、机构设置

水务局下设单位（股室）2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：水务局内设机构综合办公室;水务局所属事业单位水务服务中心。本单位本年度年末实有人数为19人，比上年增加-1人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为2021年退休两人，调入一人。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

三、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4281.68万元，支出总计4281.68万元。与2020年相比，收入总计减少2441.06万元，下降36.3%，支出总计减少2441.07万元，下降36.3%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

四、收入决算情况说明

## 2021年本年收入合计3729.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3532.43万元，占94.7%；政府性基金预算财政拨款收入197万元，占5.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

五、支出决算情况说明

## 2021年本年支出合计4281.68万元，其中：基本支出511.13万元，占11.94%；项目支出3770.56万元，占88.06%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计4281.68万元，支出总计4281.68万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2441.06万元，下降36.3%，支出总计减少2441.06万元，上涨36.3%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4084.68万元，占本年支出合计的95.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1683.21万元，下降29.18%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4084.68万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出221.22万元，占5.42%；社会保障和就业支出45.98万元，占1.13%；卫生健康支出22.01万元，占0.54%；农林水支出3766.41万元，占92.2%；住房保障支出29.06万元，占0.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

## 2021年一般公共预算支出决算数为4084.68万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出207：支出决算为221.22万元，完成预算100%。

文化旅游体育和传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出207 01 99；支出决算为221.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208：支出决算为45.99万元，完成预算100%。

（1）社会保障和就业支出 行政事业单位养老 机关事务基本养老保险缴费支出208 05 05：支出决算为：30.66万元，完成预算100%。

（2）社会保障好就业支出 行政事业单位养老 机关事业单位职业年金缴费支出208 05 06：支出决算为15.33万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210：支出决算为22.01万元，完成预算100%。

（1）卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗210 11 01：支出决算为14.52万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助210 11 03：支出决算为7.49万元，完成预算100%。

4.农林水支出213：支出决算3766.39万元，完成预算100%。

（1） 行政运行2130301 支出决算为414.07 万元 ，完成预算100%。

（2）水利行业业务管理2130304 支出决算为14.3 万元 ，完成预算100%。

（3）水利工程建设2130305支出决算为769.47万元 ，完成预算100%。

（4）水利工程运行与维护2130306支出决算为366.09万元 ，完成预算100%。

（5）长江黄河等流域管理2130307 支出决算为4.98万元，完成预算100%。

（6） 防汛2130314支出决算为20.71万元，完成预算100%。

（7）抗旱2130315支出决算为19.5万元，完成预算100%。

（8）其他水利支出2130399支出决算为516.23万元，完成预算100%。

5.扶贫支出21305：支出决算数为1641.04万元，完成预算100%。

（1） 农村基础设施建设支出2130504支出决算为237.78万元，完成预算100%。

（2） 其他扶贫支出2130599支出决算为1403.26万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221：支出决算为29.06万元，完成预算100%。

住房保障支出 住房改革支出 住房公积金221 02 01：支出决算为29.06万元，完成预算100%。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出511.13万元，其中：

人员经费432.65万元，主要包括：基本工资73.14万元、津贴补贴209.32万元、奖金6.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.66万元、职业年金缴费15.33万元、职工基本医疗保险缴费14.52万元、公务员医疗补助缴费7.49万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金29.06万元，对个人和家庭的补助46.19万元。

日常公用经费78.47万元，主要包括：办公费24.34万元、印刷费2万元、手续费0.05万元、水费0.21万元，电费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、培训费0.6万元、公务用车购置43.28万元。

## 九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为47.88万元，完成预算100%，决算数比预算增加42.92万元，主要原因是2021年新购置公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加43.28万元，主要原因是2021年新购置公务用车费用。

其中：公务用车购置支出43.28万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额43.28元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.6万元。主要用于主要用于到下乡查看水利工程、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0。

## 十、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出197万元。

## 十一、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，红原县水务局机关运行经费支出78.47万元，用于日常公用经费、公务用车购置及运行维护费，比2020年增加53.5，主要原因是公务车购置费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，红原县水务局采购支出总额740.57万元，其中：政府采购货物支出43.27万元、政府采购工程支出459.64万元、政府采购服务支出237.65万元。授予中小企业合同金额43.28万元，占政府采购支出总额的5.84%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，水务局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，主要是用于日常出差使用。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖我单位工作的各个方面，按照保工资、保运转、保民生的保障序列科学编制，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保障了人员经费及单位正常运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，严格审批程序，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，保障了资金安全。

| 第二部分 绩效目标完成情况 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 红原县月亮湾景区供水工程 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 红原县水务局 |  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 80 |  | 执行数: |  | 80 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 80 |  | 其中-财政拨款: |  | 80 |
|  | 其它资金: |  | 0 |  | 其它资金: |  | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 通过红原县月亮湾景区供水工程的实施，将有效解决解决月亮湾景区用水问题，设计日最大客流量为1500人，本工程经济效益和社会效益十分显著，对红原县经济和社会发展具有重大的意义 |  |  |  | 通过红原县月亮湾景区供水工程的实施，将有效解决解决月亮湾景区用水问题，设计日最大客流量为1500人，本工程经济效益和社会效益十分显著，对红原县经济和社会发展具有重大的意义 |  |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 景区供水 | 100% | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 当地居民及游客 | 群众对项目实施满意度≥95% | 群众对项目实施满意度≥95% |  |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 红原县雅克音乐牧场供水工程 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 红原县水务局 |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 240 |  | 执行数: | 240 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 240 |  | 240 | 240 |
|  | 其它资金: |  | 0 |  | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | - 通过红原县雅克音乐牧场供水工程的实施，将有效解决红原县雅克音乐牧场用水问题，使供水保证率达到90%。可见，本工程经济效益和社会效益十分显著，对红原县经济和社会发展具有重大的意义。 |  |  |  | - 通过红原县雅克音乐牧场供水工程的实施，将有效解决红原县雅克音乐牧场用水问题，使供水保证率达到90%。可见，本工程经济效益和社会效益十分显著，对红原县经济和社会发展具有重大的意义。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 新建设施数量 | 新建深水井2座，新建泵房2座， 新建输水管网2.35千米 | 新建深水井2座，新建泵房2座， 新建输水管网2.35千米 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 用户 | 群服务对象满意度≥95% | 验收合格率≥100% |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 红原县邛溪镇热坤村产业道路维修项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 红原县水务局 |  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 394 |  | 执行数: |  | 394 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 354 |  | 其中-财政拨款: |  | 354 |
|  | 其它资金: |  | 40 |  | 其它资金: |  | 40 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 段维修道路均为顶冲段，沿河侧已修建堡坎，但垮塌损毁严重，每遇洪水冲刷路基便不断垮塌，如果不立即修复，道路再经洪水冲刷，势必造成道路阻断，严重影响当地居民出行，阻碍地区经济发展。为了提高本河段的防洪能力，保护产业道路，保护当地居民的交通生命财产安全，为该区域的经济发展创造良好条件，保障麦洼牦牛现代农业园区配套奶源路道路安全 |  |  |  | 段维修道路均为顶冲段，沿河侧已修建堡坎，但垮塌损毁严重，每遇洪水冲刷路基便不断垮塌，如果不立即修复，道路再经洪水冲刷，势必造成道路阻断，严重影响当地居民出行，阻碍地区经济发展。为了提高本河段的防洪能力，保护产业道路，保护当地居民的交通生命财产安全，为该区域的经济发展创造良好条件，保障麦洼牦牛现代农业园区配套奶源路道路安全 |  |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 新建护岸 | 新建护岸共3段 | 新建护岸共3段 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 用户 | 服务对象满意度≥95% | 验收合格率≥100% |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目 名称 |  |  | 红原县哈曲麦洼乡滚塘村段防洪治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体实 施单位 |  |  | 红原县水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金 情况 (万元) |  |  |  |  |  |  |  | 计划 投资 |  | 实际投资 |  |  |  | 已到位 资金 |  |  | 已执行 资金 |  |
|  |  |  | 资金总额 |  |  |  |  | 1876 |  | 1876 |  |  |  | 1876 |  |  | 1691.289563 |  |
|  |  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方自筹统筹资金 |  |  |  |  | 1876 |  | 1876 |  |  |  | 1876 |  |  | 1691.289563 |  |
| 总体 目标 |  |  | 1.综合治理河道长度为6km，其中哈曲3.463km，塔洼沟支沟2.537km；2.堤防工程共计4.086km，其中：新建堤防2.464km，包括哈曲2段共1.063km、塔洼沟2段共1.401km；修复堤防0.584km，共6段；加固堤防1.038km，共9段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 指标值 |  | 实际完成值 |  | 偏差原因及改进措施 |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  |  | 数量 指标 |  | 河道综合治理 |  |  |  |  | 6.0km |  | 6.0km |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 河道岸堤修复长度 |  |  |  |  | 4.086km |  | 4.086km |  |  |  |  |
| 目前存在的困难问题 |  | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否需要调整，如何调整 |  | 方案中项目名称为“四川省红原县哈曲麦洼乡滚塘村段防洪治理工程”；项目表中项目名称为“白河红原县哈曲麦洼乡滚塘村段防洪治理子项目，因项目已完成招投标等相关手续，加之哈曲为黑河支流，恳请上级部门同意将项目名称统一为“红原县哈曲麦洼乡滚塘村段防洪治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 色地镇新建取水枢纽及输水工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 （A） |  |  |  | 全年执行数 (B) |  |  |  |  | 分值 |  | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额∶ |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 10 |  | 100 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 其中∶本年财政拨款 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | - |  | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建取水枢纽1座，新建管网20.59千米及配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建取水枢纽1座，新建管网20.59千米及配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 |  | 年度指标值 |  | 全年实际值 |  |  | 得分 |  | 未完成原因及拟采 取的改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） |  |  | 数量指标 |  | 新建取水枢纽 |  |  |  |  | 20 |  | 1座 |  | 1座 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  |  |  |  | 20 |  | ≥100% |  | ≥100% |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 及时完工率 |  |  |  |  | 10 |  | ≥100% |  | ≥100% |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  |  |  | 30 |  | ≥900人 |  | ≥900人 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标(10分） |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 10 |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县水务局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门在2021年度部门决算中反映“红原县月亮湾景区供水工程；雅克音乐牧场供水工程，红原县邛溪镇热坤村产业道路维修，哈曲麦洼乡滚塘村段防洪治理工程，色地镇新建取水枢纽及输水工程等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得财政拨款收入以外的各项收入。主要是眉山援建项目收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）201（款）01（项）01——行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）201（款）01（项）04——人大会议费：反映各级人大召开"人代会"等专门会议的支出

7. 一般公共服务（类）201（款03（项）01——行政运行：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出

8. 一般公共服务（类）201（款）03（项）99——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 一般公共服务（类）201（款）06（项）01—行政运行: 反映财政事务方面的支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）31（项）01—其它政府办公厅及相关事务支出:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

11.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05——机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度的单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06——机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度匝单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类）210（款）11（项）01——行政单位医疗：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类）210（款）11（项）02——事业单位医疗：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出

15.农林水支出（类）213（款）01（项）42—农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

16.农林水支出（类）213（款）01（项）52—对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

17.农林水支出（类）213（款）02（项）04—林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出

18.农林水支出（类）213（款）03（项）14—防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。。

19.农林水支出（类）213（款）07（项）05—对村民委员会和党支部补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

20.住房保障支出(类）221（款）02（项）01—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出(类）229（款）99（项）01—其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

附件1

红原县水务局

2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

1.主要职能。主要负责管理全县水资源（含地表水、地下水）开发、利用、保护工作。负责全县水利基本建设项目工作。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；负责全县水政、渔政监察和水务行政执法工作；拟定渔业资源保护规划，实施渔业环境保护；负责全县水产资源和水生野生动植物的保护工作；协调并裁决水事、渔事纠纷，查处水事、渔事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。组织实施地方农村电力管理工作。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，无增减变动；独立核算机构数共1个，比上年增加0个,无增减变动。

3．本单位本年度年末实有人数为19人，比上年增加-1人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为2021年退休两人，调入一人。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

收入支出预算安排情况。本单位本年度收入的年初预算数为362.98万元，上年度收入的年初预算数为348.33万元，差异为14.65万元；主要原因为预算项目建设资金增加。收入支出预算执行情况。本单位本年度收入调整预算数为3,729.43万元，收入决算数为3,729.43万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。

（二）部门财政资金支出情况

本年度支出的年初预算数为 1,087.21万元，上年度支出的年初预算数为348.33万元，差异为738.88万元；主要原因为年初数包含上年末结转结余数。本年度支出调整预算数为4,281.68万元，支出决算数为4,281.68万元，预算完成度为100.00%，年度预算完成度为89.23%，存在差异的主要原因为上年存量安排项目资金增加总支出数。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

项目绩效目标完成情况：今年我单位共计实施新续建项目9个，共计投入资金6850万元，项目总体推进情况较好。

（1）红原县雅克音乐牧场供水工程：项目总投资240万元，该项目已竣工验收并投入使用。

（2）红原县月亮湾景区供水工程项目：项目总投资80万元，该项目已竣工验收并投入使用。

（3）红原县邛溪镇热坤村产业道路维修项目：项目总投资500万元，该项目已竣工验收并投入使用。

（4）红原县2021年农村饮水安全运行维护采购项目：项目总投资200万，运行维护单位分4个片区成立了维修维护服务队，常态化的对全县农村供水设施进行维护，对各乡镇反映的供水不畅的问题进行及时维修。

（5）哈曲麦洼乡滚塘村段防洪治理工程：项目总投资1876万元，截止目前该项目该项目已完成总工程量的40%。

（6）雅克音乐牧场、虎头山安多部落民族风情村及安曲镇防汛度汛应急工程、国省干道20处的河道疏浚项目：项目总投资200万元，该项目已竣工验收并投入使用。

（7）色地镇新建取水枢纽及输水工程：项目总投资800万元，该项目已竣工验收并交付使用。

（二）续建项目

（1）红原县查尔玛乡日阿曲防洪治理工程：项目总投资1760万元，该项目已竣工验收并交付使用。

（2）红原县滨河路延伸段堤防工程：项目总投资1194万元，该项目已完工验收并交付使用。

（三）结果应用情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。项目完成指标达100%，项目效益指标：通过项目建设，有效的提升我县基础设施建设，最大限度保障了人民群众的生命财产安全。服务对象满意度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论政治理论学习不够深入；为适应新形势的变化和发展，做到与时俱进今后改进措施，不断加强政治理论学习。

（二）存在问题：思想解放不够，开拓精神不强、创新工作不够大胆；业务知识欠缺，业务能力有待提升。

（三）改进建议：一是大力弘扬理论联系实际的学习，带动全中心广大党员干部特别是领导干部紧密联系自己的思想实际和工作实际，做到学以立德、学以增智。二是借鉴和参考发达地区的先进经验，紧密联系本地、本局实际，做到学以致用。三是加强业务知识学习，提高业务能力。在今后的工作中，单位领导班子将进一步依靠集体的智慧和力量，充分发挥班子每位成员的作用，不段加强自身业务知识学习，不断提高业务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表