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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策；负责林业及其生态建设的监督管理;负责拟订林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的日常工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。依法编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工，负责组织、指导林地、林权管理，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审核，依法承担应由县政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作；负责天然林保护工作。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

5.组织、协调、指导和监督石漠化治理工作。组织拟订并实施石漠化治理保护区建设规划。

6.承担全县草原保护建设工作，负责承担草原建设与保护规划的编制和组织实施；组织编制全县草原资源与动态监测规划，组织、协调、指导全县草原面积、生产能力、生态环境状况及草原保护与建设效益的监测、测报；负责全县草原鼠虫害预测预报、“两化三害”(沙化、退化、鼠害、虫害、毒杂草害)草地的综合防治工作；负责全县的优良牧草种子繁育基地建设，草种质量检验，优良牧草品种的培育、引种和筛选工作：组织全县开展草原建设与保护，种草养畜、鼠虫害等先进技术的推广服务工作；负责全县草原野生植物资源的保护和合理开发利用工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

省级草原生态保护恢复项目绩效情况


（1）目标质量完成情况

已完成上级下达任务人工种草修复2万亩、天然草原改良5万亩、鼠虫害防控25万亩。
（2）项目效益情况

一、生态效益

通过人工种草修复、天然草原改良、鼠虫害防控等综合治理，项目区人工种草修复区域植被盖度提高到90%以上，地上部分生物量提高1倍以上；天然草原改良区域植被盖度提高到85%以上，地上部分生物量提高0.5倍以上；鼠虫害防控区域害鼠、害虫密度降到防控标准以下。随着草原植被的恢复，其生态功能亦随之增加，从而改善草原生态环境，促进草原生态系统恢复良性循环，草原自然调控能力显著增强。
二、社会效益

（一）提高草地生产力，促进畜牧经济发展和农牧民增收

项目实施后，有效地保护了草原，同时增加草原景观效应，吸引更多的游客观光，从而带动当地生态景观旅游业快速发展，优化草原利用方式，促进牧区产业结构调整，使部分农牧民从牧者转变为旅游服务者，增加其经济收入，助推乡村振兴。

（二）提高牧区抗灾救灾能力，维护民族地区的社会稳定

项目实施后，草地生产力得到大幅度提高，农牧民可在人工饲草地刈割青草，进行冬草贮备，从而增强项目区农牧民抗灾救灾能力，减少牲畜的掉膘和死亡，增加牧业收入，维护民族地区的社会稳定。

三、经济效益

（一） 直接经济效益

项目建成后，草原植被盖度增加，牧草高度增加，产草量得到提高。据测算，开展人工种草2.0万亩，每亩增产鲜草800公斤，年增加鲜草1.6万吨；天然草原改良5万亩，每亩可增产100公斤鲜草，年可增产鲜草0.5万吨；共计年可增产鲜草2.1万吨，每吨鲜草按400元计算，折合现金840万元人民币，经济效益显著。
（二）间接经济效益

1.通过项目实施，项目区内优质牧草种类增多，盖度增加，高度增高，比例加大，提高草地饲用价值。

2.草原植被的覆盖度和草层高度得到提高，增强了植物光合作用，提高了草原第一性生产力。客观上增加了土壤中有机质含量，提高了土壤肥力，使草地土壤状况得到改善，从而促进草地生态系统向良性循环方向发展。较好的植被、土壤状况能够有效地抑制鼠虫的危害，减少灾害损失，形成可观的间接经济效益。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况
2022年，我单位严格按照国家的法律法规加强预算管理，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在农牧业发展工作中，坚持财政预算管理制度务，坚持“以收定支”，做好预算支出及执行情况调度，对会计工作的事前、事中、事后的监督，确保了会计的延续性，做到每笔支出有据可查、有法可依，确保了 “三公”经费预算支出在严格控制在预算内，严格财经纪律，严格财务制度严格审批程序，确定支出都符合相关的要求，通过以上这些措施，较好地保证了财务管理工作和资金使用效率。

二、机构设置
红原县林业和草原局为行政单位，下属事业单位1个，为红原县噶曲国家湿地公园管理局，纳入红原县林业和草原局2022年度部门决算编制。

第二部分2022年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2022年度收入22408.99万元、支出22408.99万元。与2021年相比，收入增加6662.46万元，增长42%，支出增加6662.46万元，增长42%。主要变动原因是上调工资，项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
[image: image12.png]



收入决算情况说明
2022年本年收入合计22408.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22384.23万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.76万元，占0.11%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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支出决算情况说明
2022年本年支出合计22408.99万元，其中：基本支出2268.78万元，占10.12%；项目支出20140.21万元，占89.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入22408.99万元、支出22408.99万元。与2021年相比，收入增加6662.46万元，增长42%，支出增加6662.46万元，增长42%。主要变动原因是上调工资，项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出22384.23万元，占本年支出合计的99.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加6720.92万元，增长43%。主要变动原因是上调工资，项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
[image: image5.png]25000

20000

15000

10000

5000

A ST R KSR B

22384.23

15663.31

20214 20224





（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出22384.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出252.41万元，占1%；卫生健康(类)支出121.07万元，占0.5%；节能环保（类）支出6410.47万元，占29%；农林水（类）支出11219.64万元，占50%；自然资源海洋气象（类）支出4063.45万元，占18%；住房保障(类)支出141.94万元，占0.5%；灾害防治及应急管理支出163.25万元，占0.5%；其他支出12万元，占0.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为22384.23万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）: 支出决算为252.41万元，完成预算的100%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因单位有新增人员。

（其中包括2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出168.28万元，该支出主要用于支付职工机关事业单位基本养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出84.13万元，该支出主要用于支付职工机关事业单位职业年金。）

2.卫生健康支出210（类）:支出决算为121.07万元，完成预算的100%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因单位新增人员。

（其中包括2101101-行政单位医疗支出17.40万元，该支出主要用于支付行政单位医疗缴费；2101102-事业单位医疗支出74.16万元，该支出主要用于支付业单位医疗支出；2101103-公务员医疗补助支出3.26万元，该支出主要用于支付公务员医疗补助缴费；2101199-其他行政事业单位医疗支出26.25万元，该支出主要用于支付其他行政事业单位医疗缴费。）

3.节能环保支出211(类)：支出决算数为6410.47万元，完成预算100%。

（其中包括2110401-生态保护支出3146.57万元；2001405-草原生态修复治理支出645.99万元；2110501-森林管护支出84.43万元；2110604-退耕还林粮食费用补贴支出1669.43万元；2119999-其他节能环保支出864.05万元。）

4.农林水支出213（类）：支出决算数为11219.64万元，完成预算100%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（其中包括2130201-行政运行342.94万元；2130204-事业机构1410.42万元；2130205-森林资源培育363.38万元；2130207-森林资源管理274.14万元；2130209-森林生态效益补偿84.35万元；2130211-动植物保护7.88万元；2130212-湿地保护支出141.05万元；2130234-林业草原防灾减灾401.39万元；2130236-草原管理49.01万元； 2130299-其他林业和草原支出1897.97万元；2130307-长江黄河等流域管理支出1622.01万元；2130399-其他水利支出2840.10万元；2130504-农村基础设施建设支出724.41万元;2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出60.59万元；2139999-其他农林水支出1000万元。）
5.住房保障支出221（类）：支出决算数为141.94万元，完成预算100%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因单位新增人员。

（其中包括2210201-住房公积金支出141.94万元，该支出主要用于支付职工住房公积金。）

6.灾害防治及应急管理支出224（类）：支出决算数为163.25万元。 

（其中包括2240204-消防应急救援56.44万元；2240602- 森林草原防灾减灾106.81万元。）

7.自然资源海洋气象支出220（类）：支出决算数为4063.45万元。
（其中包括2200106-自然资源利用与保护4063.45万元。）

8.其他支出229（类）；支出决算数为12万元。
   （其中包括2299999-其他支出12万元。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2268.79万元。其中：人员经费2149.66万元，主要包括：基本工资364.53万元、津贴补贴895.78万元、奖金29.47万元、绩效工资219.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.27万元、职业年金缴费84.14万元、职工基本医疗保险缴费91.56万元、公务员医疗补助缴费29.51万元、其他社会保障缴费22.19万元、住房公积金141.94万元、生活补助96.09万元、医疗费补助5.57万元、奖励金0.91万元
　　日常公用经费119.13万元，主要包括：办公费18.22万元、印刷费7.81万元、电费6万元、邮电费6万元、取暖费1.51万元、差旅费36.40万元、维修（护）费4.07万元、培训费1.28万元、公务接待费0.87万元、委托业务费2万元、工会经费11.59万元、公务用车运行维护费23.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.25万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.38万元，占97%；公务接待费支出决算0.87万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位出国人数为0人。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出23.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.8万元，减少17%。主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、 执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出23.38万元。主要用于培训、差旅、防护巡山等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2020年减少0.26万元，减少30%。主要原因是接待次数增多。

其中：国内公务接待支出0.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，40人次（检查、调研接待费）共计支出0.87万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，红原县林业和草原局机关运行经费支出37.72万元，比2021减少21.88万元，减少37%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况
2022年，红原县林业人和草原局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红原县林业和草原局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于各林业工作站防护巡山及森林草原防灭火宣传。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（红原县林业和草原局）在年初预算编制阶段，组织对7个项目（森林生态效益补偿项目、天然林资源保护工程财政专项项目等）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1、预算编制情况，按照县级部门预算编制通知和相关要求，按时完成部门年初预算编制和报送工作，在财政部门批复后二十日内向社会进行了公开。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。2、执行管理情况，严格按照财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付，公用经费申请实行授权支付并尽量采取公务卡支付和转账支付，减少现金支出。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，接待费严格按照标准，没有超出文件规定。3、支出控制，2022年本单位财政资金支出22384.23万元，其中：社会保障和就业208（类）支出决算为252.41万元；卫生健康支出210（类）支出决算为121.07万元；节能环保支出211(类)支出决算数为6410.47万元；农林水支出213（类）支出决算数为11219.64万元；住房保障支出221（类）支出决算数为141.94万元；灾害防治及应急管理支出224（类）支出决算数为163.25万元；自然资源海洋气象支出220（类）支出决算数为4063.45万元；其他支出229（类）支出决算数为12万元。4.综合管理情况，(1)资产管理：完善了固定资产档案，2022年对固定资产进行了一次全面清查；(2)内部管理制度建设情况为规范财务管理，建立健全财务管理制度，制定了内部财务管理制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行，制定了《机关工作人员差旅费管理办法及出差审批制度内部操作制定》等内部制度。5．财政监督情况，我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。资金管理做到专人管理，专款专用。6、执行情况及完成情况，我单位今年根据财政资金的安排情况，严格控制经费管理，未存在超预算，不按规定追加预算现象。严格规范“三公”经费，严格控制公务接待经费、公务用车维护经费等公用经费支出。我单位今年进一步规范和修改财务管理制度，进一步防范贪污、挪用、截留等现象发生。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体绩效目标达到预定目标完成时效达成预期目标。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映“天然林资源保护工程”“生态护林员”“森林生态效益补偿”3个项目绩效目标实际完成情况。
1.天然林资源保护工程财政专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数568.38万元，执行数为157.39万元，完成预算的28%。2022年天然林资源保护工程财政专项项目的主要内容通过落实管护责任，依法对全县2241885亩森林资源实施常年有效管护。将工程区内分流到森林管护岗位的职工全部纳入社会养老、医疗、失业、工伤、生育保险范畴，并按期足额缴纳了年度各项费用，实现了“应保全保”，参保率100%，解决了广大林区职工的后顾之忧。发现的主要问题：由于我局天保人员身份转变为事业身份均由财政统一支付工资，天保工程资金存量过大。下一步改进措施：一是建议州级政府部门能够出台县级国有林管理工作和管护经费的相关政策，并能落实到县级财政预算中；二是建议提高现行国有林中央财政补偿基金标准，实行分类补偿能否根据区域生态的重要性和脆弱性，并综合考虑森林质量、地位极差、管护难度等指标，对现有国有林进行分类补偿，再根据国家财力情况，逐步提高补偿标准；三是能否积极利用市场机制实现补偿森林生态效益的有效途径，建立国有林资源保护的受益者直接补偿体系，能否落实下游地区对上游地区的的国有林给予政策性补偿；四是对于部分立地条件相对较好、生态区位不十分敏感的国有林，可以考虑在不会对生态带来影响的前提下，开展抚育、更新性质的采伐，充分利用国有林的景观资源、林下资源，加大开展国有林的非木质的经营利用，在提高国有林林分质量的同时增加当地农牧民的经济收入。

2.生态护林员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数314万元，执行数为314万元，完成预算的100%。2022年，314名建档立卡贫困户生态护林员项目的主要内容是通过落实管护责任，人均管护面积不低于1000-3000亩森林资源实施常年有效管护。针对生态护林员在开展护林工作时期，如果出现人身意外情况，我县要求每名生态护林员必须购买人身意外保险。发现的主要问题：一是补偿护林员劳务补助标准偏低，补偿标准低于社会务工人员平均月工资；二是补偿标准始终没有根据价格指数变化调整，没有随着国民经济的发展和物价上涨对补偿标准进行动态调整。下一步改进措施：一是生态护林员由乡镇林业工作站统一管理，不跨越乡镇选用，原则上在村内进行管护活动。同时加强护林员管理政策方面的法律法规宣传工作，加强对森林资源管护的考核力度； 二是建议提高护林员劳务补助资金标准，实行分类补偿能否根据区域生态的重要性和脆弱性，并综合考虑森林质量、地位级差、管护难度等指标，逐步提高补偿标准。
森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数185.5万元，执行数为84.22万元，完成预算的45%。红原县2022年度森林生态效益补偿项目，主要涉及我县公益林面积220.3253万亩，其中国有公益林面积215.4091万亩，集体公益林面积4.9062万亩,生态效益补偿面积覆盖率为 100%。我县成立红原县森林生态效益补偿基金领导小组和管理办公室，办公室设在县林草局局林政资源审批股，处理我县国家（省）级公益林森林生态效益补偿的日常事务。根据相关政策要求，我局对森林生态效益补偿补助资金实行专帐管理、单独核算、专款专用，集体和个人补偿资金实行“一卡通”兑付。2022年9月底，县林草局将组织专业人员对我县补偿国家级公益林林地管护落实情况进行检查验收，通过内业检查《红原县集体公益林管护合同》的签订情况和各村集体公益林生态效益补偿补助资金兑现方案等相关材料以及外业检查各集体公益林管护情况，在检查合格后，对集体（个人）公益林生态效益补偿补助资金的实行“一卡通”补偿到户（在林权所有者“一卡通”账户明细上注明“生态效益补偿资金”），并在乡镇张榜公示，公示期不少于7天。县林业局和县财政局、监察局等部门联合并对兑现补偿补助资金进行相关抽查检查。 发现的主要问题：一是补偿标准偏低，补偿标准低于木材经济利用价值；二是补偿标准始终没有根据价格指数变化调整，没有随着国民经济的发展和物价上涨对补偿标准进行动态调整；三是由于我县财政困难没有任何管理工作经费和管护经费纳入县财政预算，使其在监管集体公益林工作上存在监督困难等系列问题。下一步改进措施：一是县级林业部门配合各乡村定期集中开展对集体林管护人员的培训工作，以提高集体林管护人员的管护水平和填写管护日志，同时加强集体公益林的管理政策方面的法律法规宣传工作，加强对集体公益林管护的考核力度；二是建议州级政府部门能够出台县级集体公益林管理工作和管护经费的相关政策，并能落实到县级财政预算中；三是建议提高现行集体公益林中央财政补偿基金标准，实行分类补偿能否根据区域生态的重要性和脆弱性，并综合考虑森林质量、地位级差、管护难度等指标，对现有集体公益林进行分类补偿，再根据国家财力情况，逐步提高补偿标准；四是能否积极利用市场机制实现补偿森林生态效益的有效途径，建立公益林资源保护的受益者直接补偿体系，能否落实下游地区对上游地区的的公益林给予政策性补偿；五是对于部分立地条件相对较好、生态区位不十分敏感的公益林，可以考虑在不会对生态带来影响的前提下，开展抚育、更新性质的采伐，充分利用生态公益林的景观资源、林下资源，加大开展公益林的非木质的经营利用，在提高公益林林分质量的同时，增加公益林所有者或经营者的经济收入。
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项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	天然林资源保护工程财政专项项目

	预算单位
	红原县林业和草原局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	568.38万元
	执行数:
	157.39万元

	
	其中-财政拨款:
	568.38万元
	其中-财政拨款:
	157.39万元

	
	其它资金:
	0万元
	其它资金:
	0万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	2022年天然林资源保护工程财政专项项目的主要内容通过落实管护责任，依法对全县2241885亩森林资源实施常年有效管护。将工程区内分流到森林管护岗位的职工全部纳入社会养老、医疗、失业、工伤、生育保险范畴，并按期足额缴纳了年度各项费用，实现了“应保全保”，参保率100%，解决了广大林区职工的后顾之忧。

	1.项目完成任务量。我县公益林面积220.3357万亩，其中国有公益林面积215.4091万亩，集体公益林面积4.29万亩,生态效益补偿面积覆盖率为 100%。

2.项目完成质量。2022年度我局通过层层落实了管护责任制，全县签订国有林管护合同64份，完成率达100%。加强监督与管理，杜绝滥砍乱伐、毁林开垦的现象发生，牲畜破坏国有林的情况也逐减少，国有林的管护取得了明显成绩，行政案件逐年降低。

3.项目完成进度。2022年度天然林资源保护工程财政专项项目管护率达到100%。



	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	
	

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	
	

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	红原县项目资金管理办法
	
已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	
是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	
	

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	按工程进度拨付
	按工程进度拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	实施天然林保护工程任务以来我县当地农牧民从该项项目中得到经济收入稳步提高，2022年度通过天保工程项目，按照我县农牧民预测数34281人折算，从天保工程项目人均增收达到47.5元/人。

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	天然林保护工程是我县重大民生工程，通过项目的实施，促进社会稳定，生态得到保护，农户增收，充分体现了党和国家对人民群众的关心。


	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	通过常年以来的管理与管护，基本杜绝了乱砍乱伐现象，资源保护明显加强。通过宣传使当地农民认识到了天然林保护的重要性，杜绝了乱砍乱伐现象，围绕停、减、管、造全面采取措施，天然林得到修养生息，天然林资源得到了有效的保护，森林蓄积量得到有效的增长，2021年度我县的森林覆盖率达到了8.44%。林分质量得到改善，通过茂密的林冠，纵横交错的根系来阻挡和减缓雨水对土壤的冲刷和侵蚀,减少土壤的流失；通过树冠、树干、枯枝落叶层以及根系的吸滞、存贮作用，发挥了涵养水源的作用，生态环境得到了进一步的改善。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	
	

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	
	天然林保护工程是我县重大民生工程，通过项目的实施，促进社会稳定，生态得到保护，农户增收，充分体现了党和国家对人民群众的关心，密切党群关系，提高党和政府在人民心目中的地位，是一项民心工程、德政工程。 


	
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	生态护林员项目

	预算单位
	红原县林业和草原局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	314万元
	执行数:
	314万元

	
	其中-财政拨款:
	314万元
	其中-财政拨款:
	314万元

	
	其它资金:
	0万元
	其它资金:
	0万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	建立健全红原县建档立卡贫困户生态护林员政策机制是一项重大创新，意义重大的工作，政策性强、涉及面广、工作量大、任务艰巨、情况复杂，必须采取最强有力的措施确保政策顺利落实。

	2022年度红原县生态护林员选聘工作在全县10个乡镇内选聘，选聘脱贫人员和其他人员314人。生态护林员实行“县建、乡聘、村管、村用”和“目标、任务、资金、责任”到县的管理机制。



	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	
	

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	
	

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	红原县项目资金管理办法
	已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	
	

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	
	

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	
	

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	
	

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	
	

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	
	

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	
	

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	
	

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	选聘生态护林员以来我县当地农牧民从该项目中得到经济收入稳步提高，2022年生态护林员平均年收入10000元。


	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	选聘建档立卡贫困户生态护林员作为脱贫攻坚重要内容，通过项目的实施，促进社会稳定，生态得到保护，农牧民达到增收，充分体现了党和国家对人民群众的关心，密切党群关系，提高党和政府在人民心目中的地位。


	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	通过选聘生态护林员实施森林管护，我县森林资源得到了有效的保护，森林蓄积量得到有效的增长。林分质量得到改善，通过茂密的林冠，纵横交错的根系来阻挡和减缓雨水对土壤的冲刷和侵蚀,减少土壤的流失；通过树冠、树干、枯枝落叶层以及根系的吸滞、存贮作用，发挥了涵养水源的作用。


	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	
	

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	
	选聘建档立卡贫困户生态护林员作为脱贫攻坚重要内容，通过项目的实施，促进社会稳定，生态得到保护，农牧民达到增收，充分体现了党和国家对人民群众的关心，密切党群关系，提高党和政府在人民心目中的地位。


	
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	森林生态效益补偿项目

	预算单位
	红原县林业和草原局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	185.5万元
	执行数:
	84.22万元

	
	其中-财政拨款:
	185.5万元
	其中-财政拨款:
	84.22万元

	
	其它资金:
	0万元
	其它资金:
	0万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	为加强我县集体公益林管护力度，我局并于集体公益林权属所在的各乡镇人民政府、各村村委会及管护人员签订红原县集体公益林管护合同61份。按照《四川省森林生态效益补偿资金管理办法》加强对我县集体公益林补偿补助资金的监管，使我县的集体公益林资源得到安全有效的可持续发展利用，并把党和政府的利农惠民政策落到实处。


	我县成立红原县森林生态效益补偿基金领导小组和管理办公室，办公室设在县环林局林政资源审批股，处理我县国家（省）级公益林森林生态效益补偿的日常事务。根据相关政策要求，我局对森林生态效益补偿补助资金实行专帐管理、单独核算、专款专用，集体和个人补偿资金实行“一卡通”兑付。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	
	

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	
	

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	红原县项目资金管理办法
	已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	
	

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	
	

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	
	

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	
	

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	
	

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	
	

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	 是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	
	

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	
	

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	
	

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	
	

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	通过森林生态补偿效益项目，按照全县农牧民预测数34281人折算，人均增收达到22.89元，增加了林农收入，林权所有者获得了补偿，

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	村集体林业工作热情得到了显著提高， 形成了“集体林有人管、树有人看、责有人担”的良好局面，森林资源得到有效培育和保护，全县集体公益林区域内森林质量明显提高，集体林权属所有者生态补偿满意度极高。


	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	
	实施公益林森林生态效益补偿机制以来， 进一步建立健全了我县公益林生态效益补偿补助项目各项管理规章制度，完善杜绝滥砍乱伐、毁林开垦的现象发生，牲畜破坏集体公益林的情况也逐减少，集体公益林的管护取得了明显成绩。

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	
	

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	
	村集体林业工作热情得到了显著提高， 形成了“集体林有人管、树有人看、责有人担”的良好局面，森林资源得到有效培育和保护，全县集体公益林区域内森林质量明显提高，集体林权属所有者生态补偿满意度极高。


	
	
	
	
	
	
	


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县林业和草原局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对天然林保护工程项目、生态护林员等3个项目开展了绩效评价，《天然林保护工程项目2022年绩效评价报告》《生态护林员项目2022年绩效评价报告》《森林生态效益补偿项目2022年绩效评价报告》见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）：其中包括2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，该支出主要用于支付职工机关事业单位基本养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，该支出主要用于支付职工机关事业单位职业年金。
10.卫生健康支出210（类）:其中包括2101101-行政单位医疗支出，该支出主要用于支付行政单位医疗缴费；2101102-事业单位医疗支出，该支出主要用于支付业单位医疗支出；2101103-公务员医疗补助支出，该支出主要用于支付公务员医疗补助缴费；2101199-其他行政事业单位医疗支出，该支出主要用于支付其他行政事业单位医疗缴费。
11.节能环保支出211(类)：其中包括2110401-生态保护支出，该支出主要用于生态保护项目支出；2110501-森林管护支出，该支出主要用于森林管护项目支出；2110506-天然林保护工程建设支出，该支出主要用于天然林保护工程建设项目支出；2110804-退牧还草工程建设支出，该支出主要用于退牧还草项目支出；2119901-其他节能环保支出，该支出主要用于其他节能环保项目支出。）
12.农林水支出213（类）：其中包括2130119-防灾救灾支出，指主要用于森林、草原防灾减灾；2130199-其他农业支出，指主要用于其他林业支出；2130201-行政运行支出，指主要用于职工一般公用经费；2130204-事业机构支出，指主要用于林业事业机构支出经费；2130207-森林资源管理支出，指主要用于森林资源管理；2130209-森林生态效益补偿支出，指主要用于森林生态效益补偿兑现老百姓；2130212-湿地保护支出，指主要用于湿地保护；2130217-防沙治沙支出，指主要用于全县防沙治沙，；2130299-其他林业和草原支出，指主要用于其他林业和草原；2130504-农村基础设施建设支出，指主要用于农村基础设施建设。）
13.住房保障支出221（类）：其中包括2210201-住房公积金支出，该支出主要用于支付职工住房公积金）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
红原县林业和草原局

2022年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成

我单位为独立核算全额拨款行政单位，下属事业单位1个，为红原噶曲国家湿地公园管理局。
机构职能
1.贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策；负责林业及其生态建设的监督管理;负责拟订林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的日常工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。依法编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工，负责组织、指导林地、林权管理，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审核，依法承担应由县政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作；负责天然林保护工作。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

5.组织、协调、指导和监督石漠化治理工作。组织拟订并实施石漠化治理保护区建设规划。

6.承担全县草原保护建设工作，负责承担草原建设与保护规划的编制和组织实施；组织编制全县草原资源与动态监测规划，组织、协调、指导全县草原面积、生产能力、生态环境状况及草原保护与建设效益的监测、测报；负责全县草原鼠虫害预测预报、“两化三害”(沙化、退化、鼠害、虫害、毒杂草害)草地的综合防治工作；负责全县的优良牧草种子繁育基地建设，草种质量检验，优良牧草品种的培育、引种和筛选工作：组织全县开展草原建设与保护，种草养畜、鼠虫害等先进技术的推广服务工作；负责全县草原野生植物资源的保护和合理开发利用工作。

人员概况

截止2022年底我单位共有编制105个，其中公务员编制8个，行政工勤编制2个，参公编制10个，事业编制85个；年末在职89人，其中参公8人，公务员9人，事业编制72人，退休84人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况

2022年红原县林业和草原局收入预算总额为2035.02万元，其中：当年财政拨款收入2035.02万元。相应安排支出预算2035.02万元，其中：文化旅游体育与传媒支出34.17万元，社会保障和就业支出231.80万元，卫生健康支出99.22万元，农林水支出1521.03万元，住房保障支出148.80万元。

部门财政资金支出情况

基本支出1626.60万元。其中人员经费支出1497.93万元，机关运行经费128.67万元，其中：办公费35.66万元，印刷费8万元,咨询费1.76万元,电费6万元,邮电费6万元,取暖费2万元,差旅费11.50万元,维修(护)费7万元,会议费1.5万元,培训费7万元,公务接待费1.61万元,劳务费3.5万元,委托业务费2.13万元,工会经费11.59万元，公务用车运行维护费23.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况

按照县财政预算编制工作要求，组织财务人员积极参与预算编制培训会，及时掌握预算编制口径等相关知识，在编制中根据《中华人民共和国预算法》及红原县财政局的要求，结合本单位实际，按照增收节支、厉行节约、绩效优化的原则，全面、及时、完整地编制了单位预算，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。并经财政部门审核后予以下达，根据年初的预算指标下达数，合理编制资金使用进度方案，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。
认真编制部门绩效报告，报告完整、合理体现单位2022年度履职情况，对本年建设的重点工作和项目进行绩效评价。

（一）执行管理情况

在预算执行中，严格按工作开展进度、预算资金计划等执行，分管财务领导定期督查单位预算执行情况，并加强与财政部门的衔接沟通。对涉及的项目资金严格按项目实施进度拨付预算资金，加强了财政资金的事前、事中、事后监管，无超进度、超预算拨付资金。

2022度“三公“经费支出情况：无出国出境费用，公务用车运行费为23.42万元，公务接待费1.61万元。本年度中本着厉行节约的原则，公务用车实行定点刷卡加油，车辆维修前需报分管领导和主要负责人同意后，再向在县机关事务局备案批准后进行定点维修，接待费支出必须符合县上出台的接待费管理办法。

（二）综合管理情况

单位采购项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《红原县政府采购管理办法》等有关法律法规进行采购，采购计划的备案、采购程序、采购金额都按照相关要求和项目批复进行。

严格落实《行政事业单位固定资产管理办法》的规定，资产纳入《四川省行政事业单位资产管理信息系统》的管理，建立健全了资产管理责任机制，增强了资产管理人员的管理意识，不定期的组织相关人员对单位资产进行的清查。按照要求及时的上报国有资产报表，并对单位的资产的变动进行分析说明。

严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，各项经济活动均真实、合法、准确、及时的反应在会计账目上，建立健全内部控制制度，积极配合财政部门开展预算、决算考评工作。

认真完成预、决算工作，按照要求编制说明及相关报表，对本年度建设的项目进行绩效评价，对资金使用进行分析说明，并及时在政府网站公开，让公众进一步了解部门基本情况以及一年来财政资金使用情况。

对22年部分涉农项目资金进行绩效评价，对存在的问题进行了分析，提出了相应的建议，评价报告上报到县财政；单位未对所有建设的项目进行评价，评价项目覆盖率未达到100%。

在22年工作中，积极配合相关部门对我局工作的检查、监督、指导，对在检查中出现的问题，积极采取改进措施，以此推动财务管理制度、财务核算制度、财务报销制度进一步完善，从根本上杜绝违纪违法的现象发生。

四、评价结论及建议
（一）评价结论

根据《2022年红原县部门支出绩效评价指标体系》评分得分96分，部门整体支出绩效为“好”。

（二）存在问题

1、近年来，相关资金的使用法律、法规规定出台较多，政府采购的规定也不断的在变化，经办人员更换频繁，未及时进行知识更新，造成了工作中诸多不便，影响到工作效率。

2、在项目建设上，由于本地的实际情况，项目容易形成跨年建设，形成财政资金的拨付进度缓慢，年末财政资金结余资金较大。但一味的催促项目施工进度，要求资金的拨付达到一定的比例，又造成了项目财务资料收集延迟、内业资料的不完整，对以后项目的审计和上级部门检查造成了一些隐患。

3、在资产管理上存在问题，资产管理制度和职责还不够细化，人员变动资产无移交手续；单位项目建设竣工后，形成的资产移交给其他单位的手续需进一步完善；新购资产漏登等情况。

（三）改进建议

1、完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。
2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。
3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

附件2
2022年天然林保护工程项目项目支出绩效评价报告
一、项目概况

（一）项目基本情况。

天然林资源保护工程财政专项项目主要包括：继续停止天然林商品性采伐，管护森林面积2241885亩，其中，国有林2189722亩，集体林49290亩。加强森林资源培育，不断扩大森林资源面积；完善国有林业单位职工基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等五项社会保险和政策性社会性支出补助政策；落实管护责任制；加强落实全县国有（集体）公益林管理责任制和森林生态效益补偿资金兑现工作，进一步改善和提高林区生产生活环境，健全林业职工的社会保障体系；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；增加从事林业就业岗位，促进地方社会稳定。

红原县2022年天然林资源保护工程财政专项项目立项和资金申报的主要依据是根据《红原县天然林保护工程二期实施方案》进行项目资金的申报，经阿坝州人民政府同意实施。
（二）项目绩效目标。

2022年天然林资源保护工程财政专项项目的主要内容通过落实管护责任，依法对全县2241885亩森林资源实施常年有效管护。将工程区内分流到森林管护岗位的职工全部纳入社会养老、医疗、失业、工伤、生育保险范畴，并按期足额缴纳了年度各项费用，实现了“应保全保”，参保率100%，解决了广大林区职工的后顾之忧。
红原县天然林保护工程项目用于国有林管护资金和天保人员的社会保险补助资金的申报内容与天然林保护工程实施方案内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

红原县2022年天然林资源保护工程财政专项项目立项和资金申报的主要依据是根据《红原县天然林保护工程二期实施方案》进行项目资金的申报，经阿坝州人民政府同意实施。并于2022年5月30日获得《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕16号）的批复。
资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。红原县2022年天然林资源保护工程财政专项项目资金计划分别为阿州财资环〔2022〕16号568.38万元，主要用于天保工程的森林管护支出。

2．资金到位。红原县2022年天然林资源保护工程财政专项项目资金实际到位情况为林业改革发展资金568.38万元，（其中阿州财资环〔2022〕16号568.38万元）。

3．资金使用。一是红原县2022年天然林资源保护工程政专项项目资金实际使用情况：国有林管护使用资金为157.39万元。

2022年度我县结余天然林保护工程中央财政资金410.99万元，按照县财政相关规定要求2023年继续使用。

（三）项目财务管理情况。

我局对天然林资源保护工程财政专项资金实行专帐管理、单独核算、专款专用，对国有林管护资金实行专业账户进行兑付，在专项资金是使用管理中由县林草局进行专项资金的使用申报，并由于分管林业的副县长签字审核后，经县财政局审核同意拨付使用。 
三、项目实施及管理情况

我县成立红原县天然林保护领导小组和管理办公室，办公室设在县林草局森林资源管理股，处理我县天然林保护工程实施方案内容的日常事务，项目资金管理支出由局计财股具体实施。 
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

1.项目完成任务量。我县公益林面积220.3357万亩，其中国有公益林面积215.4091万亩，集体公益林面积4.29万亩,生态效益补偿面积覆盖率为 100%。 

2.项目完成质量。2022年度我局通过层层落实了管护责任制，全县签订国有林管护合同64份，完成率达100%。加强监督与管理，杜绝滥砍乱伐、毁林开垦的现象发生，牲畜破坏国有林的情况也逐减少，国有林的管护取得了明显成绩，行政案件逐年降低。
3.项目完成进度。2022年度天然林资源保护工程财政专项项目管护率达到100%。

（二）项目效益情况。

1.生态效益，通过常年以来的管理与管护，基本杜绝了乱砍乱伐现象，资源保护明显加强。通过宣传使当地农民认识到了天然林保护的重要性，杜绝了乱砍乱伐现象，围绕停、减、管、造全面采取措施，天然林得到修养生息，天然林资源得到了有效的保护，森林蓄积量得到有效的增长，2022年度我县的森林覆盖率达到了9.43%。林分质量得到改善，通过茂密的林冠，纵横交错的根系来阻挡和减缓雨水对土壤的冲刷和侵蚀,减少土壤的流失；通过树冠、树干、枯枝落叶层以及根系的吸滞、存贮作用，发挥了涵养水源的作用，生态环境得到了进一步的改善。
2.社会效益，天然林保护工程是我县重大民生工程，通过项目的实施，促进社会稳定，生态得到保护，农户增收，充分体现了党和国家对人民群众的关心，密切党群关系，提高党和政府在人民心目中的地位，是一项民心工程、德政工程。 

3.经济效益，实施天然林保护工程任务以来我县当地农牧民从该项项目中得到经济收入稳步提高，2022年度通过天保工程项目，按照我县农牧民预测数34281人折算，从天保工程项目人均增收达到47.5元/人。
五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

由于我局天保人员身份转变为事业身份均由财政统一支付工资，天保工程资金存量过大。


（二）相关建议。

一是建议州级政府部门能够出台县级国有林管理工作和管护经费的相关政策，并能落实到县级财政预算中；

二是建议提高现行国有林中央财政补偿基金标准，实行分类补偿能否根据区域生态的重要性和脆弱性，并综合考虑森林质量、地位极差、管护难度等指标，对现有国有林进行分类补偿，再根据国家财力情况，逐步提高补偿标准；

三是能否积极利用市场机制实现补偿森林生态效益的有效途径，建立国有林资源保护的受益者直接补偿体系，能否落实下游地区对上游地区的的国有林给予政策性补偿；

四是对于部分立地条件相对较好、生态区位不十分敏感的国有林，可以考虑在不会对生态带来影响的前提下，开展抚育、更新性质的采伐，充分利用国有林的景观资源、林下资源，加大开展国有林的非木质的经营利用，在提高国有林林分质量的同时增加当地农牧民的经济收入。

2022年生态护林员项目
支出绩效评价报告
一、项目概况

为切实贯彻习近平总书记关于“让有劳动力的贫困人口就地转成护林员等生态保护人员”的重要指示精神的具体体现，有效衔接脱贫攻坚巩固成果和乡村振兴战略工作等相关文件精神要求，结合红原县巩固生态扶贫成果的总体要求，深入贯彻县委、县人民政府制定的坚持生态优先、保护与建设并举的方针，利用生态补偿和生态保护工程资金使当地有劳动能力的部分贫困人口转为生态护林员，是确保脱贫群众增收和全面建设小康社会，为生态保护提供应有保障。
项目资金申报及批复情况。

该项目向上申请补助资金于2022年5月11日《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕9号）下达生态护林员补助资金74万元、2022年5月11日《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕10号）下达资金134万元和2022年6月14日《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（阿州财资环〔2022〕19号）下达资金106万元。

共计下达资金314万元，用于生态护林员项目劳务补助支出，专款专用。

（二）项目绩效目标。 

2022年共聘用314名脱贫人员和其他人员作为生态护林员（均为生态公益性岗位护林员），项目的主要内容是通过落实管护责任，人均管护面积不低于1000-3000亩森林资源实施常年有效管护。
项目资金申报相符性。

2022年度生态护林员补助资金的申报与实施方案一致，内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2022年度生态护林员项目计划资金为314万元。
2．资金到位情况：2022年5月11日《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕9号）下达生态护林员补助资金74万元、2022年5月11日《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2022〕10号）下达资金134万元和2022年6月14日《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（阿州财资环〔2022〕19号）下达资金106万元。

下达生态护林员补助资金314万元。实际到位314万元，全部用于生态公益性岗位人员劳务补助。
3．资金使用。严格按照《林业草原生态保护恢复资金管理办法》、《林业改革发展资金管理办法》使用该项目资金。
（二）项目财务管理情况。
对照项目资金管理办法，生态护林员劳务补助资金严格执行财务管理制度，通过“一卡通”形式兑现该补助资金。

（三）项目组织实施情况。
 建立健全红原县建档立卡贫困户生态护林员政策机制是一项重大创新，意义重大的工作，政策性强、涉及面广、工作量大、任务艰巨、情况复杂，必须采取最强有力的措施确保政策顺利落实。
    1.加强组织领导。成立领导小组，以县人民政府对生态护林员选聘负总责，各相关单位密切配合，按照“统筹安排、分工包干、明确责任、各司其职”的要求，加强沟通协作，上下联动，围绕生态建设扶贫工作，以抓铁有痕的工作态度，把工作抓实、抓出成效。
2.强化政策落实。一是认真全面贯彻落实中央和省关于 在贫困人口中选聘生态护林员政策，认真开展落实选聘和生态护林员森林资源管护工作；二是实施该政策性扶贫项目资金专款专用，实现对贫困村贫困人员的全覆盖，确保项目资金精准投放到生态扶贫建设之中。

3.严格考核评价。建立健全红原县生态护林员考核评价体系和激励机制，县委、县政府将该扶贫工作纳入各乡（镇）政府精准扶贫工作重点考核内容，建立健全调度、通报、考核制度，定期不定期对该扶贫工作进行专项督导检查，就项目实施进度、建设质量、建设成效等内容进行跟踪监测和综合评价考核

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过我县森林资源、建档立卡贫困户及贫困人口综合考虑制定红原县生态护林员指标，2022年度红原县生态护林员选聘工作在全县10个乡镇内选聘，选聘脱贫人员和其他人员314人。生态护林员实行“县建、乡聘、村管、村用”和“目标、任务、资金、责任”到县的管理机制。

红原县生态护林员劳务合同的签订主要是以各乡镇人民政府与选聘的生态护林员共同签订，认真按照劳务合同内容进行实施开展护林工作。全年无一起森林火灾、大面积森林病虫害发生事件。
（二）项目效益情况。
一是生态效益，通过选聘生态护林员实施森林管护，我县森林资源得到了有效的保护，森林蓄积量得到有效的增长。林分质量得到改善，通过茂密的林冠，纵横交错的根系来阻挡和减缓雨水对土壤的冲刷和侵蚀,减少土壤的流失；通过树冠、树干、枯枝落叶层以及根系的吸滞、存贮作用，发挥了涵养水源的作用。
二是社会效益，选聘建档立卡贫困户生态护林员作为脱贫攻坚重要内容，通过项目的实施，促进社会稳定，生态得到保护，农牧民达到增收，充分体现了党和国家对人民群众的关心，密切党群关系，提高党和政府在人民心目中的地位。

三是经济效益，选聘生态护林员以来我县当地农牧民从该项目中得到经济收入稳步提高，2022年生态护林员平均年收入10000元。
四、问题及建议
（一）存在的问题。

    一是补偿护林员劳务补助标准偏低，补偿标准低于社会务工人员平均月工资，补偿标准始终没有根据价格指数变化调整，没有随着国民经济的发展和物价上涨对补偿标准进行动态调整。二是部分生态护林员履职不到位，缺乏相关森林资源保护和森林防火的专业知识。
相关建议。

一是加强护林员管理政策方面的法律法规宣传工作，加强对森林资源管护的考核力度和职能技术和知识的培训。二是建议提高护林员劳务补助资金标准，实行分类补偿能否根据区域生态的重要性和脆弱性，并综合考虑森林质量、地位级差、管护难度等指标，逐步提高补偿标准。

2022年森林生态效益补偿项目支出绩效评价报告
一、项目概况

（一）项目基本情况。

红原县2022年度森林生态效益补偿项目，主要涉及我县国家级（省级）公益林15.6062万亩，其中:国有公益林10.7万亩、集体公益林4.9062万亩，2022年度下达补偿资金185.5万元。主要用于国有林管护国家级公益林的劳务补助等支出和集体和个人管护国家级和省级公益林的经济补偿及管护情况检查验收。

红原县森林公益林生态效益补偿项目是根据红原县天然林保护工程二期实施方案进行生态效益补偿资金的申报，经阿坝州人民政府同意实施。
（二）项目绩效目标。

为加强我县集体公益林管护力度，我局并于集体公益林权属所在的各乡镇人民政府、各村村委会及管护人员签订红原县集体公益林管护合同61份。按照《四川省森林生态效益补偿资金管理办法》加强对我县集体公益林补偿补助资金的监管，使我县的集体公益林资源得到安全有效的可持续发展利用，并把党和政府的利农惠民政策落到实处。

红原县集体公益林生态效益补偿补助资金的申请，符合《中华人民共和国森林法》第八条第六款：建立林业基金制度。 国家设立森林生态效益补偿基金，用于提供生态效益的防护林和特种用途林的森林资源、林木的营造、抚育、保护和管理；《中华人民共和国森林法实施条例》第十五条第三款：防护林和特种用途林的经营者，有获得森林生态效益补偿的权利；《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》第四条的相关规定，符合当前党中央、国务院、四川省省委、省政府的关于林业政策发展部署，符合当前经济社会发展的需要。

（三）项目自评步骤及方法。

考核是否建立健全集体公益林管护成效年度核查制度和管护成效制度，是否全面建立和完善森林管护组织体系，是否明确集体公益林生态效益补偿管护责任，是否将管护协议具体落实到各村，是否对集体公益林管护考核验收，确保管护成效。集体公益林生态效益补偿资金是否按照相关管理办法和制度程序专款专用落实使用。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

红原县集体公益林生态效益补偿项目是根据红原县天然林保护工程二期实施方案进行生态效益补偿资金的申报，经阿坝州人民政府同意实施，分别于2022年5月30日获得《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算(第一批)的通知》（阿州财资环〔2022〕16号）的资金文件，2022年5月30日获得《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护支出）预算（第二批）的通知》（阿州财资环〔2022〕18号）的资金文件，2022年9月26日获得《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年省级林业草原改革发展资金(第二批)预算的通知》（阿州财资环〔2022〕38号）的资金文件。
（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2022年度森林生态效益补偿项目中央财政林业改革发展计划资金为185.5万元（含省级集体公益林0.75万元）。
2．资金到位。2022年度森林生态效益补偿补助资金到位是在2022年5月30日获得《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算(第一批)的通知》（阿州财资环〔2022〕16号）下达179.38万元（其中：国有林补偿资金107万元、集体和个人所有国家级公益林补偿资金72.38万元），2022年5月30日获得《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护支出）预算（第二批）的通知》（阿州财资环〔2022〕18号）下达资金5.51万元（其中国家级公益林5.51万元，省级公益林0.14万），2022年9月26日获得《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于下达2022年省级林业草原改革发展资金(第二批)预算的通知》（阿州财资环〔2022〕38号）下达省级生态公益林资金0.61万元。

3．资金使用。加强生态效益补偿基金兑现工作，我县严格按照《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》（财农〔2009〕381号）和《四川省森林生态效益补偿基金管理办法》，2022年度我县共兑现森林生态补偿补助资金84.22万元。
 其中：按照2022年度集体公益林生态补偿兑现方案，由县林业和草原局联合县财政局按照《四川省森林生态效益补偿基金管理办法》和相关财务制度规定，通过“阳光审批系统”按照“一卡通”形式，兑现集体公益林补偿补助资金78.5万元（含省级生态公益林资金0.75万元）；兑现刷经寺镇壤口村造林生态补偿资金5.72万元。
（三）项目财务管理情况。

我县森林生态补偿补助资金项目，严格按照《中央森林生态效效益基金使用管理办法》及相关财务制度程序执行，专款专用。在使用森林生态效益补偿基金期间，无挤占、挪用、占用情况发生。 
三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我县成立红原县森林生态效益补偿基金领导小组和管理办公室，办公室设在县林草局森林资源管理股，处理我县国家（省）级公益林森林生态效益补偿的日常事务。根据相关政策要求，我局对森林生态效益补偿补助资金实行专帐管理、单独核算、专款专用，集体和个人补偿资金实行“一卡通”兑付。

（二）项目管理情况。

严格按照《中央森林生态效效益基金使用管理办法》及相关财务制度程序执行，专款专用。

（二）项目监管情况。

每年10月底，我局将组织人员对我县补偿国家级公益林林地管护落实情况进行检查验收，通过内业检查《红原县集体公益林管护合同》的签订情况和各村集体公益林生态效益补偿补助资金兑现方案等相关材料以及外业检查各集体公益林管护情况，在检查验收合格后，对集体（个人）公益林生态效益补偿补助资金通过录入“阳光审批”系统、“一卡通”补偿到户（在林权所有者“一卡通”账户明细上注明“生态效益补偿资金”），并在乡镇张榜公示，公示期不少于7天。县林业局和县财政局、监察局等部门联合并对兑现补偿补助资金进行相关抽查检查。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

1、项目完成数量：我县公益林面积220.3253万亩，其中国有公益林面积215.4091万亩，集体公益林面积4.9062万亩,生态效益补偿面积覆盖率为 100%。我县按照生态补偿兑现方案进行管护验收合格后，按照《四川省森林生态效益补偿基金管理办法》及财务制度程序，通过“阳光审批”系统、“一卡通”形式全额及时兑付给集体林权属所有者。 

    2、红原县集体公益林生态补偿项目完成质量较好，2022年度我局通过层层落实了管护责任制，签订集体林管护合同份，。全县经各村集体公益林股份管理董事会按生态管护员程序选聘集体公益林护林员分别负责本村的集体公益林管护，劳务补助从生态管护员中支付，不再重复享受。我局加强对各集体公益林管护人员的培训，加强监督与管理，顺利通过县林业局年度管护检查验收。 

    2022年度集体公益林未发生任何森林火灾，无发生病虫害。我县的集体公益林未发生任何盗伐滥伐林木案件情况，通过加强管护我县的集体公益林管护质量较前两年度提高，行政案件逐年降低。

（二）项目效益情况。

从实施公益林森林生态效益补偿机制以来， 进一步建立健全了我县公益林生态效益补偿补助项目各项管理规章制度，完善杜绝滥砍乱伐、毁林开垦的现象发生，牲畜破坏集体公益林的情况也逐减少，集体公益林的管护取得了明显成绩。 通过森林生态补偿效益项目，按照全县农牧民预测数34281人折算，人均增收达到22.89元，增加了林农收入，林权所有者获得了补偿，村集体林业工作热情得到了显著提高， 形成了“集体林有人管、树有人看、责有人担”的良好局面，森林资源得到有效培育和保护，全县集体公益林区域内森林质量明显提高，集体林权属所有者生态补偿满意度极高。
五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

一是补偿标准偏低，补偿标准低于木材经济利用价值；二是补偿标准始终没有根据价格指数变化调整，没有随着国民经济的发展和物价上涨对补偿标准进行动态调整；三是由于我县财政困难没有任何管理工作经费和管护经费纳入县财政预算，使其在监管集体公益林工作上存在监督困难等系列问题。 

（二）相关建议。

一是县级林业部门配合各乡村定期集中开展对集体林管护人员的培训工作，以提高集体林管护人员的履职能力和管护水平以便填写管护日志，同时加强集体公益林的管理政策方面的法律法规宣传工作，加强对集体公益林管护的考核力度；二是建议州级政府部门能够出台县级集体公益林管理工作和管护经费的相关政策，并能落实到县级财政预算中；三是建议提高现行集体公益林中央财政补偿基金标准，实行因地制宜，分类补偿能否根据区域生态的重要性和脆弱性，并综合考虑森林质量、地位级差、管护难度等指标，对现有集体公益林进行分类补偿，再根据国家财力情况，逐步提高补偿标准；四是能否积极利用市场机制实现补偿森林生态效益的有效途径，建立公益林资源保护的受益者直接补偿体系，能否落实下游地区对上游地区的的公益林给予政策性补偿；五是对于部分立地条件相对较好、生态区位不十分敏感的公益林，可以考虑在不会对生态带来影响的前提下，开展抚育、更新性质的采伐，充分利用生态公益林的景观资源、林下资源，加大开展公益林的非木质的经营利用，在提高公益林林分质量的同时，增加公益林所有者或经营者的经济收入。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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