[bookmark: _Toc8405][bookmark: _Toc29533]附件1
江茸乡人民政府2022年部门整体支出绩效评价报  告
[bookmark: _Toc1777][bookmark: _Toc31022]一、单位概况
（一）机构组成。江茸乡为独立核算编制的行政单位。
（二）机构职能。根据江茸乡三定方案。
（1）乡党委工作职责
乡党委是本乡各项工作的领导核心，是农村改革和经济建设的直接组织者和领导者，主要职责：
负责贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议；
讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；
领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；
领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育等工作。
（2）人大主席团工作职责
负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作；
负责联系本级人民代表大会代表，组织代表开展活动，总结交流代表小组活动经验；
反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见；
参加本级人民政府的重要会议；
组织实施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项；
督促办理代表和人民群众的来信来访。
（3）政府工作职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；
对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；
负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
指导、支持和帮助村民委员会工作；
法律规定赋予烦人其它职责。
（4）人民武装部工作职责
负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；
为本系统自主择业转业干部提供管理和服务；
组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；
战时组织带领民兵参军参战，支援前线；
负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；
协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员的管理、动员集结等工作；
协助有关部门开展国防教育，做好退伍人员的安置和烈军属的优抚工作；
完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。
[bookmark: _Toc18769][bookmark: _Toc29566]二、部门财政资金收支情况
[bookmark: _Toc24530]（一）部门财政资金收入情况。
2022年江茸乡财政拨款收入总计1304.04万元,其中：一般公共预算财政拨款收入1299.33万元，其他收入4.71万元。
[bookmark: _Toc17537]（二）部门财政资金支出情况
2022年江茸乡本年支出合计1304.04万元，其中：基本支出808.78万元，占62%；项目支出495.26万元，占38%。
[bookmark: _Toc9444][bookmark: _Toc10001]三、部门财政支出管理情况
[bookmark: _Toc29174]（一）预算编制情况
    按照县财政预算编制工作要求，我乡组织财务人员积极参与预算编制培训会，及时掌握预算编制口径等相关知识，结合单位工作实际，按照“两上两下”编制方式，全面、及时、完整地编制了单位预算，并经财政部门审核下达。
[bookmark: _Toc3128]（二）执行管理情况
在预算执行中，我乡严格按工作开展进度、预算资金计划等执行，分管财务领导定期不定期督查单位预算执行情况，并加强与财政部门的衔接沟通。对涉及的项目资金严格按项目实施进度拨付预算资金，加强了财政资金的事前、事中、事后监管，无超进度、超预算拨付资金。
2022年度“三公“经费支出情况：无出国出境费用；公务用车运行费为9.19元，公务接待费用为0万元。
[bookmark: _Toc5263]（三）综合管理情况
预决算公开：2022年，我乡按照上级的要求，我乡在财政批复后15日内在指定网站公开预决算信息。
资产管理：乡机关建立了资产管理制度，组织开展资产盘点和清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。
内部管理制度建设情况：2022年以来，我乡制定了乡机关内部控制工作实施方案，并不断完善了“预算管理办法”、“合同管理制度”、“收支管理办法”、“资产管理制度”等一系列内部制度。
绩效评价：根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。
[bookmark: _Toc24164]（四）整体绩效
[bookmark: _Toc24516]从整体情况来看，我乡严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖我乡工作的各个方面，按照保工资、保运转、保民生的保障序列科学编制，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保障了人员经费及单位正常运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，严格审批程序，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，保障了资金安全。
[bookmark: _Toc26808][bookmark: _Toc28798]四、评价结论及建议
[bookmark: _Toc27023]（一）评价结论
[bookmark: _Toc2847]在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。我乡评价得分92分，整体评价良好，预算收入和支出相符。
[bookmark: _Toc5285]（二）存在问题
1.资产录入系统不及时，未定期清查盘点，未及时报废已到使用年限的资产。
2.内控制度建立的不够健全、完善、责任划分不够明确、执行力度不强。
[bookmark: _Toc24100]（三）改进建议
 1.单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室提供材料交给财务室按照相关程序统一处置。财政所应及时在系统中录入资产信息，每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。
2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
[bookmark: _Toc32095][bookmark: _Toc2425]

附件2
江茸乡项目2022年绩效评价报告
[bookmark: _Toc25272][bookmark: _Toc8513]一、项目概况
[bookmark: _Toc1795]（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，行使党委、政府监管及相关职能。
2．召开大会收集需建设项目意见，汇总编制实施方案及项目实施表上报行业主管部门。
3．根据上级资金管理办法执行。
4．资金分配的原则及考虑因素按照需求分配资金。
[bookmark: _Toc1230]（二）项目绩效目标。
（1）江茸乡森林防雷工程建设项目，该项目总投资100万元，全部为2022年乡村振兴衔接资金，通过项目实施，切实解决我乡防雷设施缺失和雷电灾害多发频发的问题，能大大降低雷击事件，有效的减少雷击造成的损失，有效保障群众生命财产安全，减少群众财产损失，有效保障群众的生产生活安全推进，提高人民群众生活水平，促进我乡畜牧业高效发展，有效带动我乡经济增长。
 （2）江茸乡村内道路提升改造项目，项目下达资金616万元，资金来源属于2022年乡村振兴衔接资金，县级配套资金。通过项目实施，不仅为道路使用者带来直接经济效益，更重要的是提升了基础设施，同时带动产业结构和产业布局的改变，开发当地优势产品和资源，发挥潜在的优势，增加地方财政收入，带动地方经济的发展，提高整体生活水平，从而产生巨大的社会经济效益。
（3）江茸乡生产性便道（板涵桥）建设项目，项目下达资金60万元，资金来源属于2022年乡村振兴衔接资金。项目实施后，大大提升畜牧业发展及森林草原防火预防工作，也将极大改善江茸乡畜牧产品生产条件，方便当地牧民群众开发畜牧产品，为当地群众节约生产成本每年每户5000元以上，极大改善牧区群众生活，其经济效益十分明显。
（4）江茸乡生产性便道（草原防火通道）维修项目，项目下达资金10万元，资金来源属于2022年乡村振兴衔接资金，维修整治生产性便道（草原防火通道）10公里。项目实施后，生产性便道（森林草原防火应急通道）建设项目，可确保项目牧民群众正常出行和基本生产生活，使项目乡的牧户实现畜产品销售增长。
（5）江茸乡生产性道路（森林草原防火应急通道）建设项目，项目下达资金160万元，2022年乡村振兴衔接资金，新建村道（泥结碎石路）16公里。项目实施后通村道路道路建设项目，惠及民生，效益显著，通过建设，可有效提高快速联动。改善防火受阻情况，提高防灾灭火效率，预防、抢早、打小，促进社会经济和生态环境和谐、稳定发展起到积极的促进作用。
[bookmark: _Toc21589]（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
[bookmark: _Toc26815][bookmark: _Toc12347]二、项目资金申报及使用情况
[bookmark: _Toc3467]（一）项目资金申报及批复情况。
一是通过实地查看和村民大会的召开讨论，群定好项目的具体内容；二是询问专业人员确定项目资金的预算及编制实施方案并上报相关部门。
（2） [bookmark: _Toc28992]资金计划、到位及使用情况。
[bookmark: _Toc13812][bookmark: _Toc10020]一、江茸乡森林防雷工程建设项目
1．资金计划。
江茸乡森林防雷工程建设项目，项目下达资金100元，资金来源文号为：阿州财农〔2022〕8号中央财政衔接资金，资金来源属于2022年乡村振兴衔接资金。
项目绩效目标。对辖区内森林植被茂盛处增添防雷设备（避雷塔），共计增设5台。该项目于2022年9月28日全面完工。
2．资金到位。
该项目总投资100万元，全部为2022年乡村振兴衔接资金，且资金于2022年3月下达，资金到位率100%。
3.资金使用。
[bookmark: _Toc12990]该项目资金严格按照相关规程进行拨付，项目施工合同价为96.79万元。截止目前，该项目已支付至合同价的97%，共计：93.8863万元。
[bookmark: _Toc9885]二、江茸乡生产性便道（板涵桥）建设项目
1．资金计划。
江茸乡生产性便道（板涵桥）建设项目，项目下达资金60元，资金来源文号为：阿州财农〔2022〕8号中央财政衔接资金，资金来源属于2022年乡村振兴衔接资金。
新建板涵桥6座（其中：茸日玛村3座，江宫玛村3座）。该项目于2022年8月2日全面完工。
2．资金到位。
该项目总投资60万元，全部为2022年乡村振兴衔接资金，且资金于2022年3月下达，资金到位率100%。
3.资金使用。
[bookmark: _Toc24789]该项目资金严格按照相关规程进行拨付，项目施工合同价为55.728万元。截止目前，该项目已支付至合同价的97%，共计：54.05616万元。
[bookmark: _Toc14385]三、江茸乡村内道路提升改造项目
1．资金计划。
江茸乡村内道路提升改造项目，项目下达资金616元，资金来源文号为：阿州财农〔2022〕8号中央财政衔接资金280万元,县级配套56万元（归垫）县级垫付336万元（减去56万元，县级垫付280万元），资金来源属于2022年乡村振兴衔接资金，县级配套资金。
项目绩效目标，建设内容为村内道路沥青黑化，路线全长6.576公里，并在部分街道配套人行道、绿化带、排水沟、路灯等基础设施。该项目于2022年9月28日全面完工。
2．资金到位。
该项目总投资616万元，资金来源属于2022年乡村振兴衔接资金，县级配套资金，且资金于2022年3月下达，资金到位率100%。
3.资金使用。
[bookmark: _Toc13342]该项目资金严格按照相关规程进行拨付，项目施工合同价为580.283787万元。截止目前，该项目已支付至合同价的77%，共计：406.1986509万元，剩余20%作为审计留存资金，3%为质保金。
[bookmark: _Toc14637]四、江茸乡生产性便道（草原防火通道）维修项目
1．资金计划。
江茸乡生产性便道（草原防火通道）维修项目，项目下达资金10元，资金来源文号为：阿州财农〔2022〕8号中央财政衔接资金，资金来源属于2022年乡村振兴衔接资金。
项目绩效目标，维修整治生产性便道（草原防火通道）10公里。该项目于2022年9月15日全面完工。
2．资金到位。
该项目总投资10万元，全部为2022年乡村振兴衔接资金，且资金于2022年3月下达，资金到位率100%。
3.资金使用。
该项目资金严格按照相关规程进行拨付，项目施工合同价为10万元。该项目已支付至合同价的100%，共计：10万元。
[bookmark: _Toc201][bookmark: _Toc9220]五、江茸乡生产性道路（森林草原防火应急通道）建设项目
1．资金计划。
江茸乡生产性道路（森林草原防火应急通道）建设项目，项目下达资金160元，资金来源文号为：阿州财农〔2022〕8号中央财政衔接资金125万元，阿州财农〔2022〕39号35万元中央财政衔接资金（归垫），资金来源属于2022年乡村振兴衔接资金。
项目绩效目标。新建村道（泥结碎石路）16公里。建设内容：新建16公里，路面宽度5米，配套50cm×50cm排水沟，因地制宜设置错车道，每公里设置不少于3处80cm的涵管，等附属设施。该项目于2022年10月28日全面完工。
2．资金到位。
该项目总投资160万元，全部为2022年乡村振兴衔接资金，且资金于2022年3月下达，资金到位率100%。
3.资金使用。
该项目资金严格按照相关规程进行拨付，项目施工合同价为143.6425万元。截止目前，该项目已支付至合同价的97%，共计：139.333225万元。
[bookmark: _Toc11598]（三）项目财务管理情况。
一是项目资金的使用进行透明化管理，资金的来源及使用途径均已公示公告，并成立了以乡纪委成员和村会计的项目资金监管小组做到项目资金用到实处；二是严格按照合同、方案、项目进度拨付资金。
[bookmark: _Toc14964][bookmark: _Toc27045]三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（1） [bookmark: _Toc17575]项目组织架构及实施流程。
项目成立了以村委会成员牵头的项目理事会，主要负责对项目的推进和项目的监管。制定了一套切实可行的管理制度并与理事会成员的组成进行了为期7日的公示公告，公式期内无异议。
（2） [bookmark: _Toc19213]项目管理情况。
一是项目资金的使用进行透明化管理，资金的来源及使用途径均已公示公告，并成立了以乡纪委成员和村会计的项目资金监管小组做到项目资金用到实处；二是严格按照合同、方案、项目进度拨付资金。
（3） [bookmark: _Toc23309]项目监管情况。
项目成立了以村委会成员牵头的项目理事会，主要负责对项目的推进和项目的监管。制定了一套切实可行的管理制度并与理事会成员的组成进行了为期7日的公示公告，公式期内无异议。
[bookmark: _Toc19171][bookmark: _Toc6950]四、项目绩效情况	
[bookmark: _Toc16273]（一）项目完成情况。
严格按照实施方案完成，完成绩效目标设定的任务量。符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。
[bookmark: _Toc27108]（二）项目效益情况。
通过项目实施，提高群众、僧众生产、生活、学习的环境设施，保障群众人身、生产安全，进一步增加牧民收入，提高乡政府办事效率。
[bookmark: _Toc4864][bookmark: _Toc30806]五、评价结论及建议
[bookmark: _Toc7136]（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
[bookmark: _Toc16216]（二）存在的问题。
项目建成后，后期维护不到位。	
[bookmark: _Toc31386]（三）相关建议。
[bookmark: _Toc10718][bookmark: _Toc30724][bookmark: _Toc15396618]建议上级部门拨付后期专项维护费用。


















[bookmark: _GoBack]附  表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

