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[bookmark: _Toc8166]第一部分 部门概况
[bookmark: _Toc20151]一、部门职责
[bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc22278]（一）主要职能
负责管理全县水资源（含地表水、地下水）开发、利用、保护工作；负责全县水利基本建设项目工作；组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；负责全县水行政执法工作；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作,组织实施地方农村水利管理工作；负责全县河道砂石管理；河、湖管理工作；负责全县水土保持预防监督、水土流失监测、水土流失综合治理工作；指导重点水土保持建设项目的实施;承办县委、县政府交办的其他事项。
[bookmark: _Toc11392](二）当年重点工作
一是重点水利基础设施建设项目有序推进。本年，我单位实施水利基础设施项目9个,其中农村饮水项目2个，河道治理类项目7个。我单位狠抓加快项目推进，严把工程质量，确保项目保质保量。
二是深入推进河长制工作落地落实。河长制是一项复杂的系统工程，治理任务重、时间长，我单位将突出过程治理，全力管水，突出行政执法，依法治水，精准发力、履职尽责，推动我县河长制工作再上新台阶。截至目前，在全县建立了县、乡（镇）村三级河长体系，全县共设立县级河长14名，镇级河长65名，规范设置河长制公示牌48块，已过生态公益性岗位设置河道管护员91名。
三是多措并举确保安全度汛。我单位将牢固树立和践行生命至上、安全第一理念，坚守不伤人、不死人、少损失这条底线，通过开展汛前排查，严格日常值守、强化物资储备、加强宣传引导等方式，多措并举推动各项防汛工作落实落细，安全度汛。
四是农村饮水安全再巩固再提升。坚持把农村饮水安全作为为民办实事的首要任务，依托农村饮水安全运行维护项目，及时对群众反映的农村饮水问题及时维修维护。进一步完善农村饮水安全管理服务体系。全面落实“三个责任”，推行“三项制度”，加强《农村饮水安全工作运行管理办法实施细则》的落实，推动水费收缴工作的开展，确保农村水利基础设施、服务体系有效运转。
[bookmark: _Toc6864][bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]二、机构设置
水务局下设单位（股室）2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：水务局内设机构综合办公室;水务局所属事业单位水务服务中心。


[bookmark: _Toc5587][bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分 2022年度部门决算情况说明
1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc23648]收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计15991.35万元，与2021年相比，增长11709.67万元，增长273.48%。主要变动原因：项目增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）




[bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc1449]

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计15991.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15969.11万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入10.05万元，占0.06%；其他收入12.20万元，占0.08%。
（图2：收入决算结构图）

[bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc26605][bookmark: _Toc15396605]三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计15991.35万元，其中：基本支出488.49万元，占3.10%；项目支出15502.86万元，占96.90%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc26615]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入、支出总计15979.15万元。与2021年相比，增长11697.47万元，增长273.20%。主要变动原因：项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc28620]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210][bookmark: _Toc2850]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出15969.11万元，占本年支出合计的99.86%。与2021年相比，增长11884.43万元，增长290.95%。主要变动原因：项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
 





[bookmark: _Toc140][bookmark: _Toc15377211][bookmark: _Toc15377212]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出15969.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出56.59万元，占0.35%；卫生健康（类）支出28.4万元，占0.18%；节能环保支出65.81万元，占1.03%； 农林水（类）支出6370.71万元，占39.49%；自然资源海洋气象支出9398.62万元，占58.64%；住房保障支出31.34万元，占0.20%；灾害防治及应急管理支出17.64万元，占0.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
[bookmark: _Toc27199]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc11972]2022年一般公共预算支出决算数为15969.11万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为37.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为18.86万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为20.69万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为7.71万元，完成预算100%。
5.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）草原生态修复治理05（项）：65.81万元，完成预算100%。
6.农林水支出213（类）水利03（款）：6370.71万元，完成预算100%。
7.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务支出0（款）:支出决算为9398.62万元，完成预算100%。
 8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为31.34万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害防治支出06（项）支出决算为17.64万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc32270]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2022年一般公共预算财政拨款基本支出488.49万元，其中：
人员经费460.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费27.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc5264][bookmark: _Toc15396609]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216][bookmark: _Toc29460]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算100%，较上年减少45.47万元，下降94.96%，原因是2021年购置公务车及2022年厉行节约。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
[bookmark: _Toc15377217][bookmark: _Toc9178]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）







1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少45.47万元，下降94.96%。主要原因是2021年购置了新的公务用车及2022年厉行节约。
公务用车运行维护费支出2.41万元。主要用于检查水利基础设施建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc21826][bookmark: _Toc15396610]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出10.05万元。
[bookmark: _Toc15313][bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc1538][bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc9028][bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2022年，水务局机关运行经费支出27.68万元，比2021年减少50.79万元，下降64.73%（或与2021年决算数持平）。主要原因是厉行节约。
（注：数据来源于财决附03表）
[bookmark: _Toc14257][bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2022年，水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
[bookmark: _Toc15377224][bookmark: _Toc22207]（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，水务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
[bookmark: _Toc16836]（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖我单位工作的各个方面，按照保工资、保运转、保民生的保障序列科学编制，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保障了人员经费及单位正常运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，严格审批程序，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，保障了资金安全。
[bookmark: _Toc7626][bookmark: _Toc20631]绩效目标完成情况
	绩效目标自评表
（2022年度）
	

	项目名称
	各乡镇小学饮水工程提升项目
	项目负责
人及电话
	李舜燚08372662288
	

	主管部门
	红原县水务局
	实施单位
	红原县水务局
	

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数
（A）
	全年执行数
(B)
	分值
	执行率（B/A）
	得分
	

	
	年度资金总额∶
	98.2
	98.2
	10
	100
	10
	

	
	其中∶本年财政拨款
	98.2
	98.2
	-
	100
	-
	

	
	      其他资金
	
	
	-
	
	-
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述
	

	
	对瓦切镇小学等8所学校铺设110mm管2660米，63mm管1334米，32mm管81米安装防冻水龙头76个及配套设施。
	对瓦切镇小学等8所学校铺设110mm管2660米，63mm管1334米，32mm管81米安装防冻水龙头76个及配套设施。
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采
取的改进措施
	

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	改造供水学校处数
	20
	8所
	8所
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	20
	≥100%
	≥100%
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	及时完工率
	10
	≥100%
	≥100%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	受益建档立卡贫困人口数
	30
	≥50人
	≥50人
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标(10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	100
	
	




	绩效目标自评表
（2022年度）
	

	项目名称
	龙日镇新建取水枢纽及输水工程
	项目负责
人及电话
	李舜燚08372662288
	

	主管部门
	红原县水务局
	实施单位
	红原县水务局
	

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数
（A）
	全年执行数
(B)
	分值
	执行率（B/A）
	得分
	

	
	年度资金总额∶
	1000
	1000
	10
	100
	10
	

	
	其中∶本年财政拨款
	1000
	1000
	-
	100
	-
	

	
	      其他资金
	
	
	-
	
	-
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述
	

	
	新建取水枢纽1座，改建水厂1座，新建输水管道22.2km
	新建取水枢纽1座，改建水厂1座，新建输水管道22.2km
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采
取的改进措施
	

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	新建取水枢纽
	20
	1座
	1座
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	20
	≥100%
	≥100%
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	及时完工率
	10
	≥100%
	≥100%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	受益建档立卡贫困人口数
	30
	≥200人
	≥200人
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标(10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	100
	
	



	绩效目标自评表
（2022年度）
	

	项目名称
	邛溪镇备用水源地取水枢纽及输水工程
	项目负责
人及电话
	李舜燚08372662288
	

	主管部门
	红原县水务局
	实施单位
	红原县水务局
	

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数
（A）
	全年执行数
(B)
	分值
	执行率（B/A）
	得分
	

	
	年度资金总额∶
	600
	600
	10
	100
	10
	

	
	其中∶本年财政拨款
	600
	600
	-
	100
	-
	

	
	      其他资金
	
	
	-
	
	-
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述
	

	
	新建取水枢纽1座，铺设355PE管网6公里，新建80立方米水池2个
	新建取水枢纽1座，铺设355PE管网6公里，新建80立方米水池2个
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采
取的改进措施
	

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	新建取水枢纽
	20
	1座
	1座
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	20
	≥100%
	≥100%
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	及时完工率
	10
	≥100%
	≥100%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	受益建档立卡贫困人口数
	30
	≥200人
	≥200人
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标(10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	100
	
	



	绩效目标自评表
（2022年度）
	

	项目名称
	山洪危险区监测补助项
	项目负责
人及电话
	祁兰08372662288
	

	主管部门
	红原县水务局
	实施单位
	红原县水务局
	

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数
（A）
	全年执行数
(B)
	分值
	执行率（B/A）
	得分
	

	
	年度资金总额∶
	17.64
	17.64
	10
	100
	10
	

	
	其中∶本年财政拨款
	17.64
	17.64
	-
	100
	-
	

	
	      其他资金
	
	
	-
	
	-
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述
	

	
	为我县49处山洪危险区的监测责任人按照3600/年的标准，落实监测经费。
	为我县49处山洪危险区的监测责任人按照3600/年的标准，落实监测经费。
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采
取的改进措施
	

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	监测人员数量
	20
	49人
	49人
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	汛期在岗率
	20
	≥100%
	≥100%
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	补贴及时发放率
	10
	≥100%
	≥100%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	受益建档立卡贫困人口数
	30
	≥100人
	≥100人
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标(10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	100
	
	



	绩效目标自评表
（2022年度）
	

	项目名称
	瓦切镇入户自来水管网建设项目
	

	主管部门
	红原县水务局
	实施单位
	红原县水务局
	

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数
（A）
	全年执行数
(B)
	分值
	执行率（B/A）
	得分
	

	
	年度资金总额∶
	11
	11
	10
	100
	10
	

	
	其中∶本年财政拨款
	11
	11
	-
	100
	-
	

	
	      其他资金
	
	
	-
	
	-
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述
	

	
	168户户厕建设户自来水安装。
	168户户厕建设户自来水安装。
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采
取的改进措施
	

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	168户户厕建设户自来水安装。
	20
	160户
	160户
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	20
	≥100%
	≥100%
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	及时完工率
	10
	≥100%
	≥100%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	168户户厕建设户自来水安装。
	30
	≥50人
	≥50人
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标(10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	100
	
	


[bookmark: _Toc31527]（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县水务局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门在2022年度部门决算中反映“各乡镇小学饮水工程提升项目、龙日镇新建取水枢纽及输水工程、邛溪镇备用水源地取水枢纽及输水工程、山洪危险区监测补助项、瓦切镇入户自来水管网建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。 

第3部分 [bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc25161][bookmark: _Toc15396613]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc29857][bookmark: _Toc15396614]
第四部分 附件
[bookmark: _Toc12755]附件
2023年红原县水务局部门整体绩效评价报告
1、 [bookmark: _Toc31547]部门（单位）基本情况
（一）机构组成。水务局下设单位（股室）2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：水务局内设机构综合办公室;水务局所属事业单位水务服务中心。
（二）机构职能和人员概况。1.主要职能。主要负责管理全县水资源（含地表水、地下水）开发、利用、保护工作。负责全县水利基本建设项目工作。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；负责全县水政、渔政监察和水务行政执法工作；拟定渔业资源保护规划，实施渔业环境保护；负责全县水产资源和水生野生动植物的保护工作；协调并裁决水事、渔事纠纷，查处水事、渔事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。组织实施地方农村电力管理工作。
2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，无增减变动；独立核算机构数共1个，比上年增加0个,无增减变动。 
3．本单位本年度年末实有人数为19人，与上年持平；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人。
（三）年度主要工作任务。一是重点水利基础设施建设项目有序推进。本年，我单位实施水利基础设施项目9个,其中农村饮水项目2个，河道治理类项目7个。我单位狠抓加快项目推进，严把工程质量，确保项目保质保量。
二是深入推进河长制工作落地落实。河长制是一项复杂的系统工程，治理任务重、时间长，我单位将突出过程治理，全力管水，突出行政执法，依法治水，精准发力、履职尽责，推动我县河长制工作再上新台阶。截至目前，在全县建立了县、乡（镇）村三级河长体系，全县共设立县级河长14名，镇级河长65名，规范设置河长制公示牌48块，已过生态公益性岗位设置河道管护员91名。
三是多措并举确保安全度汛。我单位将牢固树立和践行生命至上、安全第一理念，坚守不伤人、不死人、少损失这条底线，通过开展汛前排查，严格日常值守、强化物资储备、加强宣传引导等方式，多措并举推动各项防汛工作落实落细，安全度汛。
四是农村饮水安全再巩固再提升。坚持把农村饮水安全作为为民办实事的首要任务，依托农村饮水安全运行维护项目，及时对群众反映的农村饮水问题及时维修维护。进一步完善农村饮水安全管理服务体系。全面落实“三个责任”，推行“三项制度”，加强《农村饮水安全工作运行管理办法实施细则》的落实，推动水费收缴工作的开展，确保农村水利基础设施、服务体系有效运转。
[bookmark: _Toc17149]二、部门资金收支情况
[bookmark: _Toc19196]（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况：2022年本年收入合计15991.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15969.11万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入10.05万元，占0.06%；其他收入12.20万元，占0.08%。
2.部门总体支出情况：2022年本年支出合计15991.35万元，其中：基本支出488.49万元，占3.10%；项目支出15502.86万元，占96.90%。
[bookmark: _Toc29600]（二）部门财政拨款收支情况
部门财政拨款收入、支出情况：2022年财政拨款收入、支出总计15979.15万元。与2021年相比，增长11697.47万元，增长273.20%。主要变动原因：项目增加。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
[bookmark: _Toc23679]（一）部门预算项目绩效分析
项目绩效目标完成情况：我单位实施水利基础设施项目9个,其中农村饮水项目2个，河道治理类项目7个，项目总体推进情况较好。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。项目完成指标达100%，项目效益指标：通过项目建设，有效的提升我县基础设施建设，最大限度保障了人民群众的生命财产安全。服务对象满意度100%。
[bookmark: _Toc19312]（二）部门整体履职绩效分析
围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖我单位工作的各个方面，按照保工资、保运转、保民生的保障序列科学编制，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，保障了人员经费及单位正常运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，严格审批程序，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，保障了资金安全。
[bookmark: _Toc19494]（三）结果应用情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。项目完成指标达95%，项目效益指标：通过项目建设，有效的提升我县基础设施建设，最大限度保障了人民群众的生命财产安全。服务对象满意度90%。
（4） [bookmark: _Toc17111]自评质量
我单位整体评价良好。
[bookmark: _Toc4089]四、评价结论及建议
（一）评价结论。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。我单位评价得分91分，整体评价良好。
[bookmark: _Toc24448]（二）存在问题。一是预算编制先见性不足，与实际支出存在偏差；二是内控制度建立的不够健全、完善、责任划分不够明确；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
[bookmark: _Toc480]（三）改进建议。
一是认真做好预算的编制，细化预算编制，二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能职责，三是不断加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。








[bookmark: _Toc6518]附件2
2023年红原县水务局山洪灾害
专项资金预算项目绩效自评报告
[bookmark: _Toc24388]一、项目概况
[bookmark: _Toc10967]（一）项目基本情况
为我县49处山洪危险区的监测责任人按照3600/年的标准，落实监测经费。 经费的落实有助对49处山洪灾害危险区的监测提供经费保障，提高监测人员积极性，确保人民群众生命财产安全。为我县49处山洪危险区的监测责任人按照3600/年的标准，落实监测经费，有助于为山洪灾害危险区监测提供保障，确保人民群众生命财产安全。
[bookmark: _Toc26904] （二）项目绩效目标
1．项目主要内容。为我县49处山洪危险区的监测责任人按照3600/年的标准，落实监测经费。  
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：为我县49处山洪危险区的监测责任人按照3600/年的标准，落实监测经费。服务对象满意度≥95%；验收合格率≥100%。绩效目标和绩效指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。总投资17.64万元，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

[bookmark: _Toc9116]（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
[bookmark: _Toc19371]二、项目资金申报及使用情况
[bookmark: _Toc26206]（一）项目资金申报及批复情况
一是通过实地查看和村民大会的召开讨论，群定好项目的具体内容；二是询问专业人员确定项目资金的预算及编制实施方案并上报相关部门。
[bookmark: _Toc20628]（二）资金计划、到位及使用情况
总投资17.64万元，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。为我县49处山洪危险区的监测责任人按照3600/年的标准，落实监测经费，有助于为山洪灾害危险区监测提供保障，确保人民群众生命财产安全。
[bookmark: _Toc18994]（三）项目财务管理情况
一是项目资金的使用进行透明化管理，资金的来源及使用途径均已公示公告；二是严格按照合同、方案、项目进度拨付资金。
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（1） [bookmark: _Toc16136]项目组织架构及实施流程
项目成立了项目理事会，主要负责对项目的推进和项目监管。制定了一套切实可行的管理制度并与理事会成员的组成进行了为期7日的公示公告，公式期内无异议。
（2） [bookmark: _Toc23588]项目管理情况。
一是项目资金的使用进行透明化管理，资金的来源及使用途径均已公示公告，并成立了项目资金监管小组做到项目资金用到实处；二是严格按照合同、方案、项目进度拨付资金。
（3） [bookmark: _Toc28646]项目监管情况。
项目成立了项目理事会，主要负责对项目的推进和项目的监管。制定了一套切实可行的管理制度并与理事会成员的组成进行了为期7日的公示公告，公式期内无异议。
[bookmark: _Toc6950][bookmark: _Toc6548]四、项目绩效情况	
[bookmark: _Toc15131]（一）项目完成情况。
为我县49处山洪危险区的监测责任人按照3600/年的标准，落实监测经费。服务对象满意度≥95%；验收合格率≥100%。绩效目标和绩效指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。
[bookmark: _Toc21119]（二）项目效益情况。
[bookmark: _Toc30806]经费的落实有助对49处山洪灾害危险区的监测提供经费保障，提高监测人员积极性，确保人民群众生命财产安全。
有进一步实施的必要，在财力支持、组织管理机构、运行机制和预期产出及效果四个方面具有可持续性，红原县2022年山洪危险区监测补助项目不仅具有显著的综合效益，而且具有巨大的社会效益。对于落实山洪灾害危险区监测具有积极作用，具有重大的意义。

[bookmark: _Toc20824]五、评价结论及建议
[bookmark: _Toc6898]（一）评价结论
评估总得分大于85分、评估等级为好、预期产出和效果能满足需求、经过广泛的民意调查讨论分析论证，红原县2022年山洪危险区监测补助项目建设征地补偿和移民安置工作可能引起的社会稳定风险等级为“低”，评估结论为“可以实施”。
[bookmark: _Toc27684]（二）存在的问题
无	
[bookmark: _Toc11581]（三）相关建议
无



[bookmark: _Toc20435][bookmark: _Toc15396618][bookmark: _Toc15396619]第五部分 附表
[bookmark: _Toc27299]
一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396620][bookmark: _Toc13804]二、收入决算表
[bookmark: _Toc15396621][bookmark: _Toc22165]三、支出决算表
[bookmark: _Toc15396622][bookmark: _Toc11263]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623][bookmark: _Toc2236][bookmark: _Toc15396624]五、财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc4612]六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625][bookmark: _Toc13406]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626][bookmark: _Toc31916]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627][bookmark: _Toc6114]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628][bookmark: _Toc9041]十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396629][bookmark: _Toc32127]十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630][bookmark: _Toc32369]十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396631][bookmark: _Toc32348]十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2021	一般公共预算财政拨款支出	本年支出	4084.68	4281.68	2022	一般公共预算财政拨款支出	本年支出	15979.15	15991.35	一般公共预算财政拨款支出	本年支出	1	




一般公共预算财政拨款支出决算结构图	社会保障和就业（类）	卫生健康（类）	农林水（类）	自然资源海洋气象（类）	56.59	28.4	6382.91	9398.62	

金额	三公经费结构图（万元）

因公出国（境）经费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	0	8.46	0	


2021	收入	支出	4281.68	4281.68	2022	收入	支出	15991.35	15991.35	收入	支出	1	




收入决算结构图	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其他收入	15969.11	10.05	12.2	


支出决算结构图	基本支出	项目支出	488.49	15502.86	


2021	收入	支出	4281.68	4281.68	2022	收入	支出	15979.15	15979.15	收入	支出	1	



2

