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第一部分 部门概况

[bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377198]（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。
（2）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（3）承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。
（4）承担水上交通安全监管责任。
（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（6）承担公路、水路建设市场监管责任。
（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
（8）制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。
（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（10）指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。
（11）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
[bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc15378446]（二）2018年重点工作完成情况。
1.续建项目。一是红原县龙壤路提升改善工程，建设内容为改扩建4.5公里沥青砼路，投资543万元，于2018年4月19日复工建设，目前已全面完工并通过验收；二是红原县绿色产业园区路改建工程，建设内容为改扩建2.155公路沥青砼路，包含小桥一座，投资479万元，于2018年4月21日复工建设，目前已全面完工并通过验收。
2.新建项目。一是红原县龙壤桥改建工程，建设内容为新建长106.04米、宽19米大桥一座，投资1248万元，于2018年3月13日开工建设，目前已全面完工并通过验收；二是红原县柯龙路沿线生态恢复治理项目，建设内容为全长93公里的植被恢复绿化，投资269万元，该项目2018年4月5日开工建设，项目已完工，因步入冬季待明年达到植被覆盖度之后再组织验收；三是龙日坝桥梁建设项目，建设内容为新建宽6米、长48米桥梁1座，投资230.2844万元，于2018年7月25日开工建设，目前已完工并通过验收；四是色地镇让里村便民桥建设项目，建设内容为新建长18延米，单跨10米，宽7.5米（车道宽6.5米+两侧各设防撞栏0.5米），投资75万元，目前已完工并通过验收。
3.涉农资金整合项目。投入1054.5749万元实施项目6个，分别为：①安曲、刷经寺道路建设项目，②麦洼乡、色地镇道路建设项目，③邛溪镇道路基础设施建设项目，④红原县麦洼乡政府及色地镇茸塔玛村、日西村村委会院坝黑（硬）化工程，⑤瓦切镇达峨村村内泥结碎石道路建设项目⑥龙日乡乡道维修项目。以上项目陆续从九月底开始实施，目前均已完工并通过验收。
4.加快推进项目前期工作
一是积极推进S217安曲镇至马尔康界公路改（扩）建工程的前期工作，截至今年八月已完成工可、选址意见、土地预审、节能评估、社会稳定等前期项目核准要件办理，已获得省公路局初步设计批复；二是加快红原县查江路达格则寺至江茸乡段改建工程前期工作，已完成施工招标，明年组织实施；三是加强马久高速勘察设计的协调工作，协调县级相关部门和乡镇做好我县境内料场、取弃土场、选址、线路的勘测配合工作。
5.九红草地风光路
一是大中修S301线尕力台至麦洼乡70公里已完工，S209线瓦切镇至红原机场84公里完成路肩培土、路缘石修复、桥梁桩基加固、水稳层铣刨、水稳层铺筑、油面铣刨，完成混凝土挡墙浇筑89%、沥青下面层铺筑75.5%、沥青上面层铺筑13.31%、橡胶应力吸收层43.49%；二是养护设施建设，红原公路应急保通中心已完工，瓦切养护站正在进行设计及预算编制工作，麦洼养护管理站已完成方案设计；三是旅游服务设施建设，红原机场“七彩哈达”标志性建筑已基本完成安装，“交通+旅游”特色标识已完工，交安设施已完成招标工作，瓦切镇交通量观测站1套、安曲镇安装可变情报板1套已投入使用，观景平台和观景点建设已完工。
6.通组公路采集。全县共计采集11个乡镇77个村民小组，道路278条，全县共采集道路630.350公里，通过省级、州级审核确认612.034公里。
7.运输安全管理。全县交通运输安全生产形势稳定，
未发生重特大道路运输及水上交通安全事故，无源头管理责任事故发生，安全指标均低于控制指标数。
[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
我单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，其他事业单位1个。
纳入我单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.红原县交通运输局交通工程质量监督站
我单位为独立核算全额拨款行政（参公或行政或事业）
单位。截止2018年底我单位共有编制17个，其中公务员编制9个，行政工勤编制1个，事业编制7个，在职16人，公务员10人，事业编制6人。


[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分2018年度部门决算情况说明
1、 [bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]收入支出决算总体情况说明、
本年度收入7696.30万元，上年度收入7613.61万元，本年收入比上年收入增加82.69万元，增加1.09%，增加原因是本年度项目支出增加；本年度支出5040.34万元，上年度支出6894.76万元，本年支出比上年支出减少1854.36万元，减少26.90%，减少原因是本年项目投资比上年度减少；本年度项目结转结余2653.24万元为生态保护、公路新建、公路养护等项目；本年度基本支出结转2.72元为利息收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）


2、 [bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]收入决算情况说明
2018年本年收入合计7696.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5646.71万元，占73.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入
0万元，占0%；其他收入2.72万元，占0.04%，上年结转结余2046.87万元，占26.59%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）







3、 [bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605]支出决算情况说明
2018年本年支出合计5040.34万元，其中：基本支出297.83万元，占5.91%；项目支出4742.51万元，占94.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入7696.30万元，上年度收入7613.61万元，本年收入比上年收入增加82.69万元，增加1.09%，增加原因是本年度项目拨款增加.
2018年度支出5040.34万元，上年度支出6894.76万元，本年支出比上年支出减少1854.36万元，减少26.90%，减少原因是本年项目投资比上年度减少；本年度项目结转结余2653.24万元为生态保护、公路新建、公路养护等项目；本年度基本支出结转2.72元为利息收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5040.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1854.36万元，下降26.90%。主要变动原因是减少原因是本年项目投资比上年度减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15377211]
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5040.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出40.70万元，占100%；医疗卫生与计划生育支出13.05万元，占100%；节能环保支出210.25万元，占100%；城乡社区支出21.23万元，占100%；农林水支出531.92万元，占100%；交通运输支出4204.25万元，占100%；住房保障支出18.94万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460]2018年般公共预算支出决算数为5040.34，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208:支出决算为40.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为29.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为11.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育支出210:支出决算为13.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）行政单位医疗2101101: 支出决算为6.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）事业单位医疗2101102: 支出决算为3.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）公务员医疗补助2101103：支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）其他行政事业单位医疗支出2101199：支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.节能环保支出211:支出决算为210.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）生态保护支出2110401：支出决算为210.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出212:支出决算为21.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）其他城乡社区公共设施支出2120399：支出决算为210.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出213:支出决算为531.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）防灾减灾支出2130119: 支出决算为57.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农村基础设施建设2310504: 支出决算为384.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）生产发展2130505：支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.交通运输支出214:支出决算为4204.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）行政运行支出2140101: 支出决算为152.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）一般行政管理事务支出2140102: 支出决算为18.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）公路建设支出2140104：支出决算为1699.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）公路养护支出2140106：支出决算为180.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）其他公路水路运输支出2140199: 支出决算为124.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601： 支出决算为729.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）车辆购置税用于农村公路建设支出2140602：支出决算为1300.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出221:支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）住房公积金支出2210201: 支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2018年一般公共预算财政拨款基本支出297.84万元，其中：人员经费274.32万元，主要包括：主要包括：基本工资49.02万元、津贴补贴105.98万元、奖金34.40万元、绩效工资6.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.07万元、职业年金缴费11.63万元、 职工基本医疗保险缴费9.61万元、 公务员医疗补助缴费2.15万元、其他社会保障缴费2.77万元、对个人和家庭的补助1.77万元、医疗费2.41万元、奖励金0.01、住房公积金18.94万元。　　
公用经费23.51万元，主要包括：办公费5.66万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费4.20万元、邮电费4.12万元、取暖费0.50万元、物业管理费、差旅费4.20万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.24万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费4.60万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.6万元，占95%；公务接待费支出决算0.24万元，占5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）









1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.6万元，下降43.48%。主要原因是财政供养车辆建设。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.6万元。主要用公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降8.33%。主要原因是公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待春季安全交叉检查及对口接待0.24万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
9、 [bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
10、 预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效
为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，加强相关人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况
我单位年初根据工作规划和重点工作规划，积极履
行职责，强化本单位预算管理，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。
（2） 项目绩效目标完成情况。
1.本部门在2018年度部门决算中反映“生态保护生产发展”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
（1）生态保护项目（柯龙路沿线生态恢复治理）绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数168.00万元，执行数为168.00万元，完成预算的100%。通过项目实施对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府约93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路段两侧边坡及取、弃料场进行植被恢复。通过对地质环境保护与生态恢复综合治理，以减轻因工程建设活动对工程建设区及其影响区范围内的生态地质环境的影响，同时减轻因工程建设活动对区内的水土流失与生态环境的破坏，从而达到生态地质环境保护之目的。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	柯龙路沿线生态恢复治理

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	168
	执行数:
	168

	
	其中-财政拨款:
	168
	其中-财政拨款:
	168

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府越93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路面两侧边坡及取、弃料场进行植被恢复。
	项目已完成客土、绿化播种工作，6月11日对建设全线进行了新一轮的补种工作，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府越93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路面两侧边坡及取、弃料场进行植被恢复。
	对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府越93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路面两侧边坡及取、弃料场进行植被恢复。

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	项目已完成客土、绿化播种工作，6月11日对建设全线进行了新一轮的补种工作，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度。

	项目已完成客土、绿化播种工作，6月11日对建设全线进行了新一轮的补种工作，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度。


	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府越93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路面两侧边坡及取、弃料场进行植被恢复。
	对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府越93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路面两侧边坡及取、弃料场进行植被恢复。

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	重点生态功能区转移支付（红财预追2016-55号）文
	重点生态功能区转移支付（红财预追2016-55号）文

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	事实规划对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府越93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路面两侧边坡及取、弃料场进行植被恢复。
	事实规划对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府越93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路面两侧边坡及取、弃料场进行植被恢复。

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	车购税资金管理办法
	车购税资金管理办法

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	重点生态功能区转移支付（红财预追2016-55号）文
	重点生态功能区转移支付（红财预追2016-55号）文

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府越93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路面两侧边坡及取、弃料场进行植被恢复。
	对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府越93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路面两侧边坡及取、弃料场进行植被恢复。

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2018年12月
	2018年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	有效的保障工程建设的顺利开展实施
	有效的保障工程建设的顺利开展实施

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	有效的保障工程建设的顺利开展实施
	有效的保障工程建设的顺利开展实施

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议




2.生产发展（绿色产业园区道路建设）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施对S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。保障了当地人民群众出行安全及促进当地园区发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	绿色产业园道路建设

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	90
	执行数:
	90

	
	其中-财政拨款:
	90
	其中-财政拨款:
	90

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	对S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。

	2017年9月开工建设，当年完成路基填筑工程，2017年10月底因气候原因停工，2018年4月21日复工建设，6月前完成路基调平，制作桥台、桥墩、支座垫石钢筋，浇筑水泥混凝土，并同步预制梁板；7月现浇C25混凝土路缘石；8月完成路基调平及相关检测，铺筑路面底基层、基层和梁板吊装；截止目前已完成路基检测和桥面铺装，累计完成投资401万元，完成工程量的85.6%，

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	对S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。

	对S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。


	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	项017年9月开工建设，当年完成路基填筑工程，2017年10月底因气候原因停工，2018年4月21日复工建设，6月前完成路基调平，制作桥台、桥墩、支座垫石钢筋，浇筑水泥混凝土，并同步预制梁板；7月现浇C25混凝土路缘石；8月完成路基调平及相关检测，铺筑路面底基层、基层和梁板吊装；截止目前已完成路基检测和桥面铺装，累计完成投资401万元，完成工程量的85.6%，

	017年9月开工建设，当年完成路基填筑工程，2017年10月底因气候原因停工，2018年4月21日复工建设，6月前完成路基调平，制作桥台、桥墩、支座垫石钢筋，浇筑水泥混凝土，并同步预制梁板；7月现浇C25混凝土路缘石；8月完成路基调平及相关检测，铺筑路面底基层、基层和梁板吊装；截止目前已完成路基检测和桥面铺装，累计完成投资401万元，完成工程量的85.6%，

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	对S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。

	对S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。


	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	（红财预追2018-108号）文
	（红财预追2018-108号）文

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	事实规划对S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。

	事实规划对S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。


	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	车购税资金管理办法
	车购税资金管理办法

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	（红财预追2018-108号）文
	（红财预追2018-108号）文

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	对S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。
	对S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2018年12月
	2018年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	有效的保障工程建设的顺利开展实施
	有效的保障工程建设的顺利开展实施

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	有效的保障工程建设的顺利开展实施
	有效的保障工程建设的顺利开展实施

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议





（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县交通运输局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]本部门自行组织对柯龙路沿线生态恢复治理项目、绿色产业园区道路项目开展了绩效评价，《红原县交通运输局项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2018年，红原县交通运输局机关运行经费支出23.51万元，比2017年增加1.14万元，增加4.85%。主要原因是支出增加。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2018年，红原县交通运输局政府采购支出总额0万元。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有资产189.25万元，其中流动资产0万元，固定资产189.25万元（房屋77.91万元元，汽车1辆，价值54.40万元，其他固定资产56.94万元）。




第3部分 [bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育：指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.节能环保：指反映政府节能环保支出。
9.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。
10.农林水：指反映正度农林水事务支出。
11.交通运输：反映交通运输和邮政业方面的支出。
12.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc15396614]
第四部分 附件

[bookmark: _Toc15396615]附件1
2018年红原县交通运输局
整体支出绩效报告

1、 部门概况
贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担公路、水路建设市场监管责任。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项
本部门内设机构5个，为办公室、运安股、财务股、质监站、工程股。
截止2017年底我单位共有编制17个，其中公务员编制9个，行政工勤编制1个，事业编制7个；在职16人，其中，公务员10人，事业6人。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年度收入7696.30万元，上年度收入7613.61万元，本年收入比上年收入增加82.69万元，增加1.09%，增加原因是本年度项目支出增加。
（2） 部门财政资金支出情况。
本年度支出5040.34万元，上年度支出6894.76万元，本年支出比上年支出减少1854.36万元，减少26.90%，减少原因是本年项目投资比上年度减少；本年度项目结转结余2653.24万元为生态保护、公路新建、公路养护等项目；本年度基本支出结转2.72元为利息收入。
三、部门财政支出管理情况
（一）资金组成情况分析
主要由三公经费、项目支出、公用经费、人员经费构成。
（二）预算执行情况分析
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.6万元，占95%；公务接待费支出决算0.24万元，占5%。
（三）预算管理情况
2018年我单位严格执行新的《预算法》，切实按照中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定的管理制度，坚决执行财经和财务规章制度，按照《财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待费管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务用车管理办法》等规章制度管理本单位的财务收支活动，进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了本单位财务管理工作规范有序进行。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析
2017年度我单位年初根据工作规划和重点工作规划，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履行职责，强化本单位预算管理，较好地完成了年初工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。部门整体预算支出管理情况得到提升。
（二）社会经济效益分析
1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公经费”控制在年初预算以内。
2、预算执行情况控制较好。支出总额控制在年初预算总额以内，本年部门预算完成率达到了100%，未进行预算相关事项的调整，预算控制良好。
3、预算管理较为理想。由于严格执行财政相关法律、法规的规定，我单位的预算管理工作取得了较好的成绩，全年人员经费支出、日常用公用经费支出的控制率均达到了100%。
（三）行政效能分析
财政预算按排在很大程度上保障了本单位基本支出及公用经费支出的正常工作运转。预算按排的项目支出也是非常必要的。财政预算按排大大提财政资金的使用效率，财政资金的安全性得到了有效保障，我们在执行预算过程中是严格按照财政各项制度规定来办理，单位在项目资金的使用上也是安全的。
四、其他需要说明的问题
（一）存在的问题
1、预算编制欠严谨
预算编制欠全面，项目有临时追加不够完整、细化。
2、预算执行存在偏差
在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，部分基本支出挤占了项目支出。
3、会计核算欠规范
经费支出核算过程中，部分存在部分大额办公支出无明细、发票内容填写不规范等现象。
（二）改进措施和有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算
建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
2、规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。



[bookmark: _Toc15396617]附件2
[bookmark: _Toc15396618]红原县交通运输局项目
支出绩效自评报告
（红原县柯龙路沿线生态恢复治理建设项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目基本情况：按照县委、县政府工作部署，安排我局实施红原县柯龙路沿线生态恢复治理项目，该项目内容为：对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府约93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路段两侧边坡及取、弃料场进行植被会恢复。
（二）项目绩效目标。
对省道209线阿木乡岔路口到龙日乡老乡政府约93公里，建设路基6.5米，路面宽度6.5米的植被恢复绿化工程，并对沿线公路新填方及挖方路段两侧边坡及取、弃料场进行植被会恢复。通过对地质环境保护与生态恢复综合治理，以减轻因工程建设活动对工程建设区及其影响区范围内的生态地质环境的影响，同时减轻因工程建设活动对区内的水土流失与生态环境的破坏，从而达到生态地质环境保护之目的。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。领导小组如下：
组  长：吴 宁      局  长
副组长：王 云      副局长
        毛雪恩     副局长
成  员：张静、林涛、严木初、吴涛、唐丕昌、谢春强
办公室设在财务室
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
红原县柯龙路沿线生态恢复治理建设项目投资：168.00万元，经财政局批复下达后，全部用于柯龙路沿线生态恢复治理建设项目。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划及到位。上级补助资金出资比例100%。
2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出178.98万元，支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
交通扶贫建设项目资金均为涉农资金，按照“渠道不变、充分授权、重点突出、各司其职”的原则，由县财政局对涉农整合资金进行重点监管，在资金使用时由红原县交通运输局提供计量支付单据及拨付资金的请示向财政局申请资金指标，待财政局批准后由红原县财政局支付中心将计量工程款直接拨付到施工单位账户，红原县交通运输局作拨款账务处理，实行财政报账制有效的保障了财政扶贫资金的安全。
对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
在项目实施过程中实行项目法人制，社会监理制，公开公示。在项目管理过程中建立参建单位的微信群（业主、监理、施工单位、质监站、所在乡镇等单位），各个项目成立由分管副局长为项目办主任，技术员为具体经办人的质量管理体系。严格从原材料把关，控制施工工艺、工序、进度、质量等。

四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
在合同期限内完成了设计文件及合同约定的所有建设内容，达到预期脱贫攻坚基础设施建设成效。
（二）项目效益情况。
在不良地质环境治理工程的基础上采用土地复绿工程后，恢复和重建了工程区生态环境，保护了建设区的地质环境，并具有极重要的生态学意义。综合治理就是对生态环境进行改善，促进整个自然生态系统的融洽与协调。通过综合治理，可以恢复生态，有利于改善公路沿线居民的生产和生活环境。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
红原县柯龙路沿线生态恢复治理建设项目建成后，通过对地质环境保护与生态恢复综合治理，以减轻因工程建设活动对工程建设区及其影响区范围内的生态地质环境的影响，同时减轻因工程建设活动对区内的水土流失与生态环境的破坏，从而达到生态地质环境保护之目的。
（二）相关建议
根据我县实际，制定确实可行的进度计划，确保工程质量。






红原县交通运输局支出绩效自评报告
（红原县绿色产业园区道路建设项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
红原县热坤村绿色产业园区路改建工程，项目起于S209线岔路口，止于热坤村道，路线全长2.155公里，按照四级公路标准设计，路基宽6.5米，路面宽6.0米，路面类型为3.5厘米AC-13C沥青砼+4厘米AC-16C沥青混砼+20厘米稳定砂砾基层+15厘米砂砾石底基层（兼调平层），本项目中包括新建1跨×16米预应力钢筋砼简支空心板桥一座，桥梁全长22.04延米、宽7.5米。
（二）项目绩效目标。
增强公路的通行能力和综合运输功能，从根本上改变现有公路的薄弱环节，使广大牧区牧农民“行路难”、“路难行”的状况得到彻底解决，使农村公路的交通条件与农村社会经济发展的要求相适应，并发挥其作用。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评方式，成立项目自评领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。领导小组如下：
组  长：吴 宁      局  长
副组长：王 云      副局长
        毛雪恩     副局长
成  员：张静、林涛、严木初、吴涛、唐丕昌、谢春强
办公室设在财务室
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
红原县绿色产业园区道路建设项目投资：90.00万元，经财政局批复下达后，全部用于柯龙路沿线生态恢复治理建设项目。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。上级补助资金出资比例100%。
2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出90.00万元，支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
交通扶贫建设项目资金均为涉农资金，按照“渠道不变、充分授权、重点突出、各司其职”的原则，由县财政局对涉农整合资金进行重点监管，在资金使用时由红原县交通运输局提供计量支付单据及拨付资金的请示向财政局申请资金指标，待财政局批准后由红原县财政局支付中心将计量工程款直接拨付到施工单位账户，红原县交通运输局作拨款账务处理，实行财政报账制有效的保障了财政扶贫资金的安全。
对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
在项目实施过程中实行项目法人制，社会监理制，公开公示。在项目管理过程中建立参建单位的微信群（业主、监理、施工单位、质监站、所在乡镇等单位），各个项目成立由分管副局长为项目办主任，技术员为具体经办人的质量管理体系。严格从原材料把关，控制施工工艺、工序、进度、质量等。

四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
在合同期限内完成了设计文件及合同约定的所有建设内容，达到预期脱贫攻坚基础设施建设成效。
（二）项目效益情况。
保障了当地人民群众出行安全及促进当地园区发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
红原县绿色产业园区道路建设项目建成后，增强公路的通行能力和综合运输功能，从根本上改变现有公路的薄弱环节，使广大牧区牧农民“行路难”、“路难行”的状况得到彻底解决，使农村公路的交通条件与农村社会经济发展的要求相适应，并发挥其作用。

（二）相关建议
根据我县实际，制定确实可行的进度计划，确保工程质量。

  
第五部分 附表

1、 [bookmark: _Toc15396620]收入支出决算总表
二、收入总表
[bookmark: _Toc15396621]三、支出总表
[bookmark: _Toc15396622]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623]五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
[bookmark: _Toc15396624]六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628]十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396629]十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630][bookmark: _GoBack]十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396631]十三、国有资本经营预算支出决算表

一般公共预算财政拨款支出
支出	2017年一般公共预算财政拨款6894.76	2018年一般公共预算财政拨款6894.77	6894.76	5040.34	




一般公共预算财政拨款支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	住房保障支出	40.7	13.05	210.25	21.23	531.92	4204.25	18.94	


三公经费支出	因公出国（境）0%	公务用车购置及运行费95%	公务接待费5%	0	4.6	0.24	

2017年、2018年收支对比
收入	2017年	2018年	7613.61	7696.3	支出	2017年	2018年	6894.76	5040.34	



收入决算
收入	
一般公共预算财政拨款收入73.37%	其他收入0.04%	上年结转结余26.59%	5646.71	2.72	2046.87	

支出决算结构图
支出	
基本支出5.91%	项目支出94.09%	297.83	4742.51	

财政拨款收、支对比
财政拨款收入	2017年	2018年	7613.61	7696.3	财政拨款支出	2017年	2018年	6894.76	5040.34	
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