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[bookmark: _Toc15396599][bookmark: _Toc15377196]

[bookmark: _Toc31264]第一部分 部门概况

[bookmark: _Toc8062][bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445]（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。
（2）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（3）承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。
（4）承担水上交通安全监管责任。
（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（6）承担公路、水路建设市场监管责任。
（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
（8）制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。
（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（10）指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。
（11）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
[bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc15378446]（二）2019年重点工作完成情况。
[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]1.红原县查江路达格则寺至江茸乡段建设工程。投入资金4807万元，建设全长32.677公里四级公路，已完成路基填筑及圆管涵安装工作，目前正在摊铺水稳层及挡防、桥涵水泥混凝砼浇筑。
2.红原县柯龙路(龙日乡至龙日坝段)畅返不畅工程。投入资金490万元，对柯龙路龙日乡至龙日坝段12.032公里进行路面改造，目前已全面完工，待第三方检测合格后验收。
3.安曲镇夺龙村水毁桥梁建设恢复工程。投入资金433万元，新建1座长52米、宽7.5米桥梁，目前主体完工，正在进工程扫尾。
4.色地镇日西村水毁一号桥改建工程。投入资金436万元，新建1座长52米、宽7.5米桥梁，目前主体完工，工程扫尾。
5.色地镇日西村水毁二号桥改建工程。投入资金170万元，新建1座长18米、宽7.5米桥梁，现已完工。
6.久马高速。2018年5月完成项目工可批复，9月初完成初勘工作，目前该项目初步设计已报送交通运输部审查，施工图设计已全部进场开展外业勘测工作，州交通运输局通过招标已确定了投资人（藏高公司、四川路桥、四川交投建设），9月26日已开工。
[bookmark: _GoBack]7.S217线龙热路改（扩）建项目。今年7月初该项目已完成行洪论证、地灾评估、压覆矿产批复、节能减排评估报告和施工图设计所有前期要件，县委、县政府、人大、政协相关领导也多次在不同渠道积极争取，现该项目已纳入省上项目规划。
8.九红草地风光路。一是大中修S301线尕力台至麦洼乡70公里已完工，S209线瓦切镇至红原机场84公里已完工；二是养护设施建设，红原公路应急保通中心一期已完工，二期计划十月底主体完工，瓦切养护站正在进行设计及预算编制工作，麦洼养护管理站计划十月底主体完工；三是旅游服务设施建设，红原机场“七彩哈达”标志性建筑已基本完成安装，“交通+旅游”特色标识已完工，交安设施已完成正在组织验收，瓦切镇交通量观测站1套、安曲镇安装可变情报板1套已投入使用，观景平台和观景点建设已完工。
9.通组公路采集。全县共计采集11个乡镇77个村民小组，道路278条，全县共采集道路630.350公里，通过省级、州级审核确认612.034公里。
[bookmark: _Toc10431]二、机构设置
我单位为全额拨款行政单位，2019年纳入我单位部门决算编制范围的单位包括：
1.红原县交通运输局交通工程质量监督站
2.交通局机关
截止2019年底我单位共有编制17个，其中公务员编制9个，行政工勤编制1个，事业编制7个，在职15人，公务员9人，事业编制6人。


[bookmark: _Toc984][bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]第二部分2019年度部门决算情况说明
1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc9514]收入支出决算总体情况说明、
本年度收入1360.16万元，上年度收入5,649.44万元，本年收入比上年收入减少4289.28万元，下降75.92%，下降原因是2018年项目支出拨款增加，2019年部分项目已经完工，仅拨付尾款导致本年收入大幅下降；本年度支出3596.56万元，上年度支出5,040.33万元，本年支出比上年支出减少1443.77万元，减少28.64%，减少原因是本年项目投资比上年度减少；本年度项目结转结余253.15万元为农村基础设施建设、公路新建、公路养护等项目；本年度基本支出结转2.72万元为基本户代扣保险等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）


2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc9170][bookmark: _Toc15377206]收入决算情况说明
[bookmark: _Toc20659]2019年本年收入合计1360.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1360.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.72万元，占0.04%，
[bookmark: _Toc7536]上年结转结余2492.27万元。
[bookmark: _Toc4937]（图2：收入决算结构图）（饼状图）






3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc23292]支出决算情况说明
2019年本年支出合计3596.56万元，其中：基本支出311.01万元，占8.65%；项目支出3285.55万元，占91.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年255.87万元
    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]


[bookmark: _Toc4057]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1360.16万元，上年度收入5,646.72万元，本年收入比上年收入减少4286.56万元，下降75.91%，减少原因是2019年部分项目已经完工，仅拨付尾款导致本年收入大幅下降。
2019年度支出3596.16万元，上年度支出5,040.33万元，本年支出比上年支出减少1444.17万元，下降28.65%，减少原因是本年项目投资比上年度减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]

[bookmark: _Toc30292]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3596.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1444.17万元，下降28.65%。主要变动原因是本年项目投资比上年度减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

[bookmark: _Toc15377211]
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3596.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出38.14万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出16.81万元，占0.47%；节能环保支出2.68万元，占0.07%；农林水支出1708.25万元，占47.49%；交通运输支出1781.18万元，占49.52%；住房保障支出21.59万元，占0.6%，其他支出27.91万元，占0.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460]2019年般公共预算支出决算数为3596.56万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208:支出决算为38.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为26.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为12.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育支出210:支出决算为16.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）行政单位医疗2101101: 支出决算为9.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）事业单位医疗2101102: 支出决算为3.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）公务员医疗补助2101103：支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）其他行政事业单位医疗支出2101199：支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.节能环保支出211:支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）生态保护支出2110401：支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出213:支出决算为1708.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）农村基础设施建设2310504: 支出决算为1708.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.交通运输支出214:支出决算为1781.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）行政运行支出2140101: 支出决算为160.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）公路建设支出2140104：支出决算为494.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）公路养护支出2140106：支出决算为272.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）其他公路水路运输支出2140199: 支出决算为114.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）交通运输信息化建设2140109： 支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出221:支出决算为21.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）住房公积金支出2210201: 支出决算为21.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.其他支出229：支出决算为27.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc30947][bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2019年一般公共预算财政拨款基本支出311.01万元，其中：人员经费277.64万元，主要包括：主要包括：基本工资56.6万元、津贴补贴88.02万元、奖金42.8万元、绩效工资6.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.1万元、职业年金缴费12.04万元、 职工基本医疗保险缴费13.07万元、 公务员医疗补助缴费3.73万元、其他社会保障缴费3.16万元、对个人和家庭的补助生活补助2.8万元、奖励金0.01、住房公积金21.59万元。　　
公用经费33.37万元，主要包括：办公费12.07万元、电费1万元、邮电费2万元、取暖费0.8万元、差旅费12.4万元、培训费0.5万元、公务用车运行维护费4.60万元。
[bookmark: _Toc16290][bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）









1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.6万元,完成预算100%。与上年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.6万元。主要用公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.24万元，下降100%。主要原因是公务接待减少。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
[bookmark: _Toc28369]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
9、 [bookmark: _Toc19183][bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc24002]十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，交通局机关运行经费支出27.5万元，比2018年减少27.93万元，下降50.39%。主要原因是厉行节约减少不必要的开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额18.2万元，其中：政府采购货物支出18.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额18.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.2万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（4） 由养老保险机构发放养老金的退休人员
截至2019年12月31日，本单位由养老保险机构发放养老金的退休人员11人，与上年保持不变。
10、 [bookmark: _Toc17199]预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效
为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，加强相关人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况
我单位年初根据工作规划和重点工作规划，积极履
行职责，强化本单位预算管理，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。
（2） 项目绩效目标完成情况。
1.本部门在2019年度部门决算中反映“阿木柯种畜场桥改建工程”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）阿木柯种畜场桥改建工程绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数634.7298万元，执行数为585.811205万元，完成预算的92.29%。通过项目实施新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座。方便群众出行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	阿木柯种畜场桥改建工程

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	634.7298
	执行数:
	585.811205

	
	其中-财政拨款:
	634.7298
	其中-财政拨款:
	585.811205

	
	其他资金:
	0
	其他资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座
	完成新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座
	新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	完成新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座

	完成新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座
	新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	方便群众出行（阿州财农〔2018〕148号）文
	方便群众出行（阿州财农〔2018〕148号）文

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	事实规划对阿木柯种蓄场新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座方便群众出行
	已完成目标

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	无
	无

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	方便群众出行（阿州财农〔2018〕148号）文
	方便群众出行（阿州财农〔2018〕148号）文

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	无调整
	无调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	事实规划对阿木柯种蓄场新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座方便群众出行
	已完成全部项目

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2019年12月
	2019年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	方便农牧民群众的出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	已完工有效的方便了农牧民群众的出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议



（2）红原县查江路达格则寺至江茸乡段改建工程绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数1112.52万元，执行数为1027.05万元，完成预算的92.32%。通过项目实施改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米。方便群众出行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县查江路达格则寺至江茸乡段改建工程

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	1112.52
	执行数:
	1027.05

	
	其中-财政拨款:
	1112.52
	其中-财政拨款:
	1027.05

	
	其他资金:
	0
	其他资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米
	完成改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米
	改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米
	完成改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米
	改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	方便群众出行（阿州财建〔2018〕46号）文
	方便群众出行（阿州财农〔2018〕148号）文

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米
	已完成目标

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	无
	无

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	方便群众出行（阿州财建〔2018〕46号）文
	方便群众出行（阿州财建〔2018〕46号）文

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	无调整
	无调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	事实规划改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米方便群众出行
	已完成全部项目

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2019年12月
	2019年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	方便农牧民群众的出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	已完工有效的方便了农牧民群众的出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议


（3）红原县色地镇日西村水毁一号桥改建工程绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数337.57282万元，执行数为320.694179万元，完成预算的95%。通过项目实施新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。方便群众出行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县色地镇日西村水毁一号桥改建工程

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	337.57282
	执行数:
	320.694179

	
	其中-财政拨款:
	337.57282
	其中-财政拨款:
	320.694179

	
	其他资金:
	0
	其他资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。
	完成新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。
	新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	完成新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。

	完成新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。
	新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	方便群众出行（红财发（2018）240号，红脱贫办（2019）21号）文
	方便群众出行（红财发（2018）240号，红脱贫办（2019）21号）文

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	事实规划新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。方便群众出行
	已完成目标

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	无
	无

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	方便群众出行（红财发（2018）240号，红脱贫办（2019）21号）文
	方便群众出行（红财发（2018）240号，红脱贫办（2019）21号）文

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	无调整
	无调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	事实规划新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。方便群众出行
	已完成全部项目

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2019年12月
	2019年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	方便农牧民群众的出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	已完工有效的方便了农牧民群众的出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议


（4）红原县色地镇日西村水毁二号桥改建工程绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数120.676924万元，执行数为114.643078万元，完成预算的95%。通过项目实施新建长 107.04延米,宽 7.5米大桥一座。方便群众出行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	红原县色地镇日西村水毁二号桥改建工程

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	120.676924
	执行数:
	114.643078

	
	其中-财政拨款:
	120.676924
	其中-财政拨款:
	114.643078

	
	其他资金:
	0
	其他资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。

	新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。

	新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。


	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	完成新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。


	完成新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。


	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。

	新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。


	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	方便群众出行（红财发（2018）240号，红脱贫办（2019）21号）文
	方便群众出行（红财发（2018）240号，红脱贫办（2019）21号）文

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	事实规划新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。方便群众出行
	已完成目标

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	无
	无

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	方便群众出行（红财发（2018）240号，红脱贫办（2019）21号）文
	方便群众出行（红财发（2018）240号，红脱贫办（2019）21号）文

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	无调整
	无调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	事实规划新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。方便群众出行
	已完成全部项目

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2019年12月
	2019年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	方便农牧民群众的出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	已完工有效的方便了农牧民群众的出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议


（5）红原县安曲镇夺龙村水毁桥梁恢复工程绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数312.600669万元，执行数为296.9703635万元，完成预算的95%。通过项目实施新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。方便群众出行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
	
	项目支出绩效目标完成情况表

	项目名称
	阿木柯种畜场桥改建工程

	预算单位
	红原县交通运输局

	预算执行情况(万元
	预算数:
	312.600669
	执行数:
	296.9703635

	
	其中-财政拨款:
	312.600669
	其中-财政拨款:
	296.9703635

	
	其他资金:
	0
	其他资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。
	新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	新新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。
	新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	完成新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。

	完成新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。
	新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	方便群众出行（阿州财农〔2018〕148号）文
	方便群众出行（阿州财农〔2018〕148号）文

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	事实规划新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。方便群众出行
	已完成目标

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	规划符合实际，暂无调整变化
	规划符合实际，暂无调整变化

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	无
	无

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	方便群众出行（阿州财农〔2018〕148号）文
	方便群众出行（阿州财农〔2018〕148号）文

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	分配方法科学合理
	分配方法科学合理

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	无调整
	无调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	无
	无

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	事实规划新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。方便群众出行
	已完成全部项目

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	是
	是

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	2019年12月
	2019年12月

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	资金拨付完成保障建设资金按时到位
	资金拨付完成保障建设资金按时到位

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	方便农牧民群众的出行

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	无
	无

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	方便农牧民群众的出行
	已完工有效的方便了农牧民群众的出行

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	对本项目事实满意度好。无异议。
	对本项目事实满意度好。无异议



（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
[bookmark: _Toc16104]本部门自行组织对红原县查江路达格则寺至江茸乡段改建工程等6个项目开展了绩效评价，《红原县交通运输局
[bookmark: _Toc30384][bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]2019年项目支出绩效自评报告》见附件。


第3部分 [bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc432][bookmark: _Toc15396613]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育：指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.节能环保：指反映政府节能环保支出。
9.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。
10.农林水：指反映正度农林水事务支出。
11.交通运输：反映交通运输和邮政业方面的支出。
12.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc28699][bookmark: _Toc15396614]
第四部分 附件

[bookmark: _Toc15396615][bookmark: _Toc17224]附件1
2019年红原县交通运输局
整体支出绩效报告

1、 部门概况
贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担公路、水路建设市场监管责任。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项
本部门内设机构5个，为办公室、运安股、财务股、质监站、工程股。
截止2019年底我单位共有编制17个，其中公务员编制9个，行政工勤编制1个，事业编制7个；在职15人，其中，公务员9人，事业6人。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度财政拨款收入1360.16万元，上年度收入5,646.72万元，本年收入比上年收入减少4286.56万元，下降75.91%，减少原因是2019年部分项目已经完工，仅拨付尾款导致本年收入大幅下降。
（2） 部门财政资金支出情况。
2019年度支出3596.16万元，上年度支出5,040.33万元，本年支出比上年支出减少1444.17万元，下降28.65%，减少原因是本年项目投资比上年度减少。三、部门财政支出管理情况
（一）资金组成情况分析
主要由三公经费、项目支出、公用经费、人员经费构成。
（二）预算执行情况分析
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.6万元，占100%，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.24万元 ，减少原因是厉行节约减少不必要的接待开支。具体情况如下：
（三）预算管理情况
2019年我单位严格执行新的《预算法》，切实按照中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定的管理制度，坚决执行财经和财务规章制度，按照《财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待费管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务用车管理办法》等规章制度管理本单位的财务收支活动，进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了本单位财务管理工作规范有序进行。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析
2019年度我单位年初根据工作规划和重点工作规划，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履行职责，强化本单位预算管理，较好地完成了年初工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。部门整体预算支出管理情况得到提升。
（二）社会经济效益分析
1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公经费”控制在年初预算以内。
2、预算执行情况控制较好。支出总额控制在年初预算总额以内，本年部门预算完成率达到了100%，未进行预算相关事项的调整，预算控制良好。
3、预算管理较为理想。由于严格执行财政相关法律、法规的规定，我单位的预算管理工作取得了较好的成绩，全年人员经费支出、日常用公用经费支出的控制率均达到了100%。
（三）行政效能分析
财政预算安排在很大程度上保障了本单位基本支出及公用经费支出的正常工作运转。预算安排的项目支出也是非常必要的。财政预算安排大大提财政资金的使用效率，财政资金的安全性得到了有效保障，我们在执行预算过程中是严格按照财政各项制度规定来办理，单位在项目资金的使用上也是安全的。
四、其他需要说明的问题
（一）存在的问题
1、预算编制欠严谨
预算编制欠全面，项目有临时追加不够完整、细化。
2、预算执行存在偏差
在实际经费列支中，未严格按照经济科目进行列支，部分经济科目执行时由于实际执行偏大，造成占用其他经济科目的资金。
3、会计核算欠规范
经费支出核算过程中，部分存在发票内容填写不规范等现象。
（二）改进措施和有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算
建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
2、规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
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[bookmark: _Toc15396618]红原县交通运输局
2019年项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）红原县查江路达格则寺至江茸乡段改建工程，改建32.676公里四级公路沥青路，路基宽6.5米，路面宽6.0米。
（二）红原县色地镇日西村水毁一号桥改建工程，新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。
（三）红原县色地镇日西村水毁二号桥改建工程，新建桥梁全长18.04米，桥梁全宽7.5米。
（四）红原县安曲镇夺龙村水毁桥梁恢复工程，新建桥梁全长52.04米，桥梁全宽7.5米。
（五）红原县柯龙路(龙日乡至龙日坝段)畅返不畅工程，路面维修整治12.02 公里。
（六）红原县阿木柯种畜场桥改建工程，新建长 107.04延 米,宽 7.5米大桥一座。
（1） 项目资金申报及批复情况。对整合下达的涉农项目资金严格实行红原县财政局报账制相关规定。
（二）项目绩效目标。依据设计文件及财评金额按招投标法规定进行公开招投标。在合同期限内完成了设计文件及合同约定的所有建设内容，达到预期脱贫攻坚基础设施建设成效，以上项目均进行了交竣工验收达到合格，资金拨付率除个别因审计结论未下达，资金拨付率均达到95%。
（三）项目资金申报相符性。所有项目均根据实际建设内容进行勘察设计及预算编制，下达资金量与建设规模相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。红原县交通局6个项目资金为中央车购税及涉农整合资金。（1）红原县查江路达格则寺至江茸乡段改建工程，资金下达文号（阿州财建〔2018〕46号,），下达资金4000万元，（阿州财建〔2018〕110号,），下达资金800万元;（2）红原县色地镇日西村水毁一号桥改建工程,红财发（2018）240号资金下达80万元,红脱贫办（2019）21号下达资金356万元;（3）红原县色地镇日西村水毁二号桥改建工程，红财发（2018）240号资金下达80万元,红脱贫办（2019）21号下达资金90万元;（4）红原县安曲镇夺龙村水毁桥梁恢复工程，红财发（2018）240号资金下达80万元,红脱贫办（2019）21号下达资金353万元;（5）红原县柯龙路(龙日乡至龙日坝段)畅返不畅工程，资金下达文号（阿州财建〔2018〕110号,），下达资金360万元;（6）红原县阿木柯种畜场桥改建工程，资金下达文号（红财预追〔2019〕19号），下达资金387万元；红原县财政局涉农整合资金（红脱贫办〔2019〕21号）下达资金400万元。
2．资金使用。（1）红原县查江路达格则寺至江茸乡段改建工程，资金下达文号（阿州财建〔2018〕46号,），下达资金4000万元。工程合同价4807.90万元。于2018年预付工程款1442.37万元，2018年底县财政局调整使用1445.11万元，2018年底县交通局大平台资金结余1112.52万元,2019年支付工程款1027.05万元，2018年底县交通局大平台资金结余1112.52万元，2019年底县交通局大平台资金结余85.47万元（2）红原县色地镇日西村水毁一号桥改建工程，工程合同价337.852816万元，审定金额337.57282万元。于2019年支付工程款320.694179万元;（3）红原县色地镇日西村水毁二号桥改建工程，工程合同价120.896573万元，审定金额120.676924万元。于2019年支付工程款114.643078万元；（4）红原县安曲镇夺龙村水毁桥梁恢复工程，工程合同价315.355533万元，审定金额312.600669万元。于2019年支付工程款296.9703635万元;（5）红原县柯龙路(龙日乡至龙日坝段)畅返不畅工程，资金下达文号（阿州财建〔2018〕110号,），下达资金360万元。工程合同价426.72万元，审定金额425.95万元。于2019年支付工程款320.04万元;（6）红原县阿木柯种畜场桥改建工程，资金下达文号（红财预追〔2019〕19号,），下达资金387万元。工程合同价634.7298万元。于2019年支付工程款248.98万元，2019年底县交通局大平台资金结余138.02万元。红原县财政局涉农整合资金（红脱贫办〔2019〕21号）下达资金400万元，于2019年财政报账支付工程款336.831205万元。
（二）项目财务管理情况。
以上交通扶贫建设项目资金均为涉农资金，按照“渠道不变、充分授权、重点突出、各司其职”的原则，由县财政局对涉农整合资金进行重点监管，在资金使用时由红原县交通运输局提供计量支付单据及拨付资金的请示向财政局申请资金指标，待财政局批准后由红原县财政局支付中心将计量工程款直接拨付到施工单位账户，红原县交通运输局作拨款账务处理，实行财政报账制有效的保障了财政扶贫资金的安全。
对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
在项目实施过程中实行项目法人制，社会监理制，公开公示。在项目管理过程中建立参建单位的微信群（业主、监理、施工单位、质监站、所在乡镇等单位），各个项目成立由分管副局长为项目办主任，技术员为具体经办人的质量管理体系。严格从原材料把关，控制施工工艺、工序、进度、质量等。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
在合同期限内完成了设计文件及合同约定的所有建设内容，达到预期脱贫攻坚基础设施建设成效，以上项目均进行了交竣工验收达到合格，资金拨付率除个别因审计结论未下达，资金拨付率均达到95%。
（2） 项目效益情况。
项目实施完成后方便了广大农牧民出行及生产效率提高，有效促进农牧民增收，确保脱贫攻坚成果。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
由于高原气候，有限施工期短，造成项目进度难以达到上级要求。
（二）相关建议。
根据我县实际，制定确实可行的进度计划，确保工程质量。
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一般公共预算财政拨款支出
支出	2018年一般公共预算财政拨款5,040.36	2019年一般公共预算财政拨款3596.56	5040.36	3596.56	




一般公共预算财政拨款支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	节能环保支出	农林水支出	交通运输支出	住房保障支出	其他	38.14	16.81	2.68	1708.25	1781.18	21.59	27.91	


三公经费支出	因公出国（境）0%	公务用车购置及运行费100%	公务接待费0%	0	4.6	

2017年、2018年收支对比
收入	2018年	2019年	5649.44	1360.16	支出	2018年	2019年	5040.34	3596.56	



收入决算
收入	
一般公共预算财政拨款收入73.37%	其他收入0.04%	100	0	
支出决算结构图
支出	
基本支出8.65%	项目支出91.35%	311.01	3285.55	

财政拨款收、支对比
财政拨款收入	2019年	2018年	1360.16	5646.72	财政拨款支出	2019年	2018年	3596.16	5040.33	
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