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[bookmark: _Toc1137][bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]第一部分 部门概况
[bookmark: _Toc19823]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc29173][bookmark: _Toc15378446][bookmark: _Toc15377199]（一）主要职能。主要负责管理全县水资源（含地表水、地下水）开发、利用、保护工作。负责全县水利基本建设项目工作。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；负责全县水政、渔政监察和水务行政执法工作；拟定渔业资源保护规划，实施渔业环境保护；负责全县水产资源和水生野生动植物的保护工作；协调并裁决水事、渔事纠纷，查处水事、渔事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。组织实施地方农村电力管理工作。
[bookmark: _Toc16912][bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]（二）2019年重点工作完成情况。一是投入各类资金约2209.09万元，主要实施了乡镇农村饮水安全巩固提升、中小河流保护治理、河道整治、山洪灾害系统运行维护等项目。二是在水旱灾害防御方面提前谋划，严格汛前排查、汛期值班值守制度，确保了今年汛期无重大险情发生，安全度汛。三重点项目工作：1.2019乡镇农村安全饮水巩固提升：计划投资1500万元，实际到位资金1500万元。对全县范围对农村安全饮水管道维修维护、取水枢纽提升改造，截止目前已完成工程量的100％。2.红原县邛溪镇才部柯河小流域治理工程：计划投资500万元，实际到位资金500万元。截止目前完成工程量100％。3.红原县2019年山洪灾害治理非工程措施项目：项目总投资117万元。对全县山洪灾害设施运行维护，新增部分设备，目前已经全部完成建设任务。4.生态公益性岗位（河道管护员聘用）：投资92.09万元，在全县聘用114名河道管护员进行河道日常管护。
[bookmark: _Toc9260]二、机构设置
是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。
[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]












[bookmark: _Toc9284]第二部分 2019年度部门决算情况说明
[bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc6053]一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1722.59万元，支出总计4555.73万元。与2018年相比，收入总计减少2382.55万元，支出总计减少3439.84万元，分别下降58%和43%。主要变动原因是项目建设资金减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc28086]二、收入决算情况说明
[bookmark: _Toc9309][bookmark: _Toc31062]2019年本年收入合计1722.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1718.50万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.09万元，占0.24%。
图2：收入决算结构图
[bookmark: _Toc4530][bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]三、支出决算情况说明
[bookmark: _Toc10457][bookmark: _Toc31788]2019年本年支出合计4555.73万元，其中：基本支出384.84万元，占8.45%；项目支出4170.89万元，占91.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
[bookmark: _Toc19677][bookmark: _Toc16926]图3：支出决算结构图
[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc17878][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1718.50万元，财政拨款支出总计4555.73万元。与2018年相比，收入总计减少2372.48万元，支出总计减少3439.84万元，分别下降58%和43%。主要变动原因是项目建设资金减少。
[bookmark: _Toc9433][bookmark: _Toc1936]图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
[bookmark: _Toc26976][bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377210]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc2091]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出4555.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3439.84万元，下降43%。主要变动原因是是项目建设资金减少。

[bookmark: _Toc29578][bookmark: _Toc18658]图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
[bookmark: _Toc15377211][bookmark: _Toc23770]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出4555.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出47.38万元，占1.04%；卫生健康支出22.12万元，占0.49%；节能环保支出108.91万元，占2.39%；城乡社区支出576.95万元，占12.66%；农林水支出3772.22万元，占82.8%；住房保障支出28.13万元，占0.62%；
[bookmark: _Toc31303][bookmark: _Toc22163]图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
[bookmark: _Toc15377212][bookmark: _Toc24735]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc21572][bookmark: _Toc18185][bookmark: _Toc15377444]2019年一般公共预算支出决算数为4555.72，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）: 支出决算为47.38万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出: 支出决算为22.12万元，完成预算100%。
3.节能环保支出: 支出决算为108.91万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出: 支出决算为576.95万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出: 支出决算为28.13万元，完成预算96.7%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。
6.农林水支出:支出决算为3772.22万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc7590][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出384.84万元，其中：
人员经费354.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费30.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
[bookmark: _Toc1919][bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216][bookmark: _Toc7973]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.60万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377217][bookmark: _Toc8978]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
[bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc5978]图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.26万元，增长51%。主要原因是公务车2019年经过一次大修，修理费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出12.6万元。主要用于水资源、渔政、沙石、扶贫下乡（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元。主要原因是厉行节约。
[bookmark: _Toc22598]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc8808]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc10947][bookmark: _Toc15377221]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222][bookmark: _Toc29981]（一）机关运行经费支出情况。
2019年，红原县水务局机关运行经费支出30.04万元，比2018年减少2.15万元，下降6.7%（或与2018年决算数持平）。主要原因是人员变动。
[bookmark: _Toc15377223][bookmark: _Toc25794]（二）政府采购支出情况。
2019年，红原县水务局政府采购支出总额167.7万元，其中：政府采购货物支出79.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.5万元。主要用于查尔玛饮水工程等两个项目、勘察、设计、货物采购等。
[bookmark: _Toc15377224][bookmark: _Toc32488]（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，红原县水务局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。
[bookmark: _Toc13734]（四）预算绩效管理情况。
[bookmark: _Toc139][bookmark: _Toc25649]1.本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。
[bookmark: _Toc18082][bookmark: _Toc5740]（1）部门收支情况：部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1722.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1718.50万元，占99%；其他收入4.09万元，占0.24%：部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计4555.72万元，其中：基本支出384.84万元，占8.45%；项目支出4170.89万元，占91.55%。
[bookmark: _Toc25932][bookmark: _Toc32095]（2）整体评价：通过对本部门预算的编制，公开，开展项目绩效评价等工作，确保部门所有收入和支出都反映在预算中。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县水务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）《红原县水源地保护项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）《邛溪镇达格龙村、玛萨村村内排水沟建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）。
	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	红原县水源地保护项目

	预算单位
	红原县水务局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	1300
	执行数:
	1300

	
	其中-财政拨款:
	
	其中-财政拨款:
	

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	项目建成后将对该片区的水源提供强有力的保护，巩固乡镇集中式饮用水水源地环境问题清理整治成果，提高饮用水水源地水质安全保障，加快解决饮用水水源地突出环境问题，消除环境风险隐患，提升水质，消除环境风险隐患。
	项目建成后将对该片区的水源提供强有力的保护，巩固乡镇集中式饮用水水源地环境问题清理整治成果，提高饮用水水源地水质安全保障，加快解决饮用水水源地突出环境问题，消除环境风险隐患，提升水质，消除环境风险隐患。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	
	阿木乡
	防护围栏2292米，界桩16个，宣传牌2座
	防护围栏2292米，界桩16个，宣传牌2座

	
	项目完成指标
	
	麦洼乡
	防护围栏1736米，界桩12个，宣传牌2座
	防护围栏1736米，界桩12个，宣传牌2座

	
	项目完成指标
	
	瓦切镇
	防护围栏2850米，界桩19个，宣传牌3座
	防护围栏2850米，界桩19个，宣传牌3座

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	
	100
	解决饮用水水源地突出环境问题，消除环境风险隐患，提升水质，消除环境风险隐患，社会效益达100%。
	解决饮用水水源地突出环境问题，消除环境风险隐患，提升水质，消除环境风险隐患，社会效益达100%。

	
	效益指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	
	90
	满意度达90%
	满意度达90%

	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	邛溪镇达格龙村、玛萨村村内排水沟建设项目

	预算单位
	红原县水务局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	238.44
	执行数:
	187.25

	
	其中-财政拨款:
	
	其中-财政拨款:
	

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	项目建成后主要保护对象为邛溪镇格龙村、玛萨村农牧民定居点人口及草地。
	项目建成后主要保护对象为邛溪镇格龙村、玛萨村农牧民定居点人口及草地。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	
	100
	通过该项目建设，保障了邛溪镇格龙村、玛萨村农牧民定居点人口及草地。最大程度的减少了因草场被淹没给老百姓带来的损失，完成率达100%。

	通过该项目建设，保障了邛溪镇格龙村、玛萨村农牧民定居点人口及草地。最大程度的减少了因草场被淹没给老百姓带来的损失，成率达100%。


	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	
	100
	施工单位投入大量机械设备及人力，目前该项目已进行了完工验收，质量合格，社会效益达100%。

	施工单位投入大量机械设备及人力，目前该项目已进行了完工验收，质量合格，社会效益达100%。


	
	效益指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	
	95
	满意度达95%
	满意度达95%





[bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc10901][bookmark: _Toc15396613]第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc31146][bookmark: _Toc23213]
第四部分 附件
[bookmark: _Toc18812][bookmark: _Toc13104]附件1

红原县水务局2019年部门整体支出绩效
评价报告

[bookmark: _Toc17145]一、部门（单位）概况
[bookmark: _Toc31538]（一）机构组成：是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。
[bookmark: _Toc16680]（二）机构职能：主要负责管理全县水资源（含地表水、地下水）开发、利用、保护工作。负责全县水利基本建设项目工作。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；负责全县水政、渔政监察和水务行政执法工作；拟定渔业资源保护规划，实施渔业环境保护；负责全县水产资源和水生野生动植物的保护工作；协调并裁决水事、渔事纠纷，查处水事、渔事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。组织实施地方农村电力管理工作。
[bookmark: _Toc19794]（三）人员概况:今年我单位机构改革，成立了红原县水务局，原来的水务服务中心职能职责划归县水务局，我单位现共有编制21名（其中：行政编制4个，参公编制17个），目前在职20人，今年我单位年末退休人数22人。
[bookmark: _Toc20707]二、部门财政资金收支情况
[bookmark: _Toc2972][bookmark: _Toc18289]（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1722.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1718.50万元，占99%；其他收入4.09万元，占0.24%。
[bookmark: _Toc13236]（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计4555.72万元，其中：基本支出384.84万元，占8.45%；项目支出4170.89万元，占91.55%。
[bookmark: _Toc17429]三、部门整体预算绩效管理情况
[bookmark: _Toc1187]（一）部门预算管理。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
[bookmark: _Toc23127]（二）结果应用情况。
通过对本部门整体预算绩效管理，更加准确的了解部门情况，本部门重点工作	情况，合理分配资金，确保部门所有收入和支出都反映在预算中。
[bookmark: _Toc3536]四、评价结论及建议
[bookmark: _Toc9626]（一）评价结论。通过对本部门预算的编制，公开，开展项目绩效评价等工作，确保部门所有收入和支出都反映在预算中。
[bookmark: _Toc6091]（二）存在问题。一是政治理论学习不够深入；二是思想解放不够，开拓精神不强、创新工作不够大胆；三是为适应新形势的变化和发展，还需要与时俱进，不断改变工作方式方法，努力提高领导班子的水平。
[bookmark: _Toc25601]（三）改进建议。一是不断加强政治理论学习。按照科学发展观和构建和谐社会的要求，坚持不懈地深入学习“三个代表”重要思想和党的理论、路线、方针、政策，不断更新知识结构、拓宽知识面，在学习中不断改造自己的主观世界，增强贯彻“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性。二是大力弘扬理论联系实际的学习，带动全局广大党员干部特别是领导干部紧密联系自己的思想实际和工作实际，做到学以立德、学以增智。三是借鉴和参考发达地区的先进经验，紧密联系本地、本局实际，做到学以致用。四是继续巩固“两学一做”活动成果，积极开展批评和自我批评，深刻剖析、认真整改，切实解决思想作风、学风、工作作风、领导作风等方面存在的问题，以优良的党风促进政风和社会风气的好转。五是密切党群关系，加强党的作风建设，真正做到情为民所系、权为民所用、利为民所谋。
在今后的工作中，领导班子将进一步依靠集体的智慧和力量，充分发挥班子每位成员的作用，不断克服前进道路上的困难，做到胸怀全局，勤政务实，作风民主，知人善任，清正廉洁，与同志们一道，开拓进取，扎实工作，为全县的水利事业发展贡献力量。



[bookmark: _Toc15396618]
[bookmark: _Toc26805]附件2        
项目支出绩效自评报告
（红原县水源地保护项目）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。红原县水源地保护项目经红原县发展和改革局红发改行审〔2020〕81号文件批准建设，项目业主为红原县水务局，资金来源为2019年省级财政脱贫攻坚资金（支持藏区内生动力提升第二批资金），总投资1300万元。
（二）项目绩效目标。
1.项目建设内容:阿木乡水源地保护区设立一级保护区防护围栏2292米，界桩16个，宣传牌2座，二级保护区界碑42个，一级保护区林草补植面积210亩，二级保护区撒播草种面积356亩，新建护坡308米，配套林草补植，监控系统；麦洼乡水源保护区设立一级保护区防护围栏1736米，界桩12个，宣传牌2座，二级保护区界碑40个，一级保护区林草补植面积244亩，二级保护区撒播草种面积356亩，新建护坡353米，配套林草补植，监控系统；色地镇水源保护区设立一级保护区防护围栏2492米，界桩20个，宣传牌2座，二级保护区界碑38个，一级保护区林草补植面积192亩，二级保护区撒播草种面积320亩，配套林草补植，监控系统；瓦切镇水源保护区设立一级保护区防护围栏2850米，界桩19个，宣传牌3座，二级保护区界碑36个，一级保护区林草补植面积294亩，二级保护区撒播草种320亩，配套林草补植，监控系统。
2.预计目标项：目建成后将对该片区的水源提供强有力的保护，巩固乡镇集中式饮用水水源地环境问题清理整治成果，提高饮用水水源地水质安全保障，加快解决饮用水水源地突出环境问题，消除环境风险隐患，提升水质，消除环境风险隐患。
3.项目实施进度计划：项目计划工期6个月，计划开工日期为2020年6月8日，计划竣工日期为2020年12月7日。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目计划总投资1300万元，实际到位资金1300万元。
2.资金使用。
项目中标价为1030.45692万元（其中暂列金525743.3万元），根据项目实际完成工程量，按照合同约定已支付给项目施工单位681.15万元，我单位严格按照相关财务规定及财政相关要求，严格按照合同约定进行支付进度款，资金支付与预算基本相符。
（二）项目财务管理情况。
严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目会计核算及账务处理等严格执行财务管理制度，资金拨付严格按照合同约定及时拨付项目进度款，财务处理及时、会计核算合规，保障会计核算准确、财务资料完整。
（三）项目组织实施情况。
该项目经红原县发展和改革局红发改行审〔2020〕81号文件批准建设，项目业主为红原县水务局，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，经在阿坝州公共资源交易中心网站通过报名随机抽取的方式确定了招标代理公司，中选公司为四川中城景业建设工程有限公司；该项目于2020年5月22日开标，中标单位为四川鸿吉建设工程有限公司。严格按照招投标相关规定进行备案并公示。施工单位按照招标文件要求进行了两金一险(履约保证金、民工工资保证金、工伤保险)的缴纳并签订合同及备案。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
截止目前，该项目已经完成色地镇、瓦切镇、麦洼镇的全部建设任务，阿木乡已完成林草种植任务，正在建设挡土墙和安装围栏。
（二）项目效益情况。
项目建成后将对该片区的水源提供强有力的保护，巩固乡镇集中式饮用水水源地环境问题清理整治成果，提高饮用水水源地水质安全保障，加快解决饮用水水源地突出环境问题，消除环境风险隐患，提升水质，消除环境风险隐患。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
一是项目的实施需临时征占部分当地群众的草场，在施工前期的协调工作相对繁杂，对项目施工的进展情况产生的一定的影响；二是项目启动时间错过了高山柳种植季节，以致存活率较低。
（二）相关建议。
一是责成施工方在来年4月之前完成高山柳的补植，达到项目设计效果；二是项目建成后，明确各方的义务和管理责任，加强项目建设后管理，发挥项目预计最大效益。





附件3
项目支出绩效自评报告
（邛溪镇达格龙村、玛萨村
 村内排水沟建设项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
邛溪镇达格龙村、玛萨村村内排水沟建设项目由红原县发展改革和经济商务信息化局以红发改经信行审[2019]64号批准建设，项目业主为红原县水务局，资金来源：第二批涉农整合资金。
（二）项目绩效目标。
1.项目建设内容：新建c20（F150）混凝土排水渠八段共计2647m；新建c20（F150）混凝土重力式挡墙2处共计147m；新建c20（F150）混凝土集水池1处，净空尺寸300cm*300cm*300cm；新建穿路涵洞14处。
2.预计目标：项目建成后主要保护对象为邛溪镇格龙村、玛萨村农牧民定居点人口及草地。
3.项目建设进度安排：项目工期为50日历天，计划开工日期为2019年7月10日;计划完工日期为2019年8月30日。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。项目计划投入238.44万元，实际到位资金187.25万元。
2．资金使用。项目施工中标价为187.25万元，按照合同约定已支付给项目施工单位155.231095万元，支付比例为82%，目前已完成项目审计结算，该工程竣工结算价为195.94385万元，审减金额8.639996万元，审减率4.22%，资金支付与预算基本相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目会计核算及账务处理等严格执行财务管理制度，资金拨付严格按照合同约定及时拨付项目进度款，财务处理及时、会计核算合规。
三、项目组织实施情况。
该项目经红原县发展和改革局红发改行审[2019]64号文件批准建设，项目业主为红原县水务局，招标方式为公开招标，招标组织形式为比选招标，经在红原县公共资源交易中心三楼开标室公开举行丛四川日报招标比选网随机抽取确定中选人，中标公司为四川龙恒腾建设工程有限公司，中标价为187.25万元；严格按照招投标相关规定进行备案并公示。施工单位按照招标文件要求进行了两金一险(履约保证金、民工工资保证金、工伤保险)的缴纳并签订合同及备案。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目在开工后，施工单位投入大量机械设备及人力，目前该项目已进行了完工验收，质量合格。
（二）项目效益情况。
通过该项目建设，保障了邛溪镇格龙村、玛萨村农牧民定居点人口及草地。最大程度的减少了因草场被淹没给老百姓带来的损失。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
一是在施工过程中，受汛期影响，项目收尾较为缓慢，二是项目建成后，受今年汛期影响，部分排水沟损毁严重，目前已经完成了维修重建。
（二）相关建议。
   加强项目的建后管理。
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[bookmark: _Toc15396619][bookmark: _Toc27015][bookmark: _Toc719]一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396620][bookmark: _Toc6518][bookmark: _Toc11644]二、收入决算表
[bookmark: _Toc5351][bookmark: _Toc15396621][bookmark: _Toc1939]三、支出决算表
[bookmark: _Toc15396622][bookmark: _Toc2596][bookmark: _Toc22920]四、财政拨款收入支出决算总表
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[bookmark: _Toc27976][bookmark: _Toc15396625][bookmark: _Toc32354]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc24531][bookmark: _Toc15396626][bookmark: _Toc14726]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc5372][bookmark: _Toc26081][bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc25027][bookmark: _Toc4538][bookmark: _Toc15396628]十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc16146][bookmark: _Toc15396629][bookmark: _Toc23660]十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc6198][bookmark: _Toc6532][bookmark: _Toc15396630]十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15733][bookmark: _Toc15396631][bookmark: _Toc15147]十三、国有资本经营预算支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（万元）
2018年	
一般公共预算财政拨款支出	7995.57	2019年	
一般公共预算财政拨款支出	4555.73	
一般公共预算财政拨款支出	1	




一般公共预算财政拨款支出结构图
一般公共预算财政拨款支出结构图	
社会保障和就业	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	住房保障支出	47.38	22.12	108.91	576.95	3772.22	28.13	


“三公”经费财政拨款支出结构图	
因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	0	12.6	0	

收、支决算总计变动情况图
（万元）
2018年	
收入总计	支出总计	4105.14	7995.57	2019年	
收入总计	支出总计	1722.59	4555.73	
收入总计	支出总计	1	





收入决算结构图	1718.5, 99.76%
4.09, 0.24%

一般公共预算财政拨款收入	其他收入	1718.5	4.09	


支出决算结构图	384.84, 
8.45%
4170.89, 91.55%

基本支出	项目支出	384.84	4170.89	

财政拨款收、支决算总计变动情况图
（万元）
2018年	
收入总计	支出总计	4090.98	7995.57	2019年	
收入总计	支出总计	1718.5	4555.73	
收入总计	支出总计	1	
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