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第一部分 部门概况
[bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445]（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
一是制定并组织实施乡村建设规划,部署重点项目建设、地方道路建设、水利设施管理、自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；二是负责本乡区域内民政、计划生育、体育文化卫生等社会公益事业的综合性工作，维护群众合法权益，调节民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；三是做好本乡账务资金管理工作；四是抓好精神文明建设；五是完成上级部门交办的其他事项。
[bookmark: _Toc15378446][bookmark: _Toc15377199]（二）2018年重点工作完成情况。
一、项目工作
（1） 新建卡口村牦牛标准化养殖基地。为切实增加群众收入，壮大村集体经济。新建卡口村牦牛标准化养殖基地，新建暖棚720平方；厕所18.72平方；管理用房149.1平方；草料库房201平方；敞圈平整1137.24平方；新建510平方米混凝土地面；400长3米宽混凝土道路；围墙72米；消毒池15.6平方米。购牦牛39头。
（二）维修改造公厕。为改善环境，提高群众生活质量，使我乡公厕达到美观、实用的效果，对全乡境内的10个公共厕所进行了维修改造。
（三）新建生态停车场。为提升基础设施水平，做到需求和美观的有机结合。投资39万元，在卡口村建设生态停车场2222平方米。建车位42个，绿化742平米，道路195平方米，景石1个。
（四）实施入村道路黑化工程。为美化环境，方便牧民群众出行，对600米入村道路实施了黑化工程，目前已铺设好基础的水稳层。
（五）完善防洪堤建设。为减少自然灾害带来的损失，投资了980万元，实施了防洪护坡、安全围栏等建设。
（六）实施峨扎村精准扶贫异地搬迁点河道生态综合治理工程。通过完善基础设施建设可以抵御自然灾害，促进和带动当地建档立卡贫困户增收，巩固扶贫成果。投资了290万，实施了防洪边坡、安全围栏、人行步道等建设
（七）铺设峨扎村标准化养殖基地泥结碎石路。为改善养殖基地运输状况，新建3.5公里通往峨扎村泥结碎石路。
（八）2018年灾后恢复。为尽快恢复灾后的正常生产生活秩序，投资了57.55万元新建涵洞25座，维修涵洞11座，新建草原防火通道580m,维修草原防火通道7.35公里，投资42万元在远牧点新建板涵桥4座，维修2座，确保远牧点群众日常生活。
（九）落实产业到户。充分整合24.6万元第一批涉农资金为2018年建档立卡贫困户新增人口购买牦牛70头。
1、 脱贫攻坚工作
（1） 宣传教育方面。开年至今，召开群众大会集中开展扶贫政策宣讲活动15次，乡党政班子成员、村两委负责人、驻村工作队集中学习扶贫应知应会政策13次，贫困户帮扶责任人进村入户宣传政策法规，发放宣传手册、挂历200余份。
（2） 就业培训方面。一是在县就业局和县农牧水务局的大力支持下，5月底到6月初，我乡举办为期半月的畜牧养殖技能培训，120余人次参加。同时，借助牧民夜校平台开设草原鼠虫防治、牦牛病害预防、餐饮服务规范等专题夜校培训班8课时。二是按照建档立卡贫困户至少有一人参与生态管护，而获得收益的原则，全乡安置生态公益性岗位145个，注册生态合作社3个，其中村级2个，乡级1个。三是联系辖区内施工单位，为贫困群众就近联系工作岗位近30个，为群众实现家门口就业的美好愿望。四是积极发动贫困群众，以东西部扶贫协作为契机，在县就业局的引导下，我乡顺利输送闲散劳动力13名，前往对口援助红原建设的浙江·温州实现异地就业，鼓励群众走出去，开阔眼界、务工增收，为缺乏自信的当地群众作了垂范表率。
（3） 扶贫项目方面。投资250万元为我乡卡口村修建牦牛标准化养殖基地，该项目修建暖棚720㎡、厕所18.72㎡、管理用房149.1㎡、草料库房201㎡、敞圈平整1137.24㎡、购买优质牦牛39头，已竣工验收；投资290万元为我乡峨扎村定居点修建河堤，以旅游扶贫为抓手，该项目从堤坝规划、围栏设计、步道设置等均稳抓打造文化休闲走廊这一主题，现已竣工验收；投入24.6万元为阿木乡2018年动态新增贫困人员实施到户产业项目，该项目购买3岁—5岁牦母牛82头，为贫困户增加了生产资料，夯实产业基础；在省民政厅的大力支持下，我乡投入39万元修建了红原第一个生态停车场，该项目总共规划42个停车位、742㎡绿化带、195㎡出入通道路、1个感恩地标景石，现已竣工验收；在县级包村领导的协调下，我乡争取资金10万元在峨扎村集中安置点公共绿地种草、种树、提升改造入户路，不断改善村容村貌，得到群众高度评价；投入30万元村主干道提升资金，黑化摊铺村道600米，解决群众出行难问题。
（4） 巩固提升方面。按照上级“回头看”、“回头帮”要求，我乡党委政府借助驻村帮扶力量，组织乡村干部，以贫困户帮扶责任人“一对一”走访为主要方式，对标核实贫困户“一超六有”情况，经查，未发现脱贫不稳定、返贫等现象。同时，通过公益性岗位安置、就业技能培训、更攀合作社入股分红、村集体经济分红、金牦牛轮换饲养覆盖等措施巩固脱贫成果，提升脱贫成效。
（5） 作风整治方面。为开展好我乡扶贫领域作风问题专项治理工作，特开通问题意见来电热线（固定电话）和现场反映问题渠道，广泛征求“两代表一委员”及群众意见，在扶贫领域方面自查总结出十余条作风问题，并召开专题会议，作专题部署，罗列问题清单、责任清单、整改清单，明确责任人和整改时限，切实将问题整改到位。
（6） 评星定级方面。按照县脱贫攻坚领导小组统一部署，我乡紧扣时间任务，明确专人，分村开展贫困户星级评定工作，10月初，通过评选，在全乡144户贫困户中优中选优，分别评出奋进之星、勤劳之星、诚信之星、法礼之星、卫生之星、教育之星、和睦之星各2名，并投入奖励金近4万元，购买适用家具进行实物鼓励，群众反响很好。
（7） 结对帮扶方面。东西部扶贫协作方面：同浙江省苍南县灵溪镇以“乡对乡”、“村对村”方式签订区域合作框架协议2份，同温州爱心企业签订村企帮扶协议4份，获捐55万元帮扶资金助推脱贫攻坚；省级对口帮扶方面：省食药监局和省民政厅派专人驻村蹲点开展帮扶工作，发动爱心企业为峨扎村建立教育疗扶和医持救助基金23万元。投资32万元为卡口村修建生态停车场。同时，结合单位职能职责开展知识讲座、发放学习用品、捐赠残疾人康复设备、提供特殊病种免费体检服务，为贫困村脱贫奔康出谋划策；县级联系帮扶方面：帮扶单位下大力气给贫困村投入资金、项目、政策，派出优秀党员干部同贫困户结对认亲，客观分析贫困户致贫原因，精准谋划帮扶措施，切实解决实际困难，帮助贫困户如期完成脱贫摘帽。
（8） 扶贫小额信贷方面。在县农业银行的大力支持下，我乡完成了144户建档立贫困户评级授信工作，下步将符合贷款条件的53户贫困户办理小额信贷业务，凭借小额信贷支撑，大力发展贫困户脱贫产业，授人以鱼不如授人以渔的方式鼓励群众自力更生，脱贫致富。
（9） 社会扶贫方面。2016年以来，省食品药品评价审查及验证中心，发动近10家爱心企业，为阿木乡峨扎村建立教育扶持和医疗救助基金，该基金已累积到了23万元，目前已成功救助贫困学生6名，为贫困学子带去爱心企业社会温暖，不断鼓励寒门学子勤学奋进。
（10） 风采展示方面。今年初，四川卫视新春走基层栏目组，来到阿木乡拍摄走访，该栏目组以扶贫工作为切入点，充分肯定阿木乡“金牦牛”轮流饲养新模式带动脱贫攻坚，全方位报道阿木乡作为高原藏区深度贫困地方近年来翻天覆地的变化，最终从一个个点赞、一张张笑脸印证全乡经济社会发展的成效；今年8月份，CCTV7每日农经栏目组深入阿木乡拍摄麦洼牦牛，该栏目组通过实地采访，就阿木乡党委政府在产业扶持助推脱贫攻坚方面探索的新路径“金牦牛”轮换饲养也给予肯定和报道。
2、 畜牧工作
一是组织建档立卡贫困户投工投劳共同开展草原灭虫工作，实施面积15`	万亩，并为牧户发放补助资金13.5万元；二是持续开展冻精改良工作，2018年共计改良阿木乡峨扎村500余头牦母牛；三是加强畜种改良，充分整合县畜牧局畜种改良专项资金6.82万元，改良阿木乡22头牦牛；四是修建阿木乡卡口村、峨扎村巷道圈各1个，补助资金共计16万元；五是按照县级相关部门的要求和建设标准，修建牲畜暖棚23个和家庭牧场2个，项目已全面完成并通过县级部门验收；六是生态补奖工作有序推进。从2016年起我乡共规划出禁牧和草畜平衡区分别约50.9420万亩、68.8306万亩草场。
3、 教育工作
一是党委政府制定“阿木乡控辍保学”工作实施方案并签订责任书。党政领导挂点联席学校制度，确保每个学校有一名班子成员联席工作。通过努力，我乡小学阶段上半年辍学率控制在0，初中阶段上半年辍学率控制在1.1%以内，低于上级要求2%以内；二是党委、政府对学校安全工作非常重视，今年春季学期多次组织公安、卫生等部门对学校进行安全工作检查，一是对学校校舍安全的检查，二是对学生学习生活中的安全检查，三是对小学食堂的食品药品安全的检查，保持了上半年学校无安全事故的出现；三是乡利用对口援建资金建立了扶贫助学基金，对建档立卡贫困学生开展扶贫助学活动；四是高度重视学前教育工作，督促改善办学条件，发现不规范的地方限期整改，并在期内进行督促落实，有效地促进我乡幼儿园的规范管理，没有发生幼儿园的安全事故。
五、计生工作
一是每季度末走村入户，认真进行户口核实，对产妇及时发放避孕药做好计划生育工作，准确核实出生婴儿信息，对死亡、嫁出、嫁入人口一一核实，对使用避孕药具的妇女进行随访，及时解决妇女提出的疑点、难点问题，做好生育审批工作；二是对计划生育做得好的农牧民，乡党委、政府以优先考虑扶助，并联系上级有关部门为他提供技术、争取资金，使他们经济收入跨上新台阶；三是提高农牧民的认识，加大计划生育法律、法规的宣传，多形式、多渠道，利用各种会议、走村入户等形式加大宣传，充分利用每季度统计式入户，宣传计划生育的法律法规，讲解“少生、优生、幸福一生”的好处。
六、新农合工作
2018年我乡新农合参合目标人数2950人、实际完成人数2960人，达标率100.3%；其中五保人数22人、重残9人、低保332人、建档立卡贫困户全覆盖559人，全乡新农合参合率达到100％。我乡通过群众大会、悬挂横幅等多种形式增强牧民群众参合意识，现正在积极开展2019年新农合参合工作，预计参合率100%。
七、城乡环境卫生
一是加强宣传。充分利用各种会议、横幅以及学校教育等对环境卫生的重要性进行宣传，鼓励牧户积极参与，为开展环境卫生治理工作营造良好氛围，让村民群众充分发挥主体作用，做好环境治理工作；二是全面清扫。首先党员干部带头清洁好自家房前屋后，整理好庭院杂物并带动全乡村民积极做好自家环境卫生，严格落实“门前三包”责任制；其次对阿木乡境内环境卫生实行划片区网格化管理，每村划分为3个片区，每个片区由4名乡干部负责，不定期对片区内环境卫生进行清扫；最后定期组织乡干部、驻村工作队开展环境卫生集中整治，保证无历史遗留垃圾、无环境卫生死角；三是定期检查。每周一、周三、周五由乡干部、驻村工作队以及民兵对环境卫生进行巡逻检查；每天下午7点各片区负责人定期对片区内环境卫生进行检查；四是强化整治。对每次督查发现的环境卫生问题当场发现，当场处理，确保全域无垃圾，全乡24小时干净整洁；五是及时通报。定期对牧户环境卫生情况进行通报，对家庭环境卫生较好的进行表扬，环境较差的进行通报批评。鼓励牧户积极向表现较好的家庭学习，相互学习，相互监督，相互激励。
八、自身建设
乡政府高度重视党风廉政建设工作，将阿木乡党风廉政建设工作纳入重要议程，严格执行财政纪律，工作纪律，生活纪律，并与所有领导班子成员签订党风廉政建设责任书，乡政府自身建设不断加强，机关管理制度日趋完善。针对干部队伍存在的问题，我乡在梳理和整合有关规章制度的基础上，出台了《阿木乡干部精细化管理实施方案》，自四月实施以来，各项考核办法认真落实。
[bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]二、机构设置
阿木乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
[bookmark: _Toc15378448][bookmark: _Toc15377432][bookmark: _Toc15377201][bookmark: _Toc15306275]我单位为独立核算全额拨款行政单位，2个机构，一个共产党机关，一个政府机关。
[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]收入支出决算总体情况说明
2018年度收入850.91万元，支出868.93万元。与2017年相比，收、支总计各增加105.01、78.11万元，分别增长14.08%、9.88%。主要变动原因是2018年度工资上调，人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）


[bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206]
2、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计850.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入850.77万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.02%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）





3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]支出决算情况说明
2018年本年支出合计868.92万元，其中：基本支出517.72万元，占59.58%；项目支出351.19万元，占40.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）








[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入850.91万元，支出868.93万元。与2017年相比，收、支总计各增加105.01、78.11万元，分别增长14.08%、9.88%。主要变动原因是2018年度工资上调，人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）









[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出868.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加97.16万元，增长12.59%。主要变动原因是2018年度工资、津贴补贴上调，经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）





[bookmark: _Toc15377211]

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出868.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出407.81万元，占46.93%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出96.40万元，占11.09%；城乡社区支出类70.63万元，占8.13%；农林水类支出147.93万元，占17.02%；交通运输类支出91.91万元，占10.58%；医疗卫生类支出20.28万元，占2.33%；住房保障类支出33.97万元，占3.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



[bookmark: _Toc15377212]



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460]2018年一般公共预算支出决算数为868.92万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 2010101行政运行支出13.34万元，完成预算100%。2010108代表工作2万元，完成预算100%。2010301行政运行325.64万元，完成预算100%。2010302一般行政管理事务1.66万元，完成预算100%。2010601行政运行19.8万元，完成预算100%。2013101行政运行45.38万元完成预算100%。
2.文化体育与传媒: 2070199 支出决算为4.6万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费未使用。
3.社会保障和就业: 2080208基层政权和社区建设27.05万元，完成预算75%.决算数小于预算数的主要原因是部分项目质保金部分未到拨付期。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.44万元，完成预算100%。2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.38万元，完成预算100%。2081107残疾人生活和护理补贴4.55万元，完成预算100%。2082102农村特困人员救助供养支出3.98万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育:2100302乡镇卫生院支出1.5万元，完成预算100%。2101101行政单位医疗支出14.41万元，完成预算100%。2101103公务员医疗补助支出4.37万元，完成预算100%。
5.城乡社区:2120399其他城乡社区公共设施支出61.8万元，完成预算100%。2120501城乡社区环境卫生支出8.82万元，完成预算100%。
6.农林水:2130152对高校毕业生到基层补助3.72万元，完成预算100%。2130504农村基础设施建设支出92.68万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助支出52.53万元，完成预算100%。
7.交通运输: 2140104公路建设支出决算为91.91万元，完成预算100%。
10.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为33.97万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2018年一般公共预算财政拨款基本支出517.72万元，其中：
人员经费475.06万元，主要包括：基本工资82.64万元、津贴补贴195.67万元、奖金63.72万元、绩效工资10.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.44万元、职业年金缴费17.38万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、其他社会保障缴5.34万元、住房公积金33.97万元、医疗费2.08万元、生活补助1.32万元等支出。
　　公用经费42.66万元，主要包括：办公费19.22万元、印刷费7万元、咨询费2.15万元、电费2.5万元、邮电费4.44万元、取暖费0.67万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、培训费0.6万元、公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费5.03万元支出等。
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，占98.82%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）







1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.54万元，下降47.44%。主要原因是2018年度公务用车修理费、油费开支减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.03万元。主要用于上县办事、到远牧点开展工作、乡内巡逻、环境卫生整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算17.14%。公务接待费支出决算比2017年减少0.29万元，下降82.86%。主要原因是2018年接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.06万元，具体内容包括：接待省民政厅下属医院到乡调研、开展帮扶工作，开支560元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
9、 [bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
10、 预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层政权和社区建设、城乡社区环境卫生、幸福美丽家园扶贫新村建设项目修建室内篮球场城乡社区环境整治、阿木乡路口节点广场建设项目、2018年村级运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况完成较好。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（2） 项目绩效目标完成情况。
（3）     本部门在2018年度部门决算中反映“基层政权和社区建设”“ 城乡社区环境卫生”“ 幸福美丽家园扶贫新村建设项目修建室内篮球场城乡社区环境整治”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 基层政权和社区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112.35万元，执行数为96.40万元，完成预算的95%。通过项目实施，保障乡内基础设施进一步完善提高了乡内环境卫生整洁有序。(修缮老办公楼、提高空间利用率、优化办公环境，修建蔬菜大棚、乡食堂维修改造优化环境）。
2. 城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.82万元，执行数为8.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全域无垃圾，增加村民就业率与收入。(环境卫生整治优化了乡内长期保持干净整洁）。
3. 幸福美丽家园扶贫新村建设项目修建室内篮球场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81.57万元，执行数为91.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡基础设施建设进一步提高，丰富了群众业余生活场地。(建成阿木乡室内篮球场）。
4. 阿木乡路口节点广场建设项目修建入乡路口节点，打造进乡路标项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为61.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造阿木乡路口节点地标性建筑，吸引客流量，带动乡内旅游业发展，提高群众经济收入。
5. 村级运行维护项目修建改造乡公共厕所、建设牧道，修建改造乡公共厕所、建设牧道项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.71万元，执行数为52.52万元，完成预算的85%。（通过项目实施厕所改造提高人居环境生活质量，建设牧道为牧区群众生产生活提供更加便利的条件）。

	项目支出绩效目标完成情况表1

	项目名称
	基层政权和社区建设

	预算单位
	红原县阿木乡人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	112.35
	执行数:
	96.4

	
	其中-财政拨款:
	112.35
	其中-财政拨款:
	96.4

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	完成年度目标
	整体形象得以提高，人居环境得以改善实际目标已完成95%木，剩余5%质保金

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	维修旧办公楼、乡食堂、修建60平米蔬菜大棚
	维修旧办公楼、乡食堂、修建60平米蔬菜大棚

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	工期一年
	已完成

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	红原县项目资金管理办法
	已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是 

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	 1

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	
	

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	按工程进度拨付
	按工程进度拨付

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	符合
	符合

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	该项目未存在调整
	该项目未存在调整

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	整体形象得以提高，人居环境得以改善
	整体形象得以提高，人居环境得以改善

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	整体形象得以提高，人居环境得以改善
	整体形象得以提高，人居环境得以改善

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	优化整体配套设施
	优化整体配套设施

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	提高人居环境生活质量
	提高人居环境生活质量

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	满意
	满意



	


项目支出绩效目标完成情况表2

	项目名称
	城乡社区环境卫生项目

	预算单位
	红原县阿木乡人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	8.82万元
	执行数:
	8.82万元

	
	其中-财政拨款:
	8.82万元
	其中-财政拨款:
	8.82万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	乡内整体环境卫生维护
	1年时间保持乡环境卫生整洁。

	绩效指标完成情况
	[image: ][image: ][image: ][image: ]一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	环境卫生治理
	环境卫生治理

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	按照工期进度表进行
	按时完工

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1个
	1个

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	是
	是

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	[image: ][image: ]项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提升人居生活环境及生活质量
	提升人居生活环境及生活质量

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	群众满意度高，使用效益高
	群众满意度高，使用效益高

	





项目支出绩效目标完成情况表3

	项目名称
	幸福美丽家园扶贫新村建设项目

	预算单位
	红原县阿木乡人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	81.87万元
	执行数:
	91.68万元

	
	其中-财政拨款:
	81.87万元
	其中-财政拨款:
	91.68万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	建设室内篮球场
	已修建并验收合格室内篮球场

	绩效指标完成情况
	[image: ][image: ][image: ][image: ]一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	修建室内篮球场
	修建室内篮球场

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	按照工期进度表进行
	按时完工

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1个
	1个

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	是
	是

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	[image: ][image: ]项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提升人居生活环境及生活质量
	提升人居生活环境及生活质量

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	修建室内篮球场，丰富群众生活
	修建室内篮球场，丰富群众生活

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	群众满意度高，使用效益高
	群众满意度高，使用效益高

	
项目支出绩效目标完成情况表4

	项目名称
	阿木乡路口节点广场建设项目

	预算单位
	红原县阿木乡人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	25万元
	执行数:
	61.8万元

	
	其中-财政拨款:
	25万元
	其中-财政拨款:
	61.8万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	打造阿木乡路口节点
	项目已完工验收，2018年拨付质保金部分

	绩效指标完成情况
	[image: ][image: ][image: ][image: ]一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	打造阿木乡路口节点
	打造阿木乡路口节点

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	按照工期进度表进行
	按时完工

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1
	1

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	1个
	1个

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	是
	是

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	[image: ][image: ]项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提升人居生活环境及生活质量
	提升人居生活环境及生活质量

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	打造阿木乡路口节点
	打造阿木乡路口节点

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	群众满意度高，使用效益高
	群众满意度高，使用效益高

	















项目支出绩效目标完成情况表5

	项目名称
	村级运行维护项目修建改造乡公共厕所、建设牧道

	预算单位
	阿木乡人民政府

	预算执行情况(万元
	预算数:
	60.71万元
	执行数:
	52.52万元

	
	其中-财政拨款:
	60.71万元
	其中-财政拨款:
	52.52万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善
	通过六个月的时间完成了定居点公共厕所改造项目、牧道建设验收完成，项目剩余质保金部分未拨付。

	绩效指标完成情况
	[image: ][image: ][image: ][image: ]一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标评价内容
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目决策
	绩效目标
	目标内容
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
	修建改造乡公共厕所、建设牧道
	修建改造乡公共厕所、建设牧道

	
	
	
	进度计划
	项目计划实施进度明确
	按照工期进度表进行
	按时完工

	
	
	
	目标匹配
	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	2
	2

	
	
	决策依据
	政策依据
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
	符合
	符合

	
	
	
	实施规划
	连续性项目根据需要制定中长期实施规划
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
	是
	是

	
	
	
	管理制度
	制定项目资金管理办法
	已制定
	已制定

	
	
	
	
	项目资金分配决策程序明确
	是
	是

	
	
	资金分配
	分配方法
	资金分配方法是否科学合理
	是
	是

	
	
	
	分配过程
	分配过程符合相关规定
	是
	是

	
	
	分配结果
	审核把关
	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	2个
	2个

	
	
	
	资金集中
	集中
	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%
	100%
	100%

	
	
	
	（均衡）
	均衡
	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）
	是
	是

	
	项目管理
	 资金到位
	分配时效
	县级主管部门按规定及时分配资金
	是
	是

	
	
	
	资金拨付
	按规定及时拨付资金
	是
	是

	
	
	资金管理  
	使用范围
	资金使用是否合规
	是
	是

	
	
	
	支付依据
	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	
	开支标准
	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
	是
	是

	
	
	财务管理
	财务制度
	财务制度健全，管理规范
	是
	是

	
	
	
	会计核算
	会计核算规范
	是
	是

	
	
	组织实施（4分）
	项目调整
	项目调整严格履行相关手续
	是
	是

	
	
	
	投资变更
	项目投资变更额/项目总投入×100%
	是
	是

	
	
	
	制度执行
	严格执行项目有关制度规定
	是
	是

	
	[image: ][image: ]项目绩效
	项目完成
	完成数量
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成质量
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	符合
	符合

	
	
	
	完成时效
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	100%
	100%

	
	
	
	完成成本
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	100%
	100%

	
	
	项目效益
	经济效益
	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	提升人居生活环境及生活质量
	提升人居生活环境及生活质量

	
	
	
	社会效益
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善

	
	
	
	生态效益
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善
	城市的整体形象得以提高，人居生活条件得以改善

	
	
	
	可持续效益
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
	11个定居点公共厕所改造，建设5公里牧道
	11个定居点公共厕所改造，建设5公里牧道

	
	
	满意度
	服务对象满意度
	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。
	群众满意度高，使用效益高
	群众满意度高，使用效益高


（4） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红原县阿木乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门2018年未自行组织对项目开展绩效评价。
[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]十一、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2018年，阿木乡人民政府机关运行经费支出42.66万元，比2017年减少12.77万元，下降23.04%。主要原因是2018年度公务用车、培训费等费用开支减少。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2018年，阿木乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有资产315.32万元，其中流动资产168.06万元，固定资产147.26万元（房屋67.15万元，汽车1辆，价值15.22万元，其他固定资产64.89万元）。
阿木乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于阿木乡人民政府开展工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。



第3部分 [bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：201类20101款人大事务，2010101项指人大工作人员工资，2010301指行政工作人员工资、2010601行政运行财政所工作人员工资、2010108人大代表工作经费。
10.文化体育与传媒：207类20701款2070199项指其他文化支出文化院坝工作经费。
11.社会保障和就业：208类20802款2080208项指基层政权和社区建设，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506指机关事业单位职业年金缴费支出2081107指残疾人生活和护理补助，2082102指农村特困人员救助。
12.医疗卫生与计划生育：210类21003款2100302项指乡镇卫生院支出村医临岗补贴。
13.城乡社区：212类21203款2120399项指其他城乡社区公共设施支出，2120501指城乡社区环境卫生支出。
14.农林水：213类21301款2130152项指对高校毕业生到基层任职补助，2130504指农村基础设施建设，2130705指对村民委员会和村党支部的补助。
15.交通运输：214类21401款2140104项指公路建设。
16.住房保障：221类22102款2210201项指住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc15396614]
第四部分 附件

[bookmark: _Toc15396615]附件1
[bookmark: _Toc15396617]2018年阿木乡人民政府部门整体支出
绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位为独立核算全额拨款行政单位，2个机构，一个共产党机关，一个政府机关。
（二）机构职能。
（职能参照省政府批准的三定方案）
一是制定并组织实施乡村建设规划,部署重点项目建设、地方道路建设、水利设施管理、自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；二是负责本乡区域内民政、计划生育、体育文化卫生等社会公益事业的综合性工作，维护群众合法权益，调节民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；三是做好本乡账务资金管理工作；四是抓好精神文明建设；五是完成上级部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2018年底我单位共有编制26个，其中公务员编制17个， 行政工勤编制1个，事业编制8个。在职23人，其中参公0人，公务员15人，2018年新录入公务员0人，转入0人，因人事变动减少3人。现事业编制实有7人，2018年减少1人。行政工勤1人，退休0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度阿木乡人民政府财政资金收入850.77万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度阿木乡人民政府财政资金支出868.92万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
主要由三公经费、项目支出、公用经费、人员经费构成。
（二）执行管理情况。	
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，占99.98%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.02%。
（三）综合管理情况。
2018年我单位严格执行新的《预算法》，切实按照中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定的管理制度，坚决执行财经和财务规章制度，按照《财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待费管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务用车管理办法》等规章制度管理本单位的财务收支活动，进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了本单位财务管理工作规范有序进行。
（四）整体绩效。
（一）部门职责履行情况分析
2018年度我单位年初根据工作规划和重点工作规划，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履行职责，强化本单位预算管理，较好地完成了年初工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。部门整体预算支出管理情况得到提升。
（二）社会经济效益分析
1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公经费”控制在年初预算以内。
2、预算执行情况控制较好。支出总额控制在年初预算总额以内，本年部门预算完成率达到了100%，未进行预算相关事项的调整，预算控制良好。
3、预算管理较为理想。由于严格执行财政相关法律、法规的规定，我单位的预算管理工作取得了较好的成绩，全年人员经费支出、日常用公用经费支出的控制率均达到了100%。
（三）行政效能分析
[bookmark: _GoBack]财政预算安排在很大程度上保障了本单位基本支出及公用经费支出的正常工作运转。预算安排的项目支出也是非常必要的。财政预算安排大大提升财政资金的使用效率，财政资金的安全性得到了有效保障，我们在执行预算过程中是严格按照财政各项制度规定来办理，单位在项目资金的使用上也是安全的。
四、其他需要说明的问题
（一）存在的问题
1、预算编制欠严谨
预算编制欠全面，项目有临时追加不够完整、细化。
2、预算执行存在偏差
在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，部分基本支出挤占了项目支出。
3、会计核算欠规范
经费支出核算过程中，部分存在部分大额办公支出无明细、发票内容填写不规范等现象。
（二）改进措施和有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算
建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
2、规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。








[bookmark: _Toc15396618]第五部分 附表

1、 [bookmark: _Toc15396620]收入支出决算总表
二、收入总表
[bookmark: _Toc15396621]三、支出总表
[bookmark: _Toc15396622]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623]五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
[bookmark: _Toc15396624]六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628]十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396629]十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630]十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396631]十三、国有资本经营预算支出决算表

一般公共预算财政拨款支出	
2017年	2018年	790.819999999999	868.92	




一般公共预算财政拨款支出决算结构	
一般公共服务	社会保障和就业	城乡社区支出	农林水类	交通运输类	医疗卫生类	住房保障类	407.81	96.4	70.63	147.93	91.91	20.28	33.97	


“三公”经费财政拨款支出结构	
公务接待费支出	公务用车购置及运行维护费支出	0.06	5.03	

收入	
2017年	2018年	745.9	850.9	支出	
2017年	2018年	790.81	868.92	




本年收入合计	
一般公共预算财政拨款收入	其他收入	850.770000000001	0.13	


支出决算结构图	
基本支出	项目支出	517.72	351.19	

收入	
2017年	2018年	745.9	850.9	支出	
2017年	2018年	790.819999999999	868.92	
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